smlouva o dílo

č. SD 02-2017
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Zastoupený:	Mgr. Vladimírem Ptáčkem, ředitelem organizace
se sídlem:	Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
IČ:	70932522
DIČ:	CZ70932522
Bankovní spojení:	78-6097120267 / 0100
(dále také jen „objednatel“)

a

Petr Folwarczny
se sídlem:	Vestecká 1010, 250 02 Stará Boleslav
IČ:	45121737
DIČ:	CZ5611050929
Bankovní spojení:	159892047 / 0600
 (dále také jen „zhotovitel“)

takto:

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu č. VZMR/Jú/04/17 s názvem „Oprava povrchu sportovního hřiště Jedličkova ústavu v Liberci“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

Článek I.
Předmět plnění
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, dodání a položení umělého modulového polypropylenového povrchu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou smluvní cenu.
2. Za předmětné dílo se pro potřeby této smlouvy rozumí položení umělého polypropylenového povrchu o tloušťce 16mm na plochu stávajícího hřiště objednatele. Práce jsou přesně specifikovány položkovým soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat při opravě povrchu hřiště pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel na vlastní náklady odstraní odpady, které jsou důsledkem jeho činnosti a zabezpečí jejich uložení na skládku včetně úhrady skladečného.

Článek II.
Lhůty plnění
1.	Závazné lhůty pro plnění předmětu smlouvy jsou po dohodě smluvních stran stanoveny v následujících termínech:
a) Zahájení plnění zakázky v srpnu 2017
b)	Ukončení plnění zakázky do 15. 10. 2017
2.	Zhotovitel prohlašuje, že sjednané lhůty uvedené v odst. 1 jsou vzhledem k povaze díla přiměřené a budou dodrženy, zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s časovým harmonogramem.
3.	Doba určená k provedení díla může být změněna pouze dohodou smluvních stran (např. v případě nutnosti přerušení prací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek tak, aby nemohlo dojít k újmě na kvalitě prováděných prací apod.). Právo na změnu doby určené pro provedení díla mají obě smluvní strany v případě tzv. "nepředvídatelných okolností ".
4.	Doba určená k provedení díla se po dohodě prodlouží o dobu realizace prací, dojednaných nad rámec této smlouvy o dílo v průběhu stavby, tato doba musí být vzájemně dohodnuta a odsouhlasena.

Článek III.
Cena
1.	Cena za řádné provedení předmětného díla je pevná a nejvýše přípustná a je dohodou  smluvních stran stanovena takto:
      cena celkem bez DPH	239 780,00,- Kč
DPH 21 %	50 354,00,- Kč
cena včetně DPH	290 134,00,- Kč (slovy: Dvě stě devadesát tisíc sto třicet čtyři korun	českých)
2.	Cena je překročitelná pouze z důvodů eventuálních víceprací požadovaných ze strany zhotovitele.
3.	Změny v rozsahu díla nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Ocenění dodatků bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích jako je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě.

Článek IV.
Platební podmínky
1. Práce budou hrazeny na základě zhotovitelem vystavené konečné faktury po ukončení realizace celé zakázky se splatností 14 dní.
2. Zhotovitel je majitelem umělého povrchu hřiště, dokud nedojde k jeho celkovému zaplacení. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle tj. jeho poškozením či zničením. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
Článek V.
Záruční doba a reklamace
1.	Záruční doba je dohodou smluvních stran stanovena limitovaná záruka 180 měsíců na umělý povrch, na stavební práce dle zákona 60 měsíců, počínaje dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2.	Za vadu se považuje stav, kdy provedené dílo neodpovídá zadání podle této smlouvy.
3.	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle zadání uvedeného v této smlouvě, popřípadě v jejích dodatcích, a že bude mít v záruční době vlastnosti, které jsou pro takovéto dílo obvyklé.

Článek VI.
Předání a převzetí díla
1.	Objednatel bude vyzván k převzetí díla 2 pracovní dny před dnem předání.
2.	O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3.	Místem předání je místo stavby.
4.	Předáním díla přechází na objednatele nebezpečí škody na stavbě.
5.	Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5-ti dnů po převzetí díla objednatelem.

VII.
Kontaktní osoby smluvních stran a doručování písemností
Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
Roman Hégr, vedoucí provozně-technického zabezpečení
telefon: 485 218 108
mobil: 736 612 944
e-mail: roman.hegr@ju-lbc.cz
Ve věcech plnění této smlouvy je kontaktní osobou na straně zhotovitele:
Petr Folwarczny
mobil: 603 254 724
e-mail: info@sportovni-stavby.cz
1. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol.
2. Určený zástupce objednatele vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, zejména sleduje, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, v souladu s obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Určený zástupce objednatele je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
3. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
4. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
5. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek VIII.
Sankční ustanovení
1.	Smluvní strany se dohodly, že nebude-li předmětné dílo předáno bez vad a nedodělků k řádnému užívání objednateli ve lhůtě uvedené v článku II., odst. 1, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny s DPH za každý den prodlení.
2.	Smluvní strany se dohodly, že bude-li objednatel v prodlení s placením faktur po lhůtě uvedené v článku IV., odst. 1., uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Článek IX.
Platnost smlouvy a závěrečná ustanovení
1.	Tato smlouva vstupuje v platnost i účinnost dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2.	Jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě vyžadují formu písemných, oboustranně podepsaných dodatků, jinak jsou neplatné.
3.	Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu a každá smluvní strana obdržela po jednom výtisku.

V Liberci dne 8. srpna 2017

…………………………………. ………………………………………
        Mgr. Vladimír Ptáček Petr Folwarczny
        za objednatele	za zhotovitele

Příloha
Soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 1

Soupis prací, dodávek a služeb

	Mj	Množství	Cena/mj	Cena celkem v Kč (bez DPH)
Demontáž a uložení starého povrchu hřiště na skládce (včetně skladečného)	ks	1	4 000,00	4 000,00
Oprava betonové plochy	ks	1	16 000,00	16 000,00
3. Dodávka umělého povrchu hřiště	m2	200	870,00	174 000,00
4. Pokládka, montáž povrchu hřiště	m2	200	100,00	20 000,00
5. Šikmé náběhové hrany kolem povrchu 20x10 m – dodávka a pokládka	bm	60	168,00	10 080,00
6. Lajnování hřiště na volejbal	ks	1	9 700,00	9 700,00
7. Ostatní související náklady – doprava, režie	ks	1	6 000,00	6 000,00
Součet- celková nabídková cena bez DPH v Kč				239 780,00
DPH v Kč	%	21		50 354,00
Celková nabídková cena včetně DPH v Kč				290 134,00