DÍLČÍ SMLOUVA Č. 11

k Rámcové dohodě o vývoji a údržbě
aplikačního programového vybavení pro oblast
Správy údajové základny - IV

„MPSV – Jednotný rezortní identifikátor“
– úpravy APV Správy údajové základny

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO: 00551023

bank. spojení: Česká národní banka, a.s.

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MPSV**“)

a

**Aricoma Digital s.r.o.**

se sídlem: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

bank. spojení: *neveřejný údaj*

č. účtu: *neveřejný údaj*

zastoupená: Bc. Janem Matušem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu č. 11 „MPSV – Jednotný rezortní identifikátor“ – úpravy APV Správy údajové základny, a to na základě Rámcové dohody o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny – IV ze dne 3. 11. 2023(dále jen „**Rámcová dohoda**“), uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
	1. Na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny – IV“, ev. č. Z2023-023606 byla dne 3. 11. 2023 mezi Poskytovatelem a Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „**ČSSZ**“) uzavřena Rámcová dohoda pro účely zajištění podpory a rozvoje aplikačního programového vybavení a modulů pro oblast Správy údajové základny.
	2. Smluvní vztah uvedený v odst. 1 této Smlouvy byl uzavřen ze strany ČSSZ pro účely rozvoje informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
	a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV doposud správcem.
	Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 1 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV.
	3. Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy
	č. 7 Rámcové dohody.
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
	1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ
	1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.
4. MÍSTO PLNĚNÍ
	1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.
5. CENA PLNĚNÍ
	1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

**5 976 000,00 Kč bez DPH**

tj. **7 230 960,00 Kč včetně DPH**.

* 1. Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody,
	a to při reflektování změny v osobě Objednatele ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy.
1. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
	1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele: *neveřejný údaj*

tel.: *neveřejný údaj*

e-mail: *neveřejný údaj*

Za Poskytovatele: *neveřejný údaj*

tel.: *neveřejný údaj*

e-mail: *neveřejný údaj*

* 1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele: *neveřejný údaj*

tel.: *neveřejný údaj*

e-mail: *neveřejný údaj*

 *neveřejný údaj*

tel.: *neveřejný údaj*

e-mail: *neveřejný údaj*

Za Poskytovatele: *neveřejný údaj*

tel.: *neveřejný údaj*

e-mail: *neveřejný údaj*

 *neveřejný údaj*

tel.: *neveřejný údaj*

e-mail: *neveřejný údaj*

* 1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele: *neveřejný údaj*

tel.: *neveřejný údaj*

e-mail: *neveřejný údaj*

 *neveřejný údaj*

tel.: *neveřejný údaj*

e-mail: *neveřejný údaj*

*neveřejný údaj*

tel.: *neveřejný údaj*

e-mail: *neveřejný údaj*

Za Poskytovatele: *neveřejný údaj*

tel.: *neveřejný údaj*

e-mail: *neveřejný údaj*

 *neveřejný údaj*

tel.: *neveřejný údaj*

e-mail: *neveřejný údaj*

* 1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcech kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů souvisejících s touto Smlouvou jsou:

Za Objednatele: *neveřejný údaj*

tel.: *neveřejný údaj*

e-mail: *neveřejný údaj*

Za Poskytovatele: *neveřejný údaj*

tel.: *neveřejný údaj*

e-mail: *neveřejný údaj*

1. ZÁRUKA
	1. Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (etap).
2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.
	2. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.
	3. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v Rámcové dohodě.
	4. Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost
	či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.
	5. V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla této Smlouvy.
	6. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů,
	a to s výpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
	7. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat
	za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.
	8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele:V Praze dne dle data el. podpisu | **Za Poskytovatele:**V Praze dne dle data el. podpisu |
| .........................................................................**Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí** | .........................................................................**Aricoma Digital s.r.o.** |

**Příloha č. 1 - Specifikace Služeb**

1. **Specifikace SLUŽEB**

Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Poskytovatele provést pro Objednatele dle čl. 3. odst. 3.1.3 Rámcové dohody rozvoj APV UDZ pro realizaci nutných úprav v souvislosti s projektem jednotného rezortního identifikátoru MPSV. Jedná se o změny na úrovni datového modelu, úpravy rozhraní jednotlivých komponent a rozšíření APV oblasti UDZ pro zajištění synchronizace dat mezi subsystémy KE a KRK.

**Úpravy APV UDZ - skupina 1**

* Rozšíření WS BAM
	+ definice nových metadat - úprava metod WS BAM, aby umožnily zápis nových metadat
	+ rozšíření metod WS BAM, aby umožnily hledání dle nových metadat a vracely nová metadata
* Rozšíření SI2
	+ rozšíření datového modelu KE
	+ rozšíření rozhraní SI2 – úprava zápisové a načítací metody o nové atributy evidované u fyzických osob
* Iniciální load
	+ výpis všech osob evidovaných v KE
* zápis IK MPSV

**Úpravy APV UDZ - skupina 2**

* Vytvoření nového zápisového modulu KE pro zpracování asynchronních úloh
* Synchronizace KE->KRK - zpracování v ZM
* Synchronizace KRK->KE - zpracování nové DV v ZM VZT
* Odesílání informací zaměstnavateli o změně IK MPSV, RČ/EČP – v případě změny uvedených identifikátorů identifikace všech aktivních PV (případně ukončených v definovaném období) a odeslání dopisu dle šablony do DS (přes ESB/ESS) - zpracování v ZM
* Poskytnutí synchronních služeb SI2 pro KRK (vystaveny budou na IKR) za účelem „kukátka“ z KRK do KE
* Implementace změn UI44
	+ Implementace funkčnosti „neslučitelný záznam“
	+ „Kukátko“ do KRK službou „Vyhledání identity“ (synchronní služba) a umožnit založení požadavku k zápisu nové osoby (jako současné on-line dotazy v UI44).
	+ Podpora zpracování požadavků v rámci ztotožnění s KRK (rozpůlené okno, náhled na datové věty, statistiky)
	+ Podpora zpracování požadavků v rámci synchronizace s KRK (rozpůlené okno, náhled na datové věty, statistiky)
	+ Podpora zpracování konfliktů (rozpůlené okno, náhled na datové věty, statistiky)
	+ Náhled do evidence aktivních konfliktů
	+ Možnost ručně vyžádat přidělení IK MPSV, předtím ověření (ne)existence rozpracovaného konfliktu
* UI08 - implementace změn související s novými typy zpracování
	+ Výsledky zpracování
	+ Požadavky
	+ Náhledy na datové věty
	+ Statistiky
* Překlápění neúspěšných zpracování do požadavků

**Seznam zkratek**

**KE** – Subsystém Kmenové evidence

**SI2** – Rozhraní KE

**UI44** – Aplikační programové vybavení KE

**UI08** – Aplikační programové vybavení pro správu a prohlížení výsledků zpracování centralizovaných agend

**VZT** – Aplikační programové vybavení pro oblast správy pojistných vztahů

**APV** – Aplikační programové vybavení

**KL** – Kontrolní linka

**IK MPSV** – Identifikátor MPSV

**BAM** – Business Activity Monitoring – databáze pro správu požadavků

**ZM** – Zápisový modul

**ESB** – ESB Backend – interní sběrnice

**DV** – Datová věta

**PV** – Pojistný vztah

**DS** – Datová schránka

**KRK** – Kontrolní registr klientů

**OID** – Object Identifier

1. **Harmonogram**

Hodnoty v harmonogramu jsou maximální lhůty pro realizaci konkrétní etapy a uvádějí počet kalendářních dní. Hodnota „T“ je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fakturační milník** | **Etapa plnění** | **Popis plnění** | **Termín ukončení** |
| FM 1 | Etapa 1 | Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV UDZ a rozhraní obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy (skupina 1 a skupina 2), k instalaci do testovacího prostředí Objednatele. | T + 120 |
| FM 2 | Etapa 2 | Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV UDZ a rozhraní dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy (skupina 1 a skupina 2), otestované v testovacím prostředí Objednatele a připravené k instalaci do produkčního prostředí Objednatele. | T + 145 |
| Etapa 3 | Ze strany Poskytovatele předání předběžně odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorské, uživatelské příručky), instalačních balíčků a zdrojových kódů se zapracovanými změnami. Předání dokumentu Návrh řešení. | T + 145 |
| Etapa 4 | Ze strany Objednatele byla plně funkční verze APV UDZ instalována do produkčního prostředí Objednatele. | T + 150 |
| Etapa 5 | Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody. | T + 164 |

1. **Akceptační kritéria**

Akceptace dílčích plnění proběhne v souladu s čl. 9. Rámcové dohody.

**Akceptační kritéria pro fakturační milník FM** **1**

* Předání plně funkční verze upraveného APV UDZ a rozhraní obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, k nasazení do testovacího prostředí Objednatele.

**Akceptační kritéria pro fakturační milník FM 2**

* Předání plně funkční verze upraveného APV UDZ a rozhraní obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele, k nasazení do produkčního prostředí Objednatele.
* Předání předběžně odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorské, uživatelské příručky), zdrojových kódů se zapracovanými změnami a instalačních balíčků na dohodnutém médiu. Předání úplného znění dokumentu Návrh řešení.
* Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dní (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.
1. **Specifikace ceny**

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných rolí pro plnění podle této Smlouvy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Počet ČH** | **Sazba za ČH v Kč bez DPH** | **Celková cenav Kč bez DPH** |
| Projektový manažer | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Architekt informačního systému | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Procesní analytik | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Senior vývojář | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Manažer servisní podpory | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Tester | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| **Celkem** | *neveřejný údaj* |  | **5 976 000,00 Kč** |

Přehled cen dílčích plnění (fakturačních milníků):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fakturační milník | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH |
| FM 1 | 4 780 160,00 Kč | 5 783 993,60 Kč |
| FM 2 | 1 195 840,00 Kč | 1 446 966,40 Kč |
| **Celkem** | **5 976 000,00 Kč** | **7 230 960,00 Kč** |

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění (fakturační milník) FM 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Počet ČH** | **Sazba za ČH v Kč bez DPH** | **Celková cenav Kč bez DPH** |
| Projektový manažer | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Architekt informačního systému | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Procesní analytik | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Senior vývojář | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Manažer servisní podpory | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Tester | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| **Celkem** | *neveřejný údaj* |  | **4 780 160,00 Kč** |

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění (fakturační milník) FM 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Počet ČH** | **Sazba za ČH v Kč bez DPH** | **Celková cenav Kč bez DPH** |
| Projektový manažer | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Architekt informačního systému | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Procesní analytik | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Senior vývojář | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Manažer servisní podpory | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| Tester | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| **Celkem** | *neveřejný údaj* |  | **1 195 840,00 Kč** |

1. **Místo plnění**

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Na poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.

1. **Součinnost**

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu dle čl. 6. Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Jednotlivé požadavky na součinnost Objednatele budou ze strany Poskytovatele konkretizovány podle postupu projektu na projektových schůzkách nejpozději 14 dní před požadovaným aktem součinnosti.