SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 06EU-003254

číslo smlouvy dodavatele nebo zhotovitele: 17/125

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

# (dále jen „objednatel")

a

2. AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4

65993390. CZ65993390

ČNB. č. ú. 20001-15937031/0710

Ing. Jan Kroupa. generální ředitel

Ing. Zdeněk Kuťák. pověřený řízením Správy Plzeň Bc. Miroslav Blabol, DiS.

Klíšská 1334/12. 400 01 Ústí nad Labem

44567430    CZ44567430

Československá obchodní banka. a.s.,

Č. l'lČtu 454328/0300

Ing. Martina Strosová, jednatelka In Ű . Martina Strosová, jednatelka Inű. Martin Komín

# (dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”"

(dále společně jen -smluvní 	jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/26 Babylon – obchvat – revize podrobného GTP, realizace, ISPROFIN/ISPROFOND 500 151 0002 realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 976 618,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH | Přijatá smluvní částka Včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b) |
| I/26 Babylon – obchvat Revize podrobného GTP, realizace | 1 976 618,-- Kč | 415 090,-- Kč | 2 391 708,-- Kč |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/26 Babylon obchvat, revize podrobného GTP, realizace, číslo veřejné zakázky 06EU-003254.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky2

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky3

4

- Technická specifikace

- Výkresy - projekt „Revize podrobného GTP'

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

- Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

- Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

- Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

- Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v   registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. Š 3 odst. -l zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 31.07.2017                                                  Datum: 28.07.2017

# PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky

Název stavby: I/26 Babylon — obchvat, revize podrobného GTP, realizace

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Do 30.11.2017 |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Do 30.11.2017 |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | (a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | Bc. Miroslav Blabol, Dis. |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Nepoužije se. |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6 | Nepoužije se. |
| Projektová dokumentace zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. |
| Harmonogram | 7.2 | Nepoužije se. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se. |
| Odstranění vad | 9.1 | Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 |  |
| Průběžné platby | 11.3 |  |
|  | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogramem podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | Koruna česká |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,-- Kč za každý případ porušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 5.000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 d) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze, 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 12.5 e) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání), 2.000,-- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|  | 12.5 f) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 200,-- Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | 1 % přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2 | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Datum: 11.7.2017