S M L O U V A O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění *(dále jen „SOD“).*

I. Smluvní strany

1. **Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace**

se sídlem: 664 61 Rajhrad, Masarykova 198

IČ: 00055468

DIČ: CZ00055468, neplátce DPH

bankovní spojení:

zastoupen - kontaktní osoba: PaedDr. Marek Kňažík, ředitel

telefon:

e-mail:

*(dále jen „zadavatel")*

**2. VS-build, s.r.o.**

se sídlem: 664 43 Želešice, Družstevní 369

IČ: 28312015

DIČ: CZ28312015

bankovní spojení:

zastoupený - kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel

telefon:

e-mail:

obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně,

v odd. c, č. vl. 605 11

*(dále jen „zhotovitel")*

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou stavební práce s názvem:

**Rekonstrukce komunikace** dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb - viz  *Příloha č. 1 této SOD*

*(dále jen* „předmět plnění").

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas odevzdat zadavateli předmět plnění, včetně všech dokladů, které se k předmětu plnění vztahují, a umožní mu nabýt k nim vlastnické právo.
2. Zadavatel se zavazuje věci, které jsou předmětem plnění, řádně a včas převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat zadavateli celý předmět plnění ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Doklady předá zhotovitel zadavateli při odevzdání předmětu plnění.
2. Zhotovitel nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude připraven předmět plnění k odevzdání zadavateli, oznámí zadavateli tuto skutečnost a dohodne s ním věcné podrobnosti odevzdání předmětu plnění.

V. Kupní cena

1.1. Celková kupní cena za předmět plnění včetně všech součástí a příslušenství dle této smlouvy

 je sjednána ve výši **977 036,39** **Kč** bez DPH,

1.2. Výše DPH ( %) 205 177,64 Kč,

1.3. Celková kupní cena za předmět plnění včetně všech součástí a příslušenství dle této smlouvy

 je sjednána ve výši **1 182 214,03** Kč s DPH.

1. Sjednaná celková cena je cenou nejvýše přípustnou se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku.

VI. Platební podmínky

1. Podkladem pro platbu zadavatele je daňový doklad - faktura, který je zhotovitel oprávněn vystavit při protokolárním převzetí předmětu plnění dle čl. II. zadavateli. Podkladem pro vystavení daňového dokladu - faktury je protokol o odevzdání a převzetí předmětu plnění dle čl. VIII. Smlouvy.
2. Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů od jeho doručení zadavateli. Za den doručení faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny zadavateli.
3. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad - fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Zálohy zadavatel neposkytuje.

VII. Místo odevzdání předmětu plnění

Místem odevzdání předmětu plnění dle této smlouvy je sídlo zadavatele.

VIII. Odevzdání a převzetí předmětu plnění

1. Závazek prodávajícího odevzdat předmět plnění řádně a včas je splněn odevzdáním bezvadného předmětu plnění zadavateli ve lhůtě dle čl. IV. smlouvy.
2. O řádném odevzdání a převzetí předmětu plnění dle této smlouvy sepíše zhotovitel se zadavatelem protokol o odevzdání a převzetí předmětu plnění dle této smlouvy. Zadavatel převezme od zhotovitele pouze takový předmět plnění dle této smlouvy, který je bez vad.
3. Zhotovitel je vlastníkem předmětu plnění a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva k předmětu plnění zadavatelem. Zadavatel nabývá vlastnické právo k předmětu plnění, včetně všech dokladů, které se k předmětu plnění vztahují dle této smlouvy, v okamžiku protokolárního převzetí předmětu plnění dle této smlouvy zhotovitelem.

IX. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Právo zadavatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět plnění při přechodu nebezpečí na zadavatele, byť se projeví až později. Právo zadavatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti zhotovitele ze záruky tím nejsou dotčeny.
2. Zhotovitel poskytuje na předmět plnění záruku, že je nový, v bezvadném stavu a způsobilý k řádnému užívání v souladu s účelem této smlouvy po celou dobu trvání 3-leté záruční doby. Zhotovitel poskytuje na předmět plnění dle této smlouvy a jeho součásti a doplňky následující záruky za jakost, přičemž záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zadavatelem.
3. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost lze uplatnit písemně u zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady z vadného plnění a ty, na něž se vztahuje záruka (dále

 jen „vady"), a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadách. Za odstranění

 vady, se považuje stav, kdy je předmět plnění bez této vady předán zadavateli.

X. Sankce, ukončení smlouvy

1. Bude-li zadavatel v prodlení s úhradou ceny za předmět plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat zadavateli smluvní úrok z prodlení 0,05 % dlužné částky za každý i započatý den prodlení po termínu splatnosti této ceny uvedené na faktuře až do doby zaplacení dlužné částky.
2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek řádně a včas odevzdat předmět plnění dle této smlouvy, je zadavatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, až do řádného odevzdání předmětu plnění a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
3. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit řádně uplatněné vady, je zadavatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu kupujícímu zaplatit.
4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele.
6. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. Za písemnou formu se v tomto případě nepovažuje e-mailová zpráva.
7. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že písemné oznámení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb, bylo doručeno třetí pracovní den po jeho odeslání některou ze smluvních stran, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
8. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele považují zejména:
9. odevzdání předmětu plnění dle této smlouvy, u něhož se opakovaně (více než jednou) vyskytne stejná vada nebo u něhož se i jen jednorázově vyskytne v průběhu záruční doby více než 5 různých vad, které nejsou zaviněny chybou obsluhy,
10. prodlení zhotovitele s odevzdáním předmětu plnění delší než 10 kalendářních dnů.
11. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

XI. Ostatní ujednání

1. Tato smlouvaa práva a povinnosti z ní vzniklá i výslovně touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Účastníci smlouvy si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Strany si současně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
3. Smluvní strany si sjednávají, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb nebo elektronická zásilka zaslaná prostřednictvím datové schránky došla třetí pracovní den po odeslání, při sporu pak domněnku doby dojití prokazuje odesílatel.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových zpráv.
6. Zhotovitel přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti
s měnovými výkyvy a výkyvy cen.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu zadavatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že ustanovení této smlouvy, oddělitelné od ostatního obsahu, se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit neúčinné nebo neplatné ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru zadavatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z právních předpisů (zejména zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
11. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
12. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy se postupuje dle platné právní úpravy.
13. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem jejího

 zveřejnění v registru smluv.

1. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byla sepsána

 dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy,

 na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy.

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede zadavatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576

ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině v době podpisu i při plnění této smlouvy.

**XII. Sociální a environmentální odpovědné zadávání a inovace**

1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci dodávky předmětu smlouvy neporušuje:

a) principy etického nakupování,

b) férové vztahy v dodavatelském řetězci a podporuje:

 aa) ekologicky přijatelná řešení,

 bb) využití cirkulární ekonomiky.

 V Rajhradě dne: 20.03.2025 V Rajhradě dne 20.03.2025

…………………………………………………… ………..……………………………………

 zadavatel (podpis, razítko) zhotovitel (podpis, razítko)

|  |
| --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** |
| Stavba: |   | **25\_02\_27** | **SZaŠ Rajhrad** |
| Objekt: |   | **01** | **Rekonstrukce komunikace** |
| Rozpočet: |   | **01** | **poptávkový** |
| Zadavatel |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: |  | **VS-build, s r.o.** | IČO: | **28312015** |   |
|  |  | **Družstevní 369** | DIČ: | **CZ28312015** |   |
|  |  | **664 43**  | **Želešice** |   |  |   |
| Vypracoval: |   |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 892 036,39 |
| PSV |   |   |   |   | 0,00 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 40 000,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 45 000,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **977 036,39** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **12** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **977 036,39** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** |   |  | **977036,39** | CZK |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis stavby: 25\_02\_27 - SZaŠ Rajhrad |  |  |  |  |  |  |
| Popis objektu: 01 - Rekonstrukce komunikace |  |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: 01 - poptávkový |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem **BUILDpower S**, ©**RTS, a.s.**Stránka 1 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 1 | Zemní práce | HSV |   |   | 140 389,42 | 14,4 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV |   |   | 49 633,80 | 5,1 |
| 5 | Komunikace | HSV |   |   | 481 707,00 | 49,3 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV |   |   | 74 200,00 | 7,6 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |   |   | 47 551,67 | 4,9 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |   |   | 98 554,50 | 10,1 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |   |   | 40 000,00 | 4,1 |
| ON | Ostatní náklady | ON |   |   | 45 000,00 | 4,6 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 977 036,39 | 100,0 |

Zpracováno programem **BUILDpower S**, ©**RTS, a.s.**Stránka 2 z 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |  |  |
| S: | 25\_02\_27 | SZaŠ Rajhrad |  |  |
| O: | 01 | Rekonstrukce komunikace |  |  |
| R: | 01 | poptávkový |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **134 233,42** |  |  |
| 1 | 113108405R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm | m2 | 255,00000 | 32,50 | 8 287,50 | 822-1 | RTS 25/ I |
| 2 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 132,00000 | 110,00 | 14 520,00 | 822-1 | RTS 25/ I |
|  |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek |  |  |
| 3 | 113107610R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 307,80000 | 45,00 | 13 851,00 | 822-1 | RTS 25/ I |
| 4 | 122301102R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 144,66000 | 240,00 | 34 718,40 | 800-1 | RTS 25/ I |
|  |  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, |  |  |
| 5 | 132301110R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 10,40000 | 650,00 | 6 760,00 | 800-1 | RTS 25/ I |
|  |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |  |  |
| 6 | 122307119R00 | Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 4, příplatek za lepivost | m3 | 155,06000 | 10,00 | 1 550,60 | 823-1 | RTS 25/ I |
|  |  | při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 144,66000 |  | 144,66000 |  |  |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,40000 |  | 10,40000 |  |  |  |  |
| 7 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 170,45600 | 300,00 | 51 136,80 | 800-1 | RTS 25/ I |
|  |  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. |  |  |
|  |  | Hodnota z bývalého odkazu. : 170,456 |  | 170,46000 |  |  |  |  |
| 8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 170,45600 | 20,00 | 3 409,12 | 800-1 | RTS 25/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 170,46000 |  | 170,46000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **52 562,40** |  |  |
| 9 | 979999973R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 131,40600 | 400,00 | 52 562,40 | 801-3 | RTS 25/ I |
| **Díl:** | **2** | **Základy a zvláštní zakládání** |  |  |  | **21 624,00** |  |  |
| 10 | 212750010RAB | Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit | m | 66,00000 | 250,00 | 16 500,00 | AP-HSV | RTS 25/ I |
|  |  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. |  |  |
| 11 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  | m2 | 97,60000 | 25,00 | 2 440,00 | 800-2 | RTS 25/ I |
|  |  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, |  |  |
| Zpracováno programem **BUILDpower S, ©RTS, a.s.** Stránka 1 z 4 |
| S: | 25\_02\_27 | SZaŠ Rajhrad |  |  |
| O: | 01 | Rekonstrukce komunikace |  |  |
| R: | 01 | poptávkový |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| 12 | 67352004R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 16,0 kN/m | m2 | 107,36000 | 25,00 | 2 684,00 | SPCM | RTS 25/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 97,60000\*1,1 |  | 107,36000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **6 156,00** |  |  |
| 13 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 307,80000 | 20,00 | 6 156,00 | 800-1 | RTS 25/ I |
|  |  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 307,80000 |  | 307,80000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **2** | **Základy a zvláštní zakládání** |  |  |  | **28 009,80** |  |  |
| 14 | 289971212R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m | m2 | 307,80000 | 25,00 | 7 695,00 | 800-2 | RTS 25/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 307,80000 |  | 307,80000 |  |  |  |  |
| 15 | 67352006R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 23,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 28,0 kN/m | m2 | 338,58000 | 60,00 | 20 314,80 | SPCM | RTS 25/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 307,80000\*1,1 |  | 338,58000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** |  |  |  | **481 707,00** |  |  |
| 16 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 307,80000 | 230,00 | 70 794,00 | 822-1 | RTS 25/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 307,80000 |  | 307,80000 |  |  |  |  |
| 17 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 307,80000 | 180,00 | 55 404,00 | 822-1 | RTS 25/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 307,80000 |  | 307,80000 |  |  |  |  |
| 18 | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 307,80000 | 385,00 | 118 503,00 | 822-1 | RTS 25/ I |
|  |  | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 307,80000 |  | 307,80000 |  |  |  |  |
| 19 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 307,80000 | 350,00 | 107 730,00 | 822-1 | RTS 25/ I |
|  |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 307,80000 |  | 307,80000 |  |  |  |  |
| 20 | 59245030R | Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 200 mm; š = 165 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá | m2 | 323,19000 | 400,00 | 129 276,00 | SPCM | RTS 25/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 307,80000\*1,05 |  | 323,19000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **91** | **Doplňující práce na komunikaci** |  |  |  | **74 200,00** |  |  |
| Zpracováno programem **BUILDpower S, ©RTS, a.s.** Stránka 2 z 4 |
| S: | 25\_02\_27 | SZaŠ Rajhrad |  |  |
| O: | 01 | Rekonstrukce komunikace |  |  |
| R: | 01 | poptávkový |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| 21 | 917862111RT5 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 140,00000 | 530,00 | 74 200,00 | 822-1 | RTS 25/ I |
|  |  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **47 551,67** |  |  |
| 22 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 475,51667 | 100,00 | 47 551,67 | 822-1 | RTS 25/ I |
|  |  | vodorovně do 200 m |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **45 992,10** |  |  |
| 23 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 131,40600 | 180,00 | 23 653,08 | 800-6 | RTS 25/ I |
|  |  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, |  |  |
| 24 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 131,40600 | 20,00 | 2 628,12 | 800-6 | RTS 25/ I |
|  |  | s hrubým urovnáním, |  |  |
| 25 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 131,40600 | 100,00 | 13 140,60 | 801-3 | RTS 25/ I |
|  |  | 170 302 |  |  |
| 26 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 131,40600 | 50,00 | 6 570,30 | 801-3 | RTS 25/ I |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **10 000,00** |  |  |
| 27 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení  | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |   | RTS 25/ I |
|  |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |  |  |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **40 000,00** |  |  |
| 28 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |   | RTS 25/ I |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |  |
| 29 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |   | RTS 25/ I |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |  |
| 30 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |   | RTS 25/ I |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |  |
| Zpracováno programem **BUILDpower S, ©RTS, a.s.** Stránka 3 z 4 |
| S: | 25\_02\_27 | SZaŠ Rajhrad |  |  |
| O: | 01 | Rekonstrukce komunikace |  |  |
| R: | 01 | poptávkový |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **35 000,00** |  |  |
| 31 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 2,00000 | 5 000,00 | 10 000,00 |   | RTS 25/ I |
|  |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. |  |  |
| 32 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 |   | RTS 25/ I |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **977 036,39** |  |  |

|  |
| --- |
| Zpracováno programem **BUILDpower S, ©RTS, a.s.** Stránka 4 z 4 |