R

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: FW12010283

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

- Název projektu v českém jazyce

Vývoj systému pro monitoring koroze pod izolací

- Datum zahájení a ukončení projektu

03/2025 – 12/2027

- Cíl projektu

Vyvinut bude světově unikátnı́ systém pro monitoring koroze pod izolacı́ sestávajı́cı́ ze senzorů korozivity, elektronických loggerů bezdrátově komunikujı́cı́ch se vzdáleným serverem a cloudového softwaru pro zpracovánı́ dat se systémem včasného varovánı́. Flexibilnı́ koroznı́ senzory s dvěma tloušťkami měřı́cı́ch částı́ budou umı́stěny přı́mo na monitorovaném povrchu. Toto uspořádánı́ umožnı́ kombinovat vysokou citlivost (včasné varovánı́) a dlouhou životnost (dlouhodobý odhad zbytkové životnosti). Elektronická měřı́cı́ část a senzory budou konstruovány a certi^ikovány pro práci v prostředı́ výbušných atmosfér Ex IIC. Stavebnicový systém se snadnou instalacı́ umožnı́ omezit riziko haváriı́ a prodloužit životnost zařı́zenı́ zejména v energetice, petrochemickém a chemickém průmyslu.

- Řešitel — Klíčová osoba řešitelského týmu

xxxxxxxx

R

- Plánované výsledky projektu

| Identifikační číslo FW12010283-V1 | Název výstupu/výsledku Rezistometrický korozní senzor s inertní referenční částí |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Fuzit – Užitný vzor |  |

| Identifikační číslo FW12010283- V2 | Název výstupu/výsledku Prototyp senzoru pro monitoring koroze pod izolací ve výbušném prostředí s Ex IIC certifikací |
| --- | --- |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Gprot – Prototyp |  |

R

| Identifikační číslo FW12010283- V3 | Název výstupu/výsledku Prototyp elektronického měřícího zařízení pro monitoring koroze pod izolací s GSM komunikačním modulem certifikovaný pro výbušné prostředí Ex IIC |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Gprot – Prototyp |  |

| Identifikační číslo FW12010283- V5 | Název výstupu/výsledku Pokročilá verze vzdálené správy dat a softwaru na zpracování a prezentaci dat |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV R – Software |  |

R

| Identifikační číslo FW12010283- V4 | Název výstupu/výsledku Poloprovoz výroby měřícího zařízení a senzorů pro monitoring koroze pod izolací splňující certifikaci Ex IIC |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Zpolop – Poloprovoz |  |

Č R

- Identifikační údaje účastníků

Hlavní příjemce – [P] GEMA s.r.o.

| IČ 47120584 | Obchodní jméno GEMA s.r.o. |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky | Organizační jednotka |
| Právní forma POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) |  |
| Typ organizace MP - Malý podnik |  |

Další účastník – [D] Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

| IČ 60461373 | Obchodní jméno Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky 22350 | Organizační jednotka Technopark Kralupy |
| Právní forma VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) |  |
| Typ organizace VO - Výzkumná organizace |  |

- Náklady

(uvedené údaje jsou v Kč, závazné parametry tučně v rámečku)

Projekt — FW12010283

| Položka / rok | 2025 | 2026 | 2027 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady projektu celkem | 5 689 043 | 8 069 550 | 7 732 397 | 21 490 990 |
| Výše podpory | 3 903 738 | 5 648 685 | 5 412 676 | 14 965 099 |
| Maximální intenzita podpory projektu | 70 % |  |  |  |

Hlavní příjemce — [P] GEMA s.r.o.

| Položka / rok | 2025 | 2026 | 2027 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 1 710 000 | 3 078 000 | 3 078 000 | 7 866 000 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | 370 000 | 460 000 | 210 000 | 1 040 000 |
| Nepřímé náklady | 416 000 | 707 500 | 657 500 | 1 781 000 |
| Náklady projektu celkem | 2 496 000 | 4 245 500 | 3 945 500 | 10 687 000 |
| Výše podpory | 1 030 000 | 2 210 000 | 2 030 000 | 5 270 000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 20% |  |  |  |

Č R

Další účastník — [D] Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

| Položka / rok | 2025 | 2026 | 2027 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 2 240 870 | 2 546 710 | 2 645 748 | 7 433 328 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | 420 000 | 640 000 | 510 000 | 1 570 000 |
| Nepřímé náklady | 532 173 | 637 340 | 631 149 | 1 800 662 |
| Náklady projektu celkem | 3 193 043 | 3 824 050 | 3 786 897 | 10 803 990 |
| Výše podpory | 2 873 738 | 3 438 685 | 3 382 676 | 9 695 099 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 20% |  |  |  |

Č R

- Další závazné parametry projektu