č. j. NPU-430/25136/2025

č. smlouvy NPU 3023H1220015

Dohoda o narovnání č. 3023H1250003

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXX, investiční referent

XXXXXXXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“ či „NPÚ“)

a

Řehák – SPELEO s.r.o.

se sídlem: Úvoz 169/6, Hradčany, 118 00 Praha 1

IČO: 04203216, DIČ CZ04203216

Datová schránka č. 6wa53ch

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 		XXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o narovnání

(dále jen „dohoda“)

I.

Úvodní ustanovení

- Na základě smlouvy o dílo č. j. NPU-430/103254/2022, č. sml. 3023H1220015, 
ze dne 30.12.2022 ve znění dodatku č. 1 se zhotovitel zavázal zajistit pro objednatele dílo spočívající ve zpracování průzkumu aktuálního stavu současného odvodňovacího systému štol areálu SZ Manětín (zámek a hospodářský dvůr) a jejich návazných částí kanálů, revize a vyhodnocení, zaměření a dokumentace stávajícího stavu vybraných poškozených částí systému, základní zpracování dokumentace, konzultace v rozpracovanosti, koordinace s plánováním archeologického průzkumu. Dále se zavázal ke zpracování návrhu oprav v podobě nálezové zprávy s rámcovým doporučením oprav historického podzemí vybrané části areálu SZ Manětín.

- Po uzavření smlouvy zahájily smluvní strany vzájemná plnění podle smlouvy. Okolnosti, které nastaly po zahájení plnění podle smlouvy, zejména požadavek na koordinaci prací s prováděním archeologického dohledu a zjišťovacího archeologického výzkumu vybraných úseků historického podzemí vedly smluvní strany k uzavření dodatku č. 1, kterým se zužuje rozsah požadovaných prací a upravuje termín provádění díla.

- Zhotovitel akceptoval požadavek objednatele na redukci rozsahu požadovaných prací a změnu termínu provádění díla do XXXXXXXXXXXXX.

- Smluvní strany v roce 2024 zjistily nové skutečnosti, které mají vztah k provádění průzkumných prací – zejména fakt, že historický podzemní systém je do značné míry zatopený vodou a sedimenty, což omezuje možnosti detailního průzkumu a je potřeba práce provádět v období, kdy voda klesne. Proto se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy 3023H1220015.

- Objednatel následně zjistil, že nebyla splněna podmínka uveřejnění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2023, postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „ZRS“), ve znění pozdějších předpisů.  Z výše uvedeného důvodu došlo k zániku dodatku č. 1 od počátku.

II.

Účel dohody

- Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení a dále touto dohodou upravují podle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, všechna vzájemná práva a povinnosti.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Smluvní strany se zavazují nadále si poskytovat vzájemná plnění v souladu s ujednáními obsaženými ve smlouvě o dílo č. NPU 3023H1220015 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1, smlouva o dílo a dodatek č. 1  je nedílnou a závaznou součástí této dohody.

- Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušeného dodatku obdržely, ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat jakoukoliv peněžitou náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že přijímají plnění, která si vzájemně poskytly na základě zrušené smlouvy a dodatku č. 1. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila se na úkor druhé smluvní strany.

IV.

Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda se uzavírá v elektronické formě.

  - Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Dohodu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dohoda je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Přílohy:

Smlouva o dílo č. j. NPU-430/103254/2022, č. sml. NPU 3023H1220015 ze dne 30.12.2022

Dodatek č. 1 SoD ze dne 22.12.2023

V Českých Budějovicích dne 26. 3. 2025                                          V Praze dne 24. 3. 2025

…………………………………………	                                   		       ……………………………………

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                                                                           XXXXXXXXXXXXXXX

ředitel NPÚ ÚPS Č Budějovicích						           jednatel