Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 300003-60039011 / 0710

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	    Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  XXXXXXXXXXXX, vedoucí investičního odd.

XXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

XXXXXXXXXXXX, správce objektu

a

Řehák – SPELEO s.r.o.

se sídlem: Úvoz 169/6, Hradčany, 118 00 Praha 1

IČO: 04203216 , DIČ CZ04203216

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust.  § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 3023H1220015:

Článek I.

Předmět dodatku  - změna termínu provádění prací, změna rozsahu prací

- Předmětem dodatku je úprava čl. II Předmět smlouvy – určení díla a čl. III Lhůty plnění a provedení díla.

- Smluvní strany se dohodly na redukci rozsahu prováděných prací ve smyslu přílohy č. 1 tohoto dodatku. Redukce rozsahu prací vychází z aktuálních možností rozsahu destruktivního průzkumu v areálu zámku a hospodářského dvora. Dále reflektuje nová zjištění při sondážních pracích z roku 2023.

- Důvodem prodloužení termínu jsou nové okolnosti, které smluvní strany nemohly předvídat a ovlivnit. Jedná se zejména o nový požadavek objednatele zapojit disponibilní prostředky provozního rozpočtu v roce 2024 a řádně projednat výstupy průzkumu historického podzemí v souvislosti se zadáním projektu obnovy hospodářského dvora.

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla do XXXXXXXXXXX.

Článek II.

Cena díla a platební podmínky

- Smluvní strany se ve smyslu č. VI. Smlouvy dohodly na rozsahu prací, které nebudou realizovány. Po odečtení hodnoty méněprací se cena díla mění následovně:

Cena díla dle SoD:

357 000 Kč bez DPH + 21% DPH   74 970 Kč = 431 970 Kč vč. DPH

(slovy: čtyřistatřicetjednatisícdevětsetsedmdesát korun českých)

Méněpráce dle dod. č. 1 (Příloha 1)	 -84 000,-Kč bez DPH

Bilance změny:

Cena díla po započtení změn:

273 000 Kč bez DPH + 21% DPH 57 330 Kč = 330 330,- Kč vč. DPH

(slovy:třistatřicettisíc třistatřicet korun českých)

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek bude podepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel si ponechá dvě vyhotovení, zhotoviteli zašle jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| V Českých Budějovicích, dne 22.12.2023 ………………………………………….. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel (podpis objednatele) | V Praze, dne 21.12.2023 ………………………………………….. XXXXXXXXXXXXXXXX jednatel (podpis zhotovitele) |
| --- | --- |

Příloha: Kalkulace méněprací