Návrh změnového požadavku (ID40) IS DTM PSK

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.

# Elektronické podepisování protokolů – pečetě (ID40)

## Požadavek

Požadavek na doplnění „pečetění“ vybraných protokolů službou IPR/SČK. Předpoklad je, že jak IPR, tak SČK budou využívat službu stejnou (za SČK by mělo být potvrzeno 19.8.).

- Pečetit se bude pouze 1 protokol – o způsobilosti k zapracování GAD, pouze v tomto 1 workflow

- Opatří se certifikátem/podpisem (provolání služby RemoteSealsV2)

- Prerekvizitou je realizace ID43 (finální podoba protokolů)

Viz https://ness-dtm.atlassian.net/browse/IPRS-549

Doplňující informace ke službě, která bude zajišťovat pečetění a časová razítka:

Služba I.CA RemoteSeal v2 bude zajištěna zadavatelem.  Služba bude obsahovat připojená kvalifikovaná elektronická časová razítka, která jsou ke kvalifikovaným elektronickým pečetím vydávána v rámci jednoho procesu.

Certifikáty na organizaci lze vydat pouze osobě oprávněné jednat za organizaci, případně zplnomocněné osobě. Správa certifikátů (vydání, kontrola platnosti atd.) pro zajištění podpisu a časového razítka bude tedy plně ve správě zadavatele.

Zadavatelem jsou pro toto CR myšleny dva subjekty (Hlavní město Praha a Středočeský kraj). Každý subjekt bude uzavírat s poskytovatelem služby I.CA RemoteSeal v2 vlastní smlouvu a budou tedy dvě služby I.CA RemoteSeal v2, každá pro jeden kraj. Každý kraj bude zodpovědný za správu služby pro vlastní kraj.

Pro automatizované použití vydávání kvalifikovaných pečetí na dálku je nutné, aby v nich byla služba I.CA RemoteSeal v2 implementována.

Poznámka: Každé pečetění a časové razítko na dokumentu je zpoplaněno, detaily stanovuje smlouva mezi krajem a První certifikační autoritou, a.s., která zprostředkovává službu I.CA RemoteSeal v2. (Jedna pečeť vychází na 1-2 CZK, dle celkového množství nebo tarifu.)

Detailní popis služby obsahuje soubor: Popis služby I.CA RemoteSeal v2.docx

## Návrh řešení

Do procesů Aktualizace ZPS a Aktualizace DTI bude do procesního kroku zajišťující vygenerování PDF souboru protokolu bude začleněn ještě krok zajišťující elektronický podpis protokolu včetně zakomponování časového razítka.

Elektronický podpis a časové razítko bude součástí pouze jednoho procesního kroku v procesu Aktualizace ZPS:

- Generování protokolu o přijetí řízení

  - Tento protokol je generován v případě, kdy Správce určí, že GAD je zapracovatelná.

  - El. podpis a razítko bude vloženo do generovaného dokumentu: ISTEM_Protokol_prijeti_číslořízení.pdf

V procesním kroku procesu Aktualizace ZPS: Generování protokolu chyb, kde je generován protokol ISTEM_Protokol_odmitnuti__číslořízení.pdf nebude el podpis ani časové razítko doplňováno.

V procesech DTI, kde jsou generovány protokoly:
 ISTEM_Protokol_zplatneni_číslořízení.pdf a ISTEM_Protokol_odmitnuti_číslořízení.pdf nebude el podpis ani časové razítko doplňováno.

### Implementace elektronického podpisu a časového razítka

Pro vytvoření elektronického podpisu a časového razítka bude využita externí služba I.CA RemoteSeal v2.

Dle dodané dokumentace je služba rozdělena na dvě části. Jedna část je část přímo zakomponovaná do klientské aplikace, druhá část je uložena v prostředí poskytovatele služby.

Klientská část I.CA RemoteSeal v2

Klientská část je v dokumentaci zmiňována jako RSeC (RemoteSeal Client) - klientská komponenta určená pro strojové pečetění dokumentů a pro integraci do spisové služby nebo jiného systému, který potřebuje autonomně vytvářet kvalifikované pečeti. Existuje ve vícero variantách pro snadnou integraci do různých systémů.

Existují tři varianty zakomponování klientské části do aplikace, která by měla poskytovat podepsané dokumenty. Jedna varianta je pro Java, druhá pro .NET, třetí jako WS. Pro řešení v ISTEM je vhodná varianta jRSeC (Linux i Windows) - nadstavba nad RSeC určená pro integraci do aplikací v jazyce Java formou Java class library.

Dostupná dokumentace k I.CA RemoteSeal v2 pro realizaci jRSeC je uvedeno v podkladech.

podklady

Serverová část I.CA RemoteSeal v2

Serverová část je umístěna v prostředí poskytovatele služby. V dokumentaci je modul, přes který serverová část komunikuje s klientskou částí, nazývána ESC (Evolved Signature Core) - základní aplikační server provozovaný I.CA, přes který jdou veškeré komunikace týkající se pečetění z klientských komponent.

Dostupná dokumentace k I.CA RemoteSeal v2 neuvádí větší detail pro konkrétní komunikaci, například endpointy a porty na které se směruje klientská část, dále komunikační protokoly atd. Pro realizaci prostupů je nutné získat od poskytovatele služby detailnější informace.

### Zajištění nutných prerekvizit pro TEST a PROD prostředí:

TEST prostředí:

- TKP: obrátíme se na První certifikační (p. Dostál z ICA, L. Částka a M. Silbernaglová v cc), pro aktivaci testovací prostředí pro IPR, to prý lze realizovat vzdáleně.

PROD prostředí:

- IPR+SČK: Budete muset zajistit službu I.CA RemoteSeal v2 a nechat si vygenerovat certifikát (osobně u I.CA), zajistit čipovou kartu, atd.

Musíte určit osobu, které se budou certifikáty vydávat, zda osobě oprávněné jednat za IPR a za SČK, případně zplnomocněné osobě. Doporučujeme zplnomocnit osobu z IT, po vydání certifikátu se generuje přístupový soubor, osoba se stává tzv. správcem pečetění organizace, s tím je spojen např. jednou ročně úkon prodloužení služby atd.

Správa certifikátů (vydání, kontrola platnosti atd.) pro zajištění podpisu a časového razítka bude tedy plně ve správě zadavatele.

- IPR+SČK: Instalaci aplikace SealProfiV2 (serverová část), následně přihlášení pomocí čipové karty a vygenerovat přístupový soubor a heslo (pro bod 4).

Instalace může být jen jedna, ale ke každému subjektu (IPR a SČK) budete mít zvlášť čipovou kartu. V aplikaci budete tedy moc spravovat oba subjekty, ale vždy půjde spravovat jen ten subjekt, ke kterému bude vložená čipová karta v počítači.

- IPR+SČK: Nechat udělat prostupy na ZAK prostředí (aplikace komunikuje s poskytovatelem služby I.CA, stejně tak jako klient na BE)

Pro provolání služby I.CA RemoteSeal v2 zajistí zadavatel u správce síťové infrastruktury DC5 (Total Service) síťové prostupy nutné pro provolání služby podepisování a časového razítka.

- IPR+SČK: Předat NESSu aktivační/konfigurační soubor s heslem pro implementaci knihovny JRSeC na BE

(Aktivační přístupový soubor + heslo), který bude potřeba naimplementovat do systému ISTEM.

K bodu 1) komunikovat s panem Dostálem, se kterým se řešení již komunikovalo dříve (pan Částka a M. Silbernáglová v cc), pan Dostál může zaslat vzor plné moci a rovnou domluvit termín a místo vydání certifikátů.

Jan Dostál dostal@ica.cz

Key Account Manager
GSM: +420 739 505 504

# Detailní kalkulace

Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení

| ID | Změnový požadavek | Odhad pracnosti (MD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analýza řešení služby I.CA RemoteSeal v2, zakomponování do ISTEM | 5 |
| 2 | Detail design zakomponování služby služby I.CA RemoteSeal v2 do řešení ISTEM | 3 |
| 3 | Příprava testovacího prostředí | 3 |
| 4 | Zřídit účet u I.CA a vygenerovat potřebné soubory + Certifikát | N/A – řeší zákazník |
| 5 | Implementace klientské části aplikace služby I.CA RemoteSeal v2 na aplikační server | N/A – řeší zákazník |
| 6 | Úprava procesů, rozšíření o task el. podpis a časové razítko | 5,5 |
| 7 | Backend vývoj pro zajištění provolání klientské části služby I.CA RemoteSeal v2 a napojení na proces | 10 |
| 8 | První oživování a testování | 4 |
| 9 | PM | 3,5 |
| Suma |  | 34 |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 306 000,- Kč bez DPH