SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 33/25

níže uvedené smluvní strany:

Teplárna Strakonice, a.s.

se sídlem:				Komenského 59, 386 01  Strakonice

IČO / DIČ:				60826843/CZ60826843

číslo účtu:				1387714044/2700, vedený u UniCredit Bank

OR:	zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 636

Zastoupená:			Ing. Jana Králíková, předsedkyně představenstva

Ing. Bc. Roman Plíva, Odborný ředitel pro techniku a výrobu

(dále jen „Objednatel“)

a

Doosan Škoda Power a.s.

Se sídlem:				Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO / DIČ:				49193864 / CZ49193864

OR:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Spisová značka B 2251.

Zastoupená:			Ing. Alešem Juránkem, vedoucím odboru OEM Servis

Název banky:			Komerční banka, a.s. Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1

Číslo účtu:				73204311/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Strany“)

uzavřely dnešního dne v souladu s ustanoveními § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, tuto smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

# Předmět Smlouvy

## Zhotovitel se zavazuje Objednateli zajistit provedení opravy regulace parní turbíny TG1 – 8 MW, č. stroje 4370 v rozsahu dle nabídky DSPW/SE/0315/2024 rev.2 (dále jen „Dílo“). Podrobná specifikace Díla je uvedená v Příloze č. 1 této Smlouvy.

## Zhotovitel provede Dílo na své náklady a na své nebezpečí a v dohodnutých termínech. Po řádném dokončení Díla dle této Smlouvy bude mezi Smluvními stranami podepsán Protokol o předání a převzetí Díla potvrzující předání a převzetí Díla Objednatelem. Bez podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nelze považovat Dílo za řádně provedené.

## Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo po dohodě se Zhotovitelem zmenšit nebo navýšit rozsah Díla, přičemž takové oznámení se bude považovat za změnu této Smlouvy. V souvislosti s takovouto změnou rozsahu Díla dojde zároveň k adekvátní úpravě termínu a Celkové ceny Díla.

# Cena, platební podmínky, smluvní pokuty

## Celková předpokládaná cena Díla dle této Smlouvy byla dohodou Smluvních stran stanovena následovně:

### cena bez DPH: xxx

### (slovy:xxx)

## K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## Cena se skládá z ceny za náhradní díly, xxx, práce v DSPW je vyčíslena na xxx a předpokládané ceny za práci v prostorách Objednatele činí xxx. Skutečná cena za práce v prostorách Objednatele bude účtována podle skutečnosti, dle montážních deníků.

## Fakturace za náhradní díly proběhne ve dvou platbách. Zálohová platba ve výši 30 % z ceny ND po podpisu smlouvy a konečná fakturace (70%) za ND po řádném předání ND. Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele.

## Fakturace za práce v prostorách Objednatele proběhne po řádném předání. Podkladem pro fakturaci bude montážní výkaz pracovníka Zhotovitele a předávací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele, který bude po dobu provádění Díla přítomen na stavbě.

## Fakturace za práce v DSPW proběhne po opravě a odeslání na lokalitu. Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem Zhotovitele, který bude po dobu provádění Díla přítomen na stavbě.

## Smluvní strany se dohodly, že celková výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli nepřesáhne 7,5% z celkové ceny Díla (bez DPH).

# Termín a místo provedení Díla

## Náhradní díly budou Zhotovitelem dodány Objednateli v souladu s dodací paritou DAP (Komenského 59, Strakonice) dle Incoterms 2020.

## Místo provedení Díla je sídlo Zhotovitele i sídlo Objednatele (viz příloha č. 1 této smlouvy).

## Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v období od 08.09.2025 do 30.11.2025 za předpokladu předání zařízení k demontáži Zhotoviteli v prostorách Objednatele dne 08.09.2025. V případě posunu termínu předání zařízení k demontáži Zhotoviteli bude o počet dnů takového posunu posunut i termín dokončení Díla.

# Závěrečná ustanovení

## Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

## Odpovědní zástupci ve věcech technických:

Za Objednatele: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

Za Zhotovitele: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

## Odpovědní zástupci ve věcech obchodních:

Za Objednatele: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

Za Zhotovitele: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

## Další podmínky neupravené výslovně touto smlouvou se řídí Přílohou č. 1 této smlouvy (Nabídka DSPW/SE/315/2024 rev. 2). V případě rozporu ve znění této Smlouvy a její Přílohou č. 1 sjednává se přednost dokumentů v následujícím pořadí:

### ujednání této Smlouvy

### Nabídka DSPW/SE/0315/2024 rev. 2

### Přílohy Nabídky DSPW/SE/0315/2024 rev. 2 v pořadí tam uvedeném

## Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele DSPW/SE/0315/2024 rev.2

## Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a v elektronické podobě. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy.

| Ve Strakonicích, dne 11.3.2025 Za Teplárna Strakonice, a.s. | V Plzni, dne _____________ Za Doosan Škoda Power a.s. |
| --- | --- |
| ............................................................... Jméno: Ing. Jana Králíková Funkce: Předsedkyně představenstva ............................................................... Jméno: Ing. Bc. Roman Plíva Funkce: Odborný ředitel pro techniku a výrobu | ................................................................ Jméno: Ing. Aleš Juránek Funkce: vedoucí odboru OEM Servis |