Mezi níže uvedenými smluvními stranami se uzavírá tato

SMLOUVA O DÍLO

na opravu výtahů

| Objednatel |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma, jméno, název: | Senior-dům Soběslav |
| Sídlo, místo podnikání - ulice, číslo: | Mrázkova 748/III |
| Sídlo, místo podnikání - PSČ, město: | 392 01 Soběslav |
| Rejstříkový soud: | České Budějovice |
| Identifikační číslo: | 70920567 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ70920567 nejsme plátci DPH |
| Banka: | KB Soběslav |
| Číslo účtu / kód banky: | 78-1242900217/0100 |
| Jednající: | Ing. Zina Petrásková-ředitelka |
| Ve věci smlouvy oprávněn jednat: |  |
| Ve věcech technických oprávněn jednat: | Zbyněk Podráský |
| Kontaktní adresa: | Mrázkova 748/III, Soběslav |
| Telefon, fax: | 381506107 |
| Zhotovitel |  |
| Obchodní firma: | OTIS a.s. |
| Sídlo - ulice, číslo: | J. Opletala 3506/45 |
| Sídlo - PSČ, město: | PSČ 690 02, Břeclav |
| Rejstříkový soud: |  |
| Identifikační číslo: | 42324254 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ42324254 |
| Banka: | KB Břeclav. |
| Číslo účtu / kód banky: | 10804651/0100 |
| Jednající: | Ing. Slavomíra Huttová – oblastní ředitel |
| Ve věci smlouvy oprávněn jednat: | Ing. Slavomíra Huttová – na základě plné moci |
| Ve věcech montáže oprávněn jednat: | Pavel Chadim |
| Kontaktní adresa: | České Budějovice, Jeronýmova 211, PSČ 370 01 |
| Telefon, fax: | 724 228 444 |

Článek I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. Předmětem smlouvy je provedení opravy dvou výtahů v domě pro seniory, níže specifikované takto:

- Oprava dvou výtahů těchto parametrů :

Typ výtahu			:	osobní elektrický trakční

Nosnost / Počet osob		:	1600kg/

Jmenovitá rychlost		:	1,0 m /s

Počet stanic/nástupišť	             :            4/4

Poloha strojovny			:	nahoře nad šachtou

Oprava bude realizována v souladu s platnými normami.

- Rozsah opravy:

Strojovna

- Repase frekvenčního měniče rozvaděče výtahu

- Výměna všech stykačů a relé v rozvaděči

Kabina

  - výměna pojezdové lišty a kladek kabinových dveří

  - výměna dveřního pohonu

  - výměna čtecího zařízení polohy výtahu

Článek II.

Čas zhotovení díla

- Termín zhotovení a předání díla dle článku I. této smlouvy objednateli  je do 31.10.2016 (odstavení  každého výtahu potrvá 1 týden), a to za předpokladu, že objednatel odsouhlasí tuto smlouvu v termínu do 16.9.2016.

Článek III.

Dohodnutá cena a platební podmínky

- Dohodnutá cena za provedení díla (dále jen „cena“) v rozsahu dle článku I. této smlouvy je stanovena nabídkami č. 57211, 57155 ze dne xx.xx.xxxx

Sjednanou cenu nelze překročit. Tato cena může být změněna pouze v souladu s článkem III. odst. 5. této smlouvy nebo písemným dodatkem k této smlouvě. Sazba daně z přidané hodnoty je stanovena platným zákonem v době plnění smlouvy. Při změně zákona o DPH smluvní strany upraví smlouvu v souladu s touto změnou.

- V ceně díla nejsou zahrnuty případné vícepráce; v případě jejich potřeb budou vždy objednatelem písemně objednány a písemně odsouhlaseny.

- Práce včetně materiálu prováděné na žádost objednatele nad rámec této smlouvy, které jsou objednatelem písemně schváleny v montážním výkazu, budou fakturovány objednateli dle zvláštního písemného dodatku této smlouvy, schváleným oprávněným zástupcem objednatele.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na tomto režimu placení objednatelem:

  - Záloha nebude požadována ani fakturována.

  - Konečné plnění bude součástí závěrečné faktury, která bude zaslána ihned po předání díla bez vad, a nedodělků. Ta zařízení, která jsou součástí dodávky rekonstrukce, se stávají majetkem objednatele až po zaplacení závěrečné faktury včetně DPH. Den zdanitelného plnění je den, kdy zhotovitel účtuje na konečné faktuře daň z přidané hodnoty. Každá úhrada bude zhotovitelem fakturována a lhůta splatnosti 14 dnů běží u každé platby dnem jejího doručení objednateli. V případě prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv úhrady, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z fakturované částky.

- V případě prodloužení termínu zhotovení díla z viny objednatele má právo zhotovitel zvýšit cenu konečného plnění koeficientem publikovaného růstu inflace ČSÚ za období prodloužení termínu, pokud je tento delší než 1 měsíc.

Článek IV.

Záruční lhůta

- Záruka na dílo předmětu smlouvy je zhotovitelem poskytována na dobu:

- 24 měsíců od konečného termínu zhotovení díla dle článku II. této smlouvy, pokud v průběhu záruční lhůty bude prováděna servisní činnost výhradně autorizovaným servisem firmy OTIS a.s. (viz příloha č. 1 této smlouvy).

- 6 měsíců od konečného termínu zhotovení díla dle článku II. této smlouvy, pokud budou servisní činnosti vykonávány jinou firmou vlastnící oprávnění k této činnosti.

- Zhotovitel ručí v průběhu záruky za vlastnosti obvyklé, stanovené technickými normami a bezplatně odstraní do 3 pracovních dnů veškeré závady a poškození vzniklé vadou materiálu, vadnou montáží, případně vadnou konstrukcí při splnění podmínky, že jsou dodrženy povinnosti provozovatele výtahu dle požadavků ČSN 27 4002 a ostatních ujednání této smlouvy.

- Záruka se nevztahuje na poruchy či závady způsobené neodborným nebo násilným zacházením se zařízením, případně na závady způsobené zcizením součástí výtahového zařízení.

Článek V.

Zvláštní a závěrečná ujednání

- Při zásahu do plnění díla vyšší mocí, tj. neobvyklé okolnosti, které brání dočasně nebo i trvale plnění smlouvou stanovených povinností, které nastávají po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být objednatelem ani zhotovitelem předvídány nebo odvráceny, se po jejím vyjasnění smluvní strany dohodnou a upraví smlouvu písemným dodatkem k této smlouvě. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží doklady, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. Postižená smluvní strana dodá druhé smluvní straně do l0 dnů doklad vystavený kompetentními úřady s osvědčením skutečnosti.

- V případě prodlení termínu zhotovení a předání díla nebo prodlení s odstraňováním vad z viny zhotovitele se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý další den prodlení ve výši 0,05 % z dílčí ceny díla (cena bez daně), maximálně však ve výši 5%. Dílčí cena, v tomto případě znamená, cena vztažená na jednu výtahovou jednotku.

- Při nemožnosti expedice dílů výtahu a zahájení prací zhotovitelem z viny objednatele, nebo nezaplacení jakékoliv faktury ve lhůtě splatnosti, popřípadě dojde-li k přerušení prací z viny objednatele, vyhrazuje si zhotovitel právo posunout termín zhotovení díla. Objednatel je však povinen provádět úhradu faktur dle smlouvy, přičemž není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody a uhradit další vzniklé náklady (např. skladování, vyvolané cestovní náklady apod.) zhotoviteli, pokud k takové skutečnosti dojde. Pokud doba skladování bude delší než 1 měsíc, objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez daně za každý započatý kalendářní měsíc. Zhotovitel uskladní výtah max. po dobu 3 měsíců a po tomto termínu si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy bez náhrady odstupného objednateli.

- Při zjištění skrytých vad v průběhu montážních a demontážních prací na dílech výtahu, které nebyly předmětem plnění, bude s objednatelem dohodnut postup na jejich odstranění. Opatření a oboustranně dohodnutý postup na jejich odstranění bude předmětem písemného dodatku této smlouvy.

- V případě, že až při demontáži bude zjištěna nestandardní montážní nebo konstrukční technologie původního výtahu, kterou nebylo možné před demontáží předvídat a která bude mít dopad na dodatečnou konstrukční a montážní změnu modernizace dle této smlouvy, budou takové to případy řešeny písemným dodatkem této smlouvy.

- Dílo bude dokončeno jeho řádným provedením a jeho předáním objednateli. O předání a převzetí díla se sepíše mezi zhotovitelem a objednatelem zápis o předání a převzetí díla. Dílo se považuje za řádně provedené a předané pokud je dílo bez vad a nedodělků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Právní poměry neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- Na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle následují podpisy smluvních stran.

Přílohy:

V Soběslavi dne ………………				V Českých Budějovicích dne ……………………

Senior dům Soběslav - objednatel					OTIS a.s. - zhotovitel

…………………………………..				………………………………………

Ing. Slavomíra Huttová