Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 1125000005

- Smluvní strany

Fakulta stavební ČVUT v Praze

se sídlem: 			Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6

zastoupená: 			Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty

IČO: 				68407700

DIČ:				CZ684077700

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.,

č.ú.: 19–5504610227/0100

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách

(dále jen „objednatel“)

a

ALBET stavební, s.r.o.

se sídlem: 			Vrážská 144/12, 153 00 Praha 5-Radotín

zastoupená:			Ing. Petrem Doležalem, jednatelem

IČO: 				27139891

DIČ: 				CZ27139891

Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.,

č. ú.: 35-718970217/0100

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99291

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

S ohledem na to, že:

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2025 smlouvu o dílo č. 1125000005 (dále jen „Smlouva“);

- po zahájení realizace stavby a provedení výkopových prací v oblasti rampy bylo zjištěno, že poškození původní konstrukce kořenovými systémy blízké vegetace je natolik závažné, že je nutné rozsah sanace navýšit. Vzhledem k rozsahu potřebných sanací bude místo jednotlivých lokálních úprav provedena dílčí celoplošná sanace stávajícího krytu pokládkou obrusné vrstvy ACO 11 v tloušťce 40mm. Takto provedená sanace zajistí prodloužení trvanlivosti a životnosti sanovaného povrchu.

- podélný sklon propojující rampy je větší než 5% a v takovém případě norma ČSN 73 6112-1 vyžaduje pro provedení krytu CB II použití zvláštních úprav, které spočívají v použití hustější směsi betonu při pokládce. Vzhledem k problematickému hutnění betonové směsi na takto šikmé ploše a tím k problematickému zajištění stejné kvality betonu po celé délce rampy byla dohodnuta změna materiálu vozovkového krytu z cementobetonového na asfaltobetonový: místo cementobetonového krytu s rýhováním na povrchu bude provedený asfaltobetonový kryt se stabilizační cementovou vrstvou. Tím se docílí toho, že jak propojující rampa, tak navazující plochy budou mít asfaltové povrchy a sjednocením povrchů dojde ke stejné trvanlivosti a prodloužení životnosti celého parkoviště.

dohodly se smluvní strany na následujícím:

- Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy v rozsahu změnového listu (ZL) č.1. a změnového listu (ZL) č.2

- Změna závazku v rozsahu ZL č.1 a ZL č.2 je realizována dle § 222 odst. 4 písm. b) 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je 11,88 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Důvodem této změny jsou potřeby Objednatele (zadavatele), které byly nově identifikovány v průběhu výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a účelné fungování Díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel. Realizace těchto stavebních prací jiným dodavatelem, než je Zhotovitel, by Objednateli (zadavateli) způsobila značné technické obtíže a zvýšení nákladů.

Absolutní hodnota kladných změn činí 137.405,00 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 66 900,00 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č.1 a  ZL č.2 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 204 305,00 Kč bez DPH.

- Článek IV odst. 1) Smlouvy se mění a nahrazuje takto

Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí: 1.790.454,01 Kč bez DPH

- Další ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a smluvní strany jej podepisují elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

příloha č. 1 Změnový list č. 1

příloha č. 2 Změnový list č. 2

| V Praze dne dle el.podpisu |  | V Praze dne dle el.podpisu |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Petr Matějka, Ph.D. tajemník |  | za zhotovitele Ing. Petr Doležal jednatel |