Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

jméno / název: Jan Michálek

IČO: 86753398

sídlo: Na Stráni 279, 434 01 Most

(dále jako „Zhotovitel“)

a

jméno / název: Střední škola technická, příspěvková organizace

IČO: 00125423

sídlo: Dělnická 21, 434 01 Most-Velebudice

(dále jako „Objednatel“)

(dále též společně jako „Smluvní strany)

- Předmět Dodatku

  - Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla tak, aby toto dílo sloužilo ke svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou a příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce, na kterých se obě smluvní strany dohodly a dále termín dokončení díla. Seznam víceprací je součástí tohoto dodatku v příloze č. 1. Původní cena za provedení díla byla 77 760,- Kč bez DPH. Odsouhlasené vícenáklady činí 22 733,- Kč bez DPH. Konečná cena za provedení díla je tedy 100 493,- Kč bez DPH.

- Práva a povinnosti Smluvních stran, termíny plnění

  - Dodatkem č. 1 se také upravuje doba dokončení díla a to do 18. 4. 2025.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto dodatku.

  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Mostě dne 14. 3. 2025

…………………………..

Objednatel

PaedDr. Karel Vokáč, ředitel

…………………………..

Zhotovitel

Jan Michálek, jednatel

Příloha č. 1

SERVIS A VÝZBROJNA POŽÁRNÍ OCHRANY

Jan Michálek, Na Stráni 279, 434 01 Most, IČO: 86753398

| číslo: 20/2024 | tel: xxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| SŠT Most - Velebudice Doplnění hydrantů |  |

typ/série	ks	cena m.j.	cena celk.

| Hadice C52 | 7 | 1450 | 10150 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proudnice C52 | 4 | 650 | 2600 |
| Půlspojka C52 | 20 | 160 | 3200 |

| Výměna ventilů materiál navíc |  |
| --- | --- |

typ/série	ks	cena m.j.	cena celk.

| Nátrubek 2“ | 13 | 150 | 1950 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vsuvka 2“ | 19 | 135 | 2565 |
| Koleno 2“ | 12 | 189 | 2268 |

Cena celkem bez DPH: 22733