Dodatek č. 2

smlouvy o dílo na akci „VT Olše, Jablunkov, Písek km 66,380 - 68,270, údržba štěrkových lavic“, 
č. st. 5562, VZ 1597 uzavřené dne 13. 5. 2024 mezi smluvními stranami:

Objednatel

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Statutární zástupce			xxx, generální ředitel

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel

Obchodní firma:			Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Sídlo: 			Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO/DIČ: 			45193118 / CZ45193118

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

V souladu se zněním čl. 9. bod 9.2. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 2. Doba plnění – bod 2.1. se ruší a nově zní:

  - Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- Zahájení díla:  	 01.08.2024

- Ukončení stavebního díla a předání objednateli:        	do   31.03.2026.

Prodloužení termínu je zapříčiněno průtahy v řízení ve věci prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

| za objednatele: v Ostravě dne 31.3.2025 | za zhotovitele: ve Frýdku-Místku dne 28.3.2025 |
| --- | --- |
| xxx ________________________ xxx generální ředitel | xxx ________________________ xxx předseda představenstva |