DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SML/0511/2024/ORI

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle ust. § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:		Město Hranice

Sídlo:			Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: 		Ing. Daniel Vitonský, starostou města

IČO:                		00301311

DIČ:  			CZ00301311

Bankovní spojení:   	Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu:                	1320831/0100

Telefon:                   	581 828 200

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Daniel Vitonský, starosta města

- technických:

Mojmír Dohnal, investiční technik, 581 828 231, mojmir.dohnal@mesto-hranice.cz

Bc. Vlasta Zapatová, ved. odboru rozvoje a investic, 581 828 200, vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel     		Machovský s.r.o.

Sídlo:			Boční 551, 783 75 Velký Týnec

Spisová značka C44569 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupen: 		Jan Machovský, jednatel,

IČO:  			28619633

DIČ:  			CZ 28619633

Bank. spojení : 		43-6775950287/0100, Komerční banka a.s.

Telefon:   		585 319 472

E-mail:	           		email: jan@machovsky.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Jan Machovský, jednatel společnosti

tel.:585 319 472

email: jan@machovsky.cz

Martin Simčo, jednatel společnosti

tel.: 585 319 472

martin@machovsky.cz

ve věcech technických: Radek Hrachovec

tel.: 585 319 472

email: radek@machovsky.cz

ve věcech obchodních: Radek Malina

tel.:775 523 909

e-mail: malina@machovsky.cz

(dále jen „zhotovitel“).

společně také „smluvní strany“,

uzavírají smlouvu následujícího znění:

I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 25.09.2024 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem smlouvy objednatele: SML/0566/2024/ORI, jejímž předmětem je realizace díla „Workoutové hřiště na parc. č. 2708, 2249/1 v k. ú. Hranice“.  (dále jen „Smlouva o dílo“).

- Tímto Dodatkem se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení prací tak, jak je

uvedeno v čl. II odst. 2 tohoto Dodatku.

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, z důvodů nepříznivých klimatických podmínek na prodloužení termínu dokončení stavby.

- Tímto Dodatkem se ve Smlouvě o dílo mění a nově nahrazuje část textu v článku III. odst. 3.1. Doba plnění a způsob předání staveniště, jak je dále uvedeno:

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do 30.04.2025.

Předpokládaný termín zahájení prací: 01.11.2024.

Termín ukončení prací: 30.04.2025.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.

- Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jejich obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronické podpisy.

- Tento Dodatek je podepsán elektronickým podpisem.

- Tento Dodatek byl schválen Radou města Hranic usnesením č. ……………………………….. ze dne ……………

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)   	V Hranicích dne  (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:				 Za zhotovitele:

Město Hranice					Machovský s.r.o.

………………………………………………………		 ……………………………………………………………

Ing. Daniel Vitonský				Jan Machovský

starosta					 jednatel