Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

s předmětem plnění:

„Výstavba budovy pro sociální službu DZR Rýmařov“

Smluvní strany:

1.	Město Rýmařov

Se sídlem: 	náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupeno:	Ing. Luďkem Šimko, starostou

IČO:	00296317

DIČ:	CZ00296317

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 	19-1421771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Luděk Šimko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2.	VW Wachal a.s.

Se sídlem:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Zastoupena:	Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva

IČO:	25567225

DIČ:	CZ25567225

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kroměříž

Číslo účtu:	1481817349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.B 2976.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby: XXXXXXXXXXXXX, člen představenstva, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět dodatku č. 2 Smlouvy

- V souladu s čl. XVII. odst. 1 a čl. V. odst. 4 písm. a) a d) smlouvy o dílo s předmětem plnění „Výstavba budovy pro sociální službu DZR Rýmařov“ ze dne 01.10.2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 17.10.2024 (dále jen „Smlouva“), se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se ve Smlouvě mění čl. V. odst. 1 takto:

V. Cena za dílo

| Cena za dílo (v Kč) | Základ daně | DPH snížená sazba 12% | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena dle Smlouvy o Dílo a Dodatku č. 1 | 78 727 331,15 Kč | 9 447 279,74 Kč | 88 174 610,89 Kč |
| Dodatek č. 2 vícepráce | 2 823 971,57 Kč | 338 876,59 Kč | 3 162 848,16 Kč |
| Dodatek č. 2 Méněpráce | -962 308,73 Kč | -115 477,05 Kč | -1 077 785,78 Kč |
| Dodatek č. 2 bilance | 1 861 662,84 Kč | 223 399,54 Kč | 2 085 062,38 Kč |
| Cena díla celkem | 80 588 993,99 Kč | 9 670 679,28 Kč | 90 259 673,27 Kč |

- Ostatní a závěrečná ujednání

- Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.

- Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 7. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č. 2.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 2 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov č. 2978/60/25 ze dne 28.03.2025.

V Rýmařově dne 31.03.2025					V Kroměříži dne 29.03.2025

-----------------------------------                                        		 ------------------------------

Ing. Luděk Šimko			    Ing. Ondřej Wachal

starosta                                                                                   předseda představenstva