|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | KOVODŘEVO.CZ s.r.o.  Zelená 89  353 01 Valy  IČ: 48365165 |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaše značka: | Naše značka: | Vyřizuje/linka: | V Mariánských Lázních |
|  | ORID/25/392/SP | Ing. Stanislav Pajer / 354 922 158 | 26.3.2025 |

**Objednávka – Provedení opravy kašny – Mírové kašny**

Objednáváme u vás provedení opravy kašny – Mírové kašny dle vaší nabídky ze 5.3.2025

## **Předmět plnění objednávky**

## Provedení opravy kašny – Mírové kašny dle vaší nabídky ze 5.3.2025

## Plnění se sestává z těchto základních částí:

## Rekonstrukce kamenných prvků

## Rekonstrukce kovových prvků

## **Cena**

## Cena Díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH **496.100,00 Kč**

sazba DPH **21** **%**

výše DPH **104.181,00 Kč**

cena celkem včetně DPH **600.281,00 Kč**

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu Díla.

## Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v cenové nabídce stavby. Cenová nabídka je součástí této objednávky jako příloha č. 1.

## **Termín**

Veškeré práce v rozsahu dle přílohy č.1 budou dokončeny do 4 měsíců, tj. 122 kalendářních dní od akceptace objednávky.

## **Platební podmínky**

## Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

## Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval účtování, který je 1x za měsíc. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu účtování, zjišťovací protokol obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle.

## **Smluvní pokuty**

## V případě prodlení s termínem dokončení zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení.

## V případě prodlení s uhrazením faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## **Ostatní podmínky**

Zhotovitel se zavazuje po dobu účinnosti této objednávky provádět činnost dle této objednávky v souladu s příslušnými právními předpisy, s těmito technickými a dodacími podmínkami objednávky, dobrými mravy, účelem této objednávky, zájmy objednatele a podle pokynů objednatele, které jsou zhotoviteli známy nebo které musí znát.

## **Příloha**

Nabídka ze dne 5.3.2025

……………………………….

     Ing. Petr Řezník

           vedoucí odboru