DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 020/2025-0315, uzavřené dne 31.1.2025

na akci: Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu kláštera čp. 77,

ul. Komenského, Sokolov

| Objednatel : |  | Sokolovská bytová s.r.o., Komenského 77, 356 01 Sokolov IČ: 25216741, DIČ: CZ25216741 zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9534 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel : |  | LD-Služby, s.r.o. |  |
|  |  | Kostelní 9, 358 01 Kraslice IČ: 25215221, DIČ: CZ25215221 zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8394 |  |
| Výše uvedená smlouva o dílo se doplňuje v následujícím: |  |  |  |
| - bod č. III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se doplňuje: |  |  |  |
| 3.1.2 | Zhotovitel provede vícepráce dle rozpočtu. |  |  |
| - bod č. IV. DOBA PLNĚNÍ se mění: |  |  |  |
| 4.1.1 | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 a 3.1.2 do 30. června 2025. |  |  |
| - bod č. V. CENA se mění: |  |  |  |
| 5.2.2 | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.2 – je cena díla stanovena jako souhrnná částkou: Kč 15 790,- (patnácttisícsedmsetdevadesát 00/100 Kč) bez DPH |  |  |
| Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny. |  |  |  |
| Sokolov 24. března 2025 |  |  |  |
| Za objednatele: |  |  | Za zhotovitele: |
| Ing. Erik Klimeš jednatel společnosti |  |  | Roman Dropinski jednatel společnosti |