Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

která nabyla účinnosti dne 4. 11. 2024

I.

Smluvní strany

##### KUPUJÍCÍ:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

se sídlem:	Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO:	00510874

DIČ:	CZ00510874

zastoupený:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx

č. účtu:	 xxxxxxxxxxxxx

telefon, e-mail:	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

datová schránka:	vw8jfk5

zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Nouza, tel.: xxxxxxxxxxxxxx

### (dále jen „kupující“) na straně jedné

a

PRODÁVAJÍCÍ:	ARICOMA Systems a.s.

Se sídlem:	Pražská třída 2239/16, 370 04 České Budějovice

IČO:	04308697

DIČ:	CZ04308697

zápis v obchodním rejstříku:	B 11012/KSOS Krajský soud v Ostravě statutární orgán:	představenstvo

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon, e-mail:	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka:	ctb7phe

zástupce ve věcech technických:	Lukáš Hradecký

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

II.

Předmět Dodatku č. 1

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodávky a poskytnutí služeb do 10. 4. 2025. Důvodem pro prodloužení je požadavek na prodloužení termínu migrace dat související se změnou datového prostředí.

- Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku V. Doba plnění takto:

Původní znění:

V.

Doba plnění

- Prodávající se zavazuje dodat zboží v množství dle Přílohy č. 1 (Soupis dodávky vč. cenové nabídky) a s technickými parametry dle Přílohy č. 2 (Technická specifikace) a dle Přílohy č. 4 (Standard konektivity škol) a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy k dodání zboží.

Závazná maximální délka dodávky veškerého zboží a provedení služeb je stanovena nejpozději do 60

dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Dodáním zboží se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě potvrzeného dokladu dle čl. VI odst. 1 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace dle čl. VI odst. 5 této smlouvy.

Nové znění:

V.

Doba plnění

- Prodávající se zavazuje dodat zboží v množství dle Přílohy č. 1 (Soupis dodávky vč. cenové nabídky) a s technickými parametry dle Přílohy č. 2 (Technická specifikace) a dle Přílohy č. 4 (Standard konektivity škol) a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy k dodání zboží.

Závazná maximální délka dodávky veškerého zboží a provedení služeb je stanovena nejpozději do 10. 4. 2025.

- Dodáním zboží se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě potvrzeného dokladu dle čl. VI odst. 1 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace dle čl. VI odst. 5 této smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- Ostatní ustanovení Kupní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží kupující a 1 stejnopis obdrží prodávající.

V Českých Budějovicích, dne 2. 1. 2025			V Českých Budějovicích, dne 2. 1. 2025

Mgr. Jarmila Benýšková				                Ladislav Kocour

ředitelka školy						ředitel regionálního centra