SMLOUVA O DÍLO

Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i.

se sídlem:	Drnovská 507/73,161 06 Praha 6 - Ruzyně

IČO:	               00027006

DIČ:	               CZ00027006

zapsaná v:	rejstříku veřejných	výzkumných	institucí	vedeném	Ministerstvem školství, mládeže

a tělovýchovy ČR

zastoupena:	RNDr. Mikulášem Madarasem,	Ph.D.,	ředitelem	instituce

(dále jen „objednatel")

a

UNIREGL PRAHA, s. r. o.

se sídlem:	Nová 186, 252 25	Zbuzany

IČO:	               604 62 582

DIČ:	               CZ60462582

zapsaná v:	obchodním rejstříku spisová značka C 26345 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupena:	Jiřím Todorovem,	jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel")

Preambule

Tato smlouva je uzavřena k realizaci objednatelem vyhlášené veřejné zakázky s názvem:

Výměna řídícího systému laboratoře v objektu Fytotron č. dveří 16S1

(dále jen „veřejná zakázka"),

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované touto smlouvou a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.

Dílo

- Dílem dle této smlouvy je výměna řídícího systému laboratoře v objektu fytotron zahrnující zejména:

- automatická regulace topení, chlazení, světelného režimu v 5 laboratořích;

- ovládání kaskády tepelných čerpadel a příprava chladné vody do akumulace;

- software nezbytný pro provoz;

- revize elektro.

- Přesná specifikace předmětu smlouvy včetně podmínek pro jeho provedení vyplývá z nabídky zhotovitele č. 24NA00034 ze dne 4.12.2024, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce a dodávky výslovně uvedené v následujících dokumentech, a jiné práce a dodávky potřebné k uvedení stávajících prostor a zařízení do stavu (funkce, vzhled, vybavení), který je vymezen následujícími dokumenty:

- Tato smlouva;

- Nabídka zhotovitele č. 24NA00034 ze dne 4.12.2024 (příloha č. 1 této smlouvy)

  - Součástí díla je také doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytných ke zrealizování funkčního díla a jeho uvedení do provozu a bezproblémovému užívání.

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v kvalitě požadované dokumenty uvedenými v

  - čl. II této smlouvy, jinak v kvalitě obvyklé. V případě rozporu mezi těmito dokumenty se má za to, že se zhotovitel mínil zavázat ve větším rozsahu nebo vyšší kvalitě. Pokud i nadále bude rozpor přetrvávat, má přednost nejvyšší kvalita.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, a že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla, skutečným stavem, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

III.

Cena díla

- Za provedení díla se objednatel zavazuje uhradit cenu ve výši:

cena bez DPH	173 899,00 Kč

DPH 21 %	36 518,79 Kč

cena včetně DPH	210 417,79 Kč

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel nemá právo na zaplacení přiměřené části odměny ani v případě, že by dílo bylo předáváno po částech nebo bylo prováděno s nepřiměřenými náklady.

- Nárok na zaplacení ceny díla vzniká teprve po úplném provedení a předání díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků.

- Cena za provedené dílo je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura je splatná nejdříve ve lhůtě 30 dní ode dne doručení bezvadné faktury objednateli.

IV.

Termín plnění a předání díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 14 dnů převzetí místa realizace díla.

- Zhotovitel je povinen převzít místo realizace díla nejpozději do 5 dnů od podpisu této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně dokončení díla a jeho připravenost k předání nejméně 3 dny přede dnem předání. Strany se dohodnou na termínu převzetí díla, jinak bude dílo předáno 5. den ode dne doručení oznámení o dokončení díla.

- Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli:

doklady o shodě (certifikace materiálů), potvrzení o likvidaci odpadu, revizi elektro.

- Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže provádění díla brání počasí. Přerušením díla z uvedeného důvodu přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené. Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedeného důvodu nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů vyvolaných přerušením. Při přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit část zhotoveného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

- Objednatel má právo v případě nevyklizení místa realizace a/nebo výskytu vad odmítnout převzetí díla. Převzetí díla nebrání "drobné vady", kterými se pro potřeby této smlouvy rozumí takové ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla k účelům dle smlouvy nebo funkčně či esteticky jeho užívání neomezují. Dílo je předáno teprve podpisem předávacího protokolu oběma stranami. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla v případě nepředání dokladů dle čl. 4.4 této smlouvy.

V.

Další práva a povinnosti

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém místě realizace a jeho okolí pořádek a čistotu.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví o objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s plněním této smlouvy.

VI.

Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem na celé dílo, jeho součásti a veškeré jeho dílčí dodávky.

- Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 5 pracovních dnů, od jejich písemného nebo elektronického uplatnění objednatelem, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

VII.

Sankce a odstoupení od smlouvy

- Od této smlouvy je možno odstoupit pouze z důvodů v této smlouvě výslovně uvedených.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně a vedle těchto důvodů také v případě:

- vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo vstupu zhotovitele do likvidace;

- porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani ve lhůtě 14 dnů od písemného upozornění na porušení;

- že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které měly vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy;

- že zhotovitel užil pro provedení, byť části díla, subdodavatele v rozporu s touto smlouvou.

- V případě prodlení s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení s odstraněním reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 5.3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

- Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit vzniklou škodu.

Vlil.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání smlouvy do registru smluv se zavazuje zajistit neprodleně po podpisu smlouvy objednatel.

- Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Případné spory z této smlouvy mají být rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušný je obecný soud dle sídla objednatele.

- Strany sjednávají zákaz postoupení smlouvy.

- Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností na své straně.

- Tato smlouva je úplným ujednáním o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které strany mínily smluvně upravit. Žádný projev stran při sjednávání této smlouvy a neobsažený v této nebo jiné písemné smlouvě nemá zakládat závazek kterékoliv ze stran.

- Strany vylučují, aby vedle výslovných ustanovení smlouvy, byly práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe mezi stranami nebo ze zvyklostí ať obecných nebo odvětvových.

- Zhotovitel potvrzuje, že je podnikatel a uzavírá tuto smlouvu v rámci svého podnikání. Na práva a povinnosti z této smlouvy se neužijí ustanovení §1793 a 1796 občanského zákoníku. Obě strany prohlašují, že práva a povinnosti přijaté touto smlouvou jsou a budou přiměřené jejich hospodářské situaci.

- Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými dodatky uzavřenými oběma smluvními stranami v písemné formě, pod sankcí neplatnosti jiných forem ujednání. Za písemnou formu pro změnu smlouvy se nepovažuje výměna elektronických zpráv nebo záznamy ve stavebním deníku.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele č. 24NA00034 ze dne 4.12.2024

//

V Praze dne

ne

31,

03, 2025

Obj

Zhotovitel:

Jiří Todorov
jednatel

UNIREGL Praha, s r o-		NABÍDKA č. 24NA00034

| Dodavatel: | UNIREGL Praha, s.r.o. Nová 186 | Odběratel: IČ: 00027006 DIČ: CZ00027006 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Drnovská 507/73 |
| --- | --- | --- |
| 3 UIMIREGL | 25225 Zbuzany |  |
| Q PRAHA s. n. o. | IČ:60462582 DIČ: CZ60462582 Telefon: 222718766 E-mail: obchod@uniregl.cz www.uniregl.cz | 161 00 Praha |
|  |  | Tel.: |
| Nabídka č.: Forma úhrady: Datum zápisu: Plátno do: | 24NA00034 Příkazem 04.12.2024 | Konečný příjemce: |

Nabídka na výměnu řídícího systému v objektu Fytotron 1PP Nabídka obsahuje:

Řízení 5ti laboratoří (teplota, chlad, světlo)

Kaskádu tepelných čerpadel

Přípravu chladné vody do akumulace

Navržený systém je možno ovládat z PC / TEL / Tabletu

| Označení dodávky | Množství |  | J.cena Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loxone Miniserver | 1 | ks | 16 399,00 | 16 399,00 | 0% | 0,00 | 16 399,00 |
| Loxone Relay Extension | 2 | ks | 8 448,00 | 16 896,00 | 0% | 0,00 | 16 896,00 |
| Loxone 1-Wire Extension | 1 | ks | 4 635,00 | 4 635,00 | 0% | 0,00 | 4 635,00 |
| Loxone Dl extension | 1 | ks | 7 117,00 | 7 117,00 | 0% | 0,00 | 7 117,00 |
| 1-Wire teplotní čip | 12 | kpl | 1 320,00 | 15 840,00 | 0% | 0,00 | 15 840,00 |
| Obslužná jednotka | 1 | ks | 15 250,00 | 15 250,00 | 0% | 0,00 | 15 250,00 |
| Loxone Modbus Extension | 1 | ks | 6 262,00 | 6 262,00 | 0% | 0,00 | 6 262,00 |
| Úpraa stávajícího rzvaděče | 1 | kpl | 22 250,00 | 22 250,00 | 0% | 0,00 | 22 250,00 |
| El. mat (kabely, spojky, dutinky, drát, trafo) | 1 | kpl | 9 250,00 | 9 250,00 | 0% | 0,00 | 9 250,00 |
| Nosný mat. (lišty, homždinky, šrouby....) | 1 | kpl | 4 000,00 | 4 000,00 | 0% | 0,00 | 4 000,00 |
| Montážní práce | 1 | kpl | 29 300,00 | 29 300,00 | 0% | 0,00 | 29 300,00 |
| Software | 1 | kpl | 19 300,00 | 19 300,00 | 0% | 0,00 | 19 300,00 |
| Revize elektro | 1 | kpl | 3 500,00 | 3 500,00 | 0% | 0,00 | 3 500,00 |
| Komplexní odzkoušení a uvedení do provozu |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprava a režie celkově | 1 | kpl | 3 900,00 | 3 900,00 | 0% | 0,00 | 3 900,00 |

| Součet položek | 173 899,00 | 0,00 173 899,00 |
| --- | --- | --- |
| CELKEMKÚHRADĚ |  | 173 899,00 |

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH

Vystavil: