Dílčí smlouva č. 28 o poskytování SLUŽEB

(dále jen „**Dílčí smlouva**“)

uzavřená podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„občanský zákoník“**)

Smluvní strany:

**Objednatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 2229001/0710

ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen **„Objednatel“**)

a

**Konsorcium Tekies a COPS**

**Poskytovatel:** **Tekies s.r.o.**

se sídlem: U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 07241127

DIČ: CZ07241127

bankovní spojení: *neveřejný údaj*

zastoupen: Pavlem Wimmerem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297415

a

**Poskytovatel:** **COPS Solutions s.r.o.**

se sídlem: Thámova 16, 186 00 Praha 8

IČO: 62913883

DIČ: CZ62913883

bankovní spojení: *neveřejný údaj*

zastoupen: Ondřejem Dvořákem, Ph.D., jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35327

(dále jen **„Poskytovatel“**)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „**Smluvní strany**“ a/nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dílčí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Dílčí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dílčí smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 13. 7. 2023 Rámcovou dohodu o implementačních službách (dále jen „**Rámcová dohoda**“), jejímž účelem je zajištění poskytování implementačních služeb.
   2. Podpisem Rámcové dohody se tak Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v této Dílčí smlouvě a v Rámcové dohodě.
   3. Objednatel postupem dle čl. 4 Rámcové dohody zaslal Poskytovateli Výzvu k podání nabídek, přičemž jeho nabídku vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější a uzavřením této Dílčí smlouvy mu na základě Rámcové dohody zadává příslušnou veřejnou zakázku.
   4. Není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v Dílčí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
   1. Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout plnění spočívající ve zpracování analýzy, vytvoření architektury a implementaci tzv. technického bypassu v rámci digitalizace stavebního řízení (dále jen „**Dílo**“). Tento technický bypass má za cíl zabezpečit komunikaci mezi stávajícím Informačním systémem stavebního řízení (dále jen „**ISSŘ**“) a dalšími informačními systémy pro zpracování požadavků v rámci stavebního řízení. Primární zaměření je na software používaný stavebními úřady, a to před 1. 7. 2024, tedy před účinností zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento technický bypass spočívá v přípravě otevřeného a technologicky neutrálního souboru API (Application Programming Interface) a slouží k obousměrnému přenosu datových struktur mezi ISSŘ a dalšími systémy – systémy stavebních úřadů (viz výše), systémy dalších účastníků stavebního řízení. Poskytovatel také zajistí projektové řízení celé aktivity do předání technického bypass do produkčního prostředí. Bližší specifikace předmětu plnění je vymezena v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.
   2. Dílo dle čl. 2.1 této Dílčí smlouvy je zadáváno ve vazbě na usnesení vlády ČR č. 732 ze dne 16. října 2024 o navazujících krocích ve věci zajištění funkčnosti a efektivity digitalizace stavebního řízení, kterým došlo mj. k uložení společného úkolu ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a ministru dopravy spolupracovat na dosažení společného cíle spočívajícího v zajištění řádné funkčnosti systémů DSŘ, jakožto nezbytného předpokladu pro řádné a efektivní zajišťování veřejných potřeb ve věcech povolování stavebních záměrů, zajišťování udržitelnosti nákladů na bydlení zejména pro osoby v nepříznivých sociálních situacích a povolování staveb dopravní infrastruktury (dále jen „**Usnesení**“). Usnesením byl tedy uložen společný úkol s MMR a MD spolupracovat v oblasti vytvoření dočasného řešení, které by umožňovalo projekt DSŘ uvést do funkčního stavu.
   3. Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout předmět smlouvy dle bodu 2.1 této Dílčí smlouvy prostřednictvím osob na následujících pozicích s následujícím rozsahem člověkodnů (MD) pro jednotlivé pozice:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pozice** | **Počet MD** |
| Projektový Manažer | 60 |
| Projektový Manažer | 120 |
| IT architekt senior | 100 |
| IT architekt senior | 100 |
| Business Analytik senior | 100 |
| Integrační architekt senior | 105 |
| Backend Developer (JAVA) senior | 120 |
| Backend Developer (JAVA) senior | 120 |
| Backend Developer (JAVA) senior | 120 |
| Frontend developer senior | 120 |

* 1. Výše uvedené počty MD u jednotlivých rolí (pozic) představují závazné počty MD pro realizaci Díla v rozsahu vymezeném v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.
  2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Dílčí smlouvy prostřednictvím členů realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy. Odpovídajícím náhradníkem člena realizačního týmu je osoba s přinejmenším stejnou kvalifikací, jaká byla pro danu pozici vyžadována v rámci zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody jako nahrazovaný člen. Pro náhradu či výměnu člena realizačního týmu pro plnění Dílčí smlouvy se použije odst. 3.11 Rámcové dohody obdobně a pro porušení této povinnosti odst. 16.4 Rámcové dohody.
  3. Objednatel se Dílčí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Dílo cenu určenou v souladu s čl. 6 Rámcové dohody. Objednatel si vyhrazuje využití článku 6.3.4 Rámcové dohody, tj. Dílo bude hrazeno až po řádné akceptaci daného výstupu.
  4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Dílčí smlouvy.
  5. Objednatel se zavazuje předat kompletní podklady pro zpracování Analýzy nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy.

1. CENA ZA POSKYTNUTÍ SLUŽEB
   1. Celková cena za Dílo je smluvními stranami stanovena ve výši 13 676 000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“).
   2. Cena Díla byla stanovena v souladu s jednotkovými cenami za příslušné role uvedené v Rámcové dohodě a v nabídce na uzavření této Dílčí smlouvy, na základě ceny za jeden (1) člověkoden a maximální počet člověkodní nutných k řádné realizaci Díla.
   3. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené po akceptaci požadovaného výstupu na základě akceptační procedury dle Rámcové dohody.
   4. Ostatní podmínky vztahující se k platbě Ceny Díla realizovaného Poskytovatelem dle této Dílčí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v čl. 6 Rámcové dohody.
2. DOBA PLNĚNÍ A DOBA TRVÁNÍ DÍLČÍ SMLOUVY
   1. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž požadovaný výstup bude zpracován a předán Poskytovatelem do 60 kalendářních dnů od dne předání kompletních podkladů Objednatelem Poskytovateli dle odst. 2.8 této Dílčí smlouvy.
   2. Objednatel je oprávněn Dílčí smlouvu vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 14 kalendářních dní, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi Poskytovateli.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v Dílčí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi Dílčí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení Dílčí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
   3. Dílčí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Dílčí smlouvy.
   4. Nedílnou součást Dílčí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Realizační tým Poskytovatele a Cena za realizaci Díla

* 1. Dílčí smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel  V Praze dne elektronického podpisu | **Poskytovatel**  V Praze dne elektronického podpisu |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Tekies s.r.o.** |
|  |  |
|  | **Poskytovatel**  V Praze dne elektronického podpisu |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **COPS Solutions s.r.o.** |

Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění

1. **Popis předmětu plnění (cíl)**

Poskytovatel provede analýzu, vytvoří architekturu a implementuje tzv. technický bypass v rámci digitalizace stavebního řízení (dále jen „DSŘ“). Tento technický bypass má za cíl zabezpečit komunikaci mezi stávajícím Informačním systémem stavebního řízení (dále jen „ISSŘ“) a dalšími informačními systémy pro zpracování požadavků v rámci stavebního řízení. Primární zaměření je na software používaný stavebními úřady a to před 1.7.2024, tedy před účinností zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento technický bypass spočívá v přípravě otevřeného a technologicky neutrálního souboru API (Application Programming Interface) a slouží k obousměrnému přenosu datových struktur mezi ISSŘ a dalšími systémy – systémy stavebních úřadů (viz výše), systémy dalších účastníků stavebního řízení (dále jen „systémy stavebního řízení“).

Poskytovatel také zajistí projektové řízení celé aktivity do předání technického bypass do produkčního prostředí.

Níže je uveden entitní model ISSŘ, ze kterého je patrná komplexita datových struktur na straně stávajícího systému pro DSŘ.

* 1. **Analýza a architektura technického bypass, technické zajištění**

Analýza a definice APIs pro komunikaci mezi systémy stavebního řízení a ISSŘ, IT architektura a způsob komunikace prostřednictvím takového souboru API.

Výstupy:

* Seznam technických služeb (APIs) a jejich businessový popis.
* IT architektura řešení a implementační plán (diagramy, milníky).
* Dohoda na způsobu implementace s hlavními dodavateli systémů stavebního řízení.
* Analýza autentizace/bezpečnosti.
* Certifikace ISZR – OHA.
* Zajištění vývojového a testovacího prostředí pro implementaci technického bypass.
  1. **Implementace technického bypass**

Vytvoření souboru API pro komunikaci mezi systémy stavebního řízení a ISSŘ dle bodu 1.1. Analýza a architektura technického bypass.

Výstupy:

* Zabezpečená API Gateway prostřednictvím komponenty APIM v MS Azure
* řízení přístupu jednotlivých dodavatelů lokálních systémů stavebních úřadů k API
* logování a auditování veškeré komunikace pomocí API
* validace certifikátu při navazování spojení na API GW pomocí služby ISZR E345 a cache pro uchování ověření certifikátu na konfigurovatelnou hodnotu (1 min - 48 hodin)
* vystavení plné specifikace API včetně příkladů volání a mocků jednotlivých služeb
* možnost limitace počtu volání jednotlivých API (nastavení QoS)
* Implementovaný soubor API dle specifikace
* základní služby pro načtení dat o věci z ISSŘ
* uložení spisů a dokumentů do centrální spisové služby pro druhotnou evidenci
* implementace SSO pro předání identifikace pracovníka stavebního úřadu do ISSŘ (otevření prohlížeče BPP balíčků)
* možnost předání dat o řízení do ISSŘ
* další služby pro komunikaci s ISSŘ
* Dokumentace k jednotlivým APIs.
* Mocky (testovací rozhraní s testovacími daty) hlavních APIs.
  1. **Testy**

Realizace testů implemetovaných služeb a zabezpečené gateway.

Výstupy:

* Testovací protokoly z testů jednotlivých API.
* Testovací protokol penetračních testů.
* Testovací protokol performance testů.
  1. **Nasazení do produkčního prostředí a zajištění podpory řešení**

Poskytovatel zajistí nasazení technického bypass do produkčního prostředí a podporu celého řešení technického bypass po dobu jeho implementace, nasazení do produkčního prostředí v délce platnosti Dílčí smlouvy.

Výstupy:

* Nasazené služby (soubor API a API gateway) do produkčního prostředí.
* Podpora řešení technického bypass po dobu platnosti Dílčí smlouvy.

1. **Předpoklady a Součinnost**

Objednatel zajistí součinnost zejména formou poskytnutí dokumentů a zajištění kapacity zaměstnanců resortů Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) a Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) i externích dodavatelů, především pak:

* Poskytnutí přístupu k informacím a dokumentům.
* Zajištění součinnosti dohodnutých respondentů (viz kapitola 2.1. Respondenti)
* Zajištění součinnosti MMR a dodavatelských struktur (zejména Servodata/InQool, VITA SW, VERA a další).

Tento přehled může být po vzájemné shodě Poskytovatele s Objednatelem aktualizován na základě informací vyplývajících z průběžných prací.

Požadované dokumenty budou poskytnuty jak v platné verzi, tak případně ve formě aktuálního návrhu revize (např. u koncepcí, strategií atd.).

* 1. **Respondenti**

Nedílnou součástí analýzy a konzultací budou rozhovory se zainteresovanými stranami, kterými jsou zástupci zaměstnanců zpracovávajících agendy dotčených procesů, klíčoví dodavatelé, zástupci vedení podřízených organizací, garanti agend, zástupci dotčených orgánů stavebního řízení a další.


Seznam respondentů bude definován po vzájemné shodě Poskytovatele s Objednatelem a může být následně aktualizován na základě informací vyplývajících z průběžných prací.

Forma rozhovoru (osobně nebo prostřednictvím MS Teams) bude potvrzena s konkrétními účastníky individuálně.

1. **Vyloučení z rozsahu dodávky**

Objednatel uvádí, že součástí přípravy, implementace a konečné dokumentace nebudou níže uvedené oblasti:

* Návrh a implementaci dalších aplikačních částí DSŘ.
* Opravy nebo úpravy dotčených aplikací, zejména systémů stavebního řízení a ISSŘ, mimo vlastní funkcionalitu API.
* Přímé aktivity v oblasti personálního managementu, náboru pracovníků apod.



Příloha č. 2

Realizační tým Poskytovatele a Cena za realizaci Díla

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozice člena realizačního týmu** | **Jméno člena realizačního týmu** | **Cena za 1 člověkoden (MD) v Kč bez DPH** | **Počet člověkodnů (MD)** | **Cena za počet člověkodnů (MD) v Kč bez DPH** |
| Projektový Manažer | *neveřejný údaj* | 13 500,00 | 60 | 810 000,00 |
| Projektový Manažer | *neveřejný údaj* | 13 500,00 | 120 | 1 620 000,00 |
| IT architekt senior | *neveřejný údaj* | 14 500,00 | 100 | 1 450 000,00 |
| IT architekt senior | *neveřejný údaj* | 14 500,00 | 100 | 1 450 000,00 |
| Business Analytik senior | *neveřejný údaj* | 12 000,00 | 100 | 1 200 000,00 |
| Integrační architekt senior | *neveřejný údaj* | 13 200,00 | 105 | 1 386 000,00 |
| Backend Developer (JAVA) senior | *neveřejný údaj* | 12 000,00 | 120 | 1 440 000,00 |
| Backend Developer (JAVA) senior | *neveřejný údaj* | 12 000,00 | 120 | 1 440 000,00 |
| Backend Developer (JAVA) senior | *neveřejný údaj* | 12 000,00 | 120 | 1 440 000,00 |
| Frontend developer senior | *neveřejný údaj* | 12 000,00 | 120 | 1 440 000,00 |
| **Celková cena za počet člověkodnů (MD) všech členů realizačního týmu v Kč bez DPH (vytvoření Díla v rozsahu dle Předmětu smlouvy)** | | | | 13 676 000,- |