Smlouva o dílo

(podle občanského zákoníku)

Služby Města Milevska, spol s.r.o. se sídlem Karlova 1012, 399 01 Milevsko

IČ:49061186, DIČ:49061186

(objednatel)

a

DECK KOMPLET s.r.o. se sídlem tř. Míru 1981, Tachov, 347 01

IČ:29061377, DIČ:CZ29061377

(zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

# I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy otryskání/pískování a nátěr svodové konstrukce u silnice v obci Stehlovice (dále jen „dílo“) dle zakázkového listu č. 120/2017 (příloha této smlouvy) na pozemku objednatele. Odstín RAL 1018 pro vodorovnou konstrukci a odstín RAL 8012 pro svislou konstrukci.

# II. Cena a způsob placení

Celková cena díla činí 101.087.- Kč bez DPH. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli. Splatnost faktury je 10 dnů od předání díla. V případě nedodržení splatnosti faktury má zhotovitel nárok na 500.-kč za každý den z prodlení.

# III. Termín provedení a předání

Dílo bude zahájeno nejdříve od 16.8.2017 a dokončeno nejpozději do 16.9.2017 v závislosti na počasí. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že vykazuje drobné vady nebo nedodělky které nijak nebrání užívání díla.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel, smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno.

# IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 36 měsíců na přídržnost barvy. Zárukou se rozumí stav, kdy více jak 5% celkové plochy vykazuje nějaké poškození. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla oznámí o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit. (email: deckkomplet@email.cz)

# V. Možnost odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy není možné odstoupit.

# VI. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Tachově dne____________________________

_______________________________                                   ___________________________

Za Služby Města Milevska, spol. s.r.o.                                         za DECK KOMPLET s.r.o.

Vít Král nar. 18.2.1972                                                  David Morgenstein  nar. 9.2.1982

(jednatel společnosti)                                                             (jednatel společnosti)