

Příloha č. 2 SOD č. 328/2025

Výzva k výkonu potápěčských prací - Potápěčské práce na VD Doksany - rok 2025 (pravé jezové pole)

komu 06.02.2025 08:40

Na vědomí

Od

Komu

Na vědomí

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. 1296/2024, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

Údaje o požadovaném plnění:

1. Místo plnění: VD Doksany
2. Popis obsahu předmětu plněn í díla :

Jedná se o potápěčské práce realizované na VD Doksany v roce 2025 v souvislosti s plánovanou údržbou a provozní prohlídkou pravé jezové klapky.

Konkrétně se jedná o provedení následujících prací:

1. Příprava pracoviště pro instalaci horního provizorního hrazení pravého jezového pole (odstranění naplaveného materiálu z prostoru jezového prahu a jeho bezprostředního okolí, vyčištění vodorovné drážky pro osazení hradel a očištění svislých drážek na pilířích od nečistot a koroze).
2. Montáž horního provizorního hrazení pravého jezového pole.
3. Kontrola stavebních a strojně - technologických částí vodního díla.

Kontrola bude zaměřena zejména na stav stavebních konstrukcí VD - jezového prahu, jezových pilířů, přívodního a odpadního kanálu MVE, konstrukce rybího přechodu a dále technologických prvků vodního díla, např. uložení a stavu jezových klapek, stavu těsnění jezových klapek, stavu hrubých česlí na vtoku do MVE, stavu hradících profilů provozních uzávěrů a provizorního hrazení. Součástí kontroly je též prohlídka stavu koryta v nadjezí VD z hlediska objemu sedimentu v jezové zdrži.

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace.

Nálezová zpráva a dokumentace skutečného provedení bude vypracována a předána TDS ve 3 vyhotoveních a 1x elektronicky nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

1. Termín: 5.5. - 6.5.2025, zahájeni v 9:00 hodin

Oceněné položky nad rámec dohody uvedené v "Ceníku potápěčských prací" uveďte zvlášť pod čarou.

Přílohy:

Příloha č. 1 Ceník potápěčských prací .xlsxPříloha č. 2 Návrh Prováděcí smlouvy\_301802 VD Doksany.docx

Řez VD Doksany.pdf

S přáním hezkého dne



technický dozor staveb Povodí Ohře, státní podnik Pražská 319, 411 55 Terezín tel. : mobil: e-mail : http:

Tato zprávamá\_ pouze informativní charakter a\_není myšlena jako závazný návrh \_ na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad pro případné následné právní jednání stran. Jakékoli právní jednání Povodí Ohře, státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné formě včetně podpisu oprávněné osoby.

Zvažte prosím tisk této zprávy.

Kontrolováno antivirovým systémem SOPHOS.