# SMLOUVA O DÍLO

I.

## Smluvní strany

- Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spis. Značka Pr 623 sídlo:	Dětská 915/2, Poruba, 708 00 Ostrava zastoupena:	Mgr. Zuzanou Škapovou, ředitelkou

IČ:	64628329

DIČ:	CZ64628329

(dále jen „Objednatel“)

a

## ACS Networks group, s.r.o.

Se sídlem: Korunní 834/20, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Zastoupena: Ing.Petrem Matušem, jednatelem

IČ: 25371452 DIČ: CZ25371452

Bankovní spojení: FIO Banka, a.s. Číslo účtu: 2300929339/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16013 kontaktní osoba prodávajícího: Ing.Petr Matuš, email: petr.matus@acsnet.cz, tel.: 608974366 (dále jen „zhotovitel“)

## Vymezení pojmů

Pro účely této Smlouvy se vymezují následující pojmy takto:

- Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

# II.

## Základní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních

stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že se rovněž detailně seznámil se:

  - zadávací dokumentací vč. jejich příloh k zakázce „Zajištění konektivity“, předanou Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“)

  - Technickou specifikací (dále jen „Technická specifikace“)

  - Standardem konektivity škol“ zpracovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v aktuálním znění.

jakož i jinými dokumenty uvedenými v čl. III. odst. 1. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.

- Účelem smlouvy je zlepšení infrastruktury školského zařízení pro vzdělávání žáků objednatele.

- Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem plnění dle této smlouvy vymezeným v článku III. této smlouvy jsou aktivity a výstupy projektu s názvem „Modernizace internetového připojení a ICT techniky“ registrační číslo CZ.10.03.01/00/23_010/0000073, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027.

- Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu minimálně do 31.12.2035. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví české právní předpisy lhůtu delší, bude postupováno podle českých právních předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje:

  - umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s Projektem,

  - vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

# III.

## Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo - „Zajištění konektivity“ spočívající zejména v rozšíření kabeláže ve třídách a učebnách v 1. – 4. nadzemním podlaží základní školy. Nově instalovaná kabeláž naváže na stávající již instalované technologie školy.

Součástí vlastního zajištění konektivity je zaměření, drážkování, natažení kabelů, propojení se stávající internetovou sítí, začištění drážek a děr ve stěnách, otestování funkčnosti internetového připojení ve všech místnostech a zakreslení vedení kabeláže.

Dílo bude provedeno v rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v:

  - této smlouvě a jejích přílohách,

  - Zadávací dokumentací, poskytnuté zhotoviteli v průběhu výběrového řízení včetně případných dodatečných informací,

  - „Standardem konektivity škol“ zpracovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v aktuálním znění.

  - vnitřními provozními podmínkami školy (Provozní vlivy), které byly ověřeny Zhotovitelem v rámci prohlídky stavby,

  - obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k dílu a/nebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.

- Součástí předmětu plnění je rovněž:

  - předání veškeré potřebné dokumentace k řádně předanému dílu na základě předávacího oboustranně podepsaného protokolu

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN související s předmětem plnění dle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Zhotovitel není povinen převzít dokončené dílo s vadami či nedodělky, které brání jeho řádnému užívání. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

- Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

- Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, všeobecně závaznými právními předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami IROP.

# IV.

## Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

  - termín zahájení plnění díla: 1.7.2024

  - termín dokončení plnění díla: nejpozději do 15.8.2024

- Místem plnění je objekt základní školy, ul. Dětská 915, 708 00 Ostrava-Poruba

- Objednatel si vyhrazuje právo korigovat provádění prací v návaznosti na své provozní potřeby či požadavky. Takto je Objednatel oprávněn stanovit pozdější termín zahájení příslušných prací, případně provádění příslušných prací pozastavit na nezbytně nutnou dobu. Po takto Objednatelem stanovenou dobu není Zhotovitel v prodlení s prováděním díla, přičemž termíny ukončení takto termínově posunutých prací, jakož i na ně navazujících prací, se prodlužují o dobu tohoto posunu/pozastávky. Bude-li požadavek Objednatele, ovlivňující provádění díla, oznámen Zhotoviteli písemně na kontaktní e-mail uvedený v čl. I této smlouvy nejméně se sedmi (7) denním předstihem, nenáleží Zhotoviteli vůči Objednateli žádný nárok typu smluvní pokuty, navýšení ceny za dílo, úhrady víceprací, náhrady škody či jiný obdobný peněžitý nárok, vzniklý jako důsledek případného zvýšení nákladů na straně Zhotovitele.

O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle ve lhůtě uvedené v písemném pokynu, který obdrží od Objednatele.

- Lhůtu plnění sjednanou v odst. 1 písm. b) toho článku této smlouvy lze prodloužit též v případě:

  - víceprací dle čl. V. odst. 3 této smlouvy,

  - prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, v takovémto případě se lhůta plnění prodlužuje o stejnou dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení,

  - přerušení prací dle § 2594 a 2627 občanského zákoníku, v takovémto případě se lhůta plnění prodlužuje o stejnou dobu, po kterou bylo provádění díla ve smyslu výše uvedených ustanovení prodlouženo,

  - vyšší moci, kterou se rozumí událost, kterou nemohou smluvní strany ovlivnit a která znemožní plnění závazků z této smlouvy. Vyšší mocí se rozumí zejména: přírodní katastrofy, výjimečný stav vyhlášený státem (teroristický útok, válečný stav, apod.), jakékoliv změna nebo novely obecně závazných právních předpisů, které se dotýkají provádění díla a podstatným způsobem ovlivní jeho realizace a přijetí jakýchkoliv nových obecně závazných právních předpisů nebo technických norem dotýkajících se přímo předmětného díla, v takovémto případě se lhůta plnění prodlužuje o dobu takto trvající překážky.

# V.

## Cena za dílo

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

809.900,- Kč bez DPH

Cena díla bez DPH

| Výše DPH (21%) | 170.079,- Kč |
| --- | --- |
| Cena celkem vč. DPH | 979.979,- Kč vč. DPH |

- Ceny uvedené Zhotovitelem v odst. 1 tohoto čl. smlouvy musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, zařízením staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a naplnění podmínek zadávací dokumentace zakázky.

- Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

- Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku smlouvy budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

# VI.

## Platební podmínky

- Zálohy na platby nejsou sjednány.

- Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

- Splatnost daňového dokladu (faktury) dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy se stanovuje v délce 30 dnů ode dne prokazatelného doručení řádně vystaveného daňového dokladu Objednateli.

- Daňový doklad budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny stanovené § 435 občanského zákoníku. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

  - IČ Objednatele,

  - předmět smlouvy včetně uvedení textu „Modernizace internetového připojení a ICT techniky“ registrační číslo CZ.10.03.01/00/23_010/0000073, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027.

  - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, a to v souladu s údaji uvedenými v čl.

    - této smlouvy,

  - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

  - přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení Objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

- Doručení faktury se provede osobně v sídle Objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

- Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

  - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

  - budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem Objednatele,

  - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli opravenou fakturu do 3 pracovních dnů po obdržení Objednatelem vrácené vadné faktury.

- Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

- Kupující požaduje, aby prodávající při realizaci předmětu plnění této smlouvy zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány kupující s prodávajícím, a to následovně:

- Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery zhotovitele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

# VII.

## Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

- Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.

- Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.

- Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci, tvořící součást díla, přechází na Objednatele jejím převzetím.

# VIII.

## Jakost díla

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.

- Jakost  dodávaných  materiálů  a  konstrukcí  bude  dokladována  předepsaným  způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

# IX.

## Pracoviště

  - Zhotovitel je povinen dbát bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob v prostoru provádění prací a svou práci vzájemně koordinovat se tak, aby na staveništi nedošlo k ohrožení zdraví či vzniku úrazu.

# X.

## Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

- provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

- dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

- informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou na adresu: reditel@zsdetska.cz a následně písemně na adresu sídla Objednatele. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:

  - zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup,

  - o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

  - Zhotovitel je povinen výrobky či zařízení zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly poskytovatele dotace a hospodářské soutěže a písemně informovat Objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi

příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 1 této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci výběrového řízení a zajistit odborné vedení. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 7 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Objednatel nicméně souhlas podle předchozí věty nesmí bez závažného důvodu odepřít.

  - Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele; odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba.

  - Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného provádění prací oprávněnými osobami.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

  - Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození datové sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

  - V případě zjištění rozporu platného Standardu konektivity se skutečností je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s objednatelem, a to bezodkladně.

  - Kontrola prováděných prací bude realizována dle potřeby.

# XI.

## Předání díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo–li provedeno v souladu s touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu.

- Dílo bude předáno v termínu sjednaném v čl. IV., odst. 1 písm. b) této smlouvy, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dokončení celého díla oznámí Zhotovitel Objednateli min. pět (5) pracovních dnů předem a ten svolá přejímací řízení. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.

- Podmínkou pro převzetí díla je úspěšné provedení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou, technickými normami či Standardem konektivity a předání Objednateli veškeré dokumentace díla.

- O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, který bude obsahovat:

  - označení díla,

  - označení Objednatele a Zhotovitele díla,

  - termín dokončení díla,

  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

  - termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

  - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

  - datum a místo sepsání protokolu,

  - termín, od kterého počíná běžet záruční doba

  - soupis vad a nedodělků včetně termínu jejich odstraněnídle odst. 6 tohoto článku této smlouvy

  - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.

- Objednatel nepřevezme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

- Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k účelu této smlouvy převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

- Podmínkou předání díla nebo jeho části je předání veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení. Jde zejména o tyto doklady:

  - prohlášení, že dílo je provedeno v souladu s touto smlouvu, obecně závaznými právními předpisy a technologickými postupy,

  - originál montážního deníku,

  - další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené v této smlouvě a jejích přílohách nebo byly požadovány objednatelem v průběhu provádění díla.

Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

# XII.

## Práva z vadného plnění, záruka za jakost

- Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

- Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla Objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

- Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu

§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 36 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto článku smlouvy.

- Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

- Veškeré vady díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

  - e-mail: info@acsnet.cz, nebo

  - adresu: Korunní 834/20,709 00 Ostrava, nebo

  - do datové schránky: n4qi4w8

- Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne- li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat dle čl. I této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce Objednatele.

- O odstranění vady Zhotovitel Objednateli předá písemný záznam. V případě odstranění vady opravou poskytne Zhotovitel záruku za jakost odpovídající lhůtám uvedeným v odstavci 3, tohoto článku smlouvy.

# XIII.

## Nebezpečí škody

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla Objednatelem.

- Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

- Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu odborné činnosti včetně možných škod způsobených jeho pracovníky vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem plnění ve výši min. 100% ceny díla za jedno pojistné plnění. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) s limitem plnění ve výši min. 100% ceny díla za jedno pojistné plnění. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu trvání této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen předat Objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na

požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

# XIV.

## Sankční ujednání

- V případě, že Zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v protokole o předání převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vady reklamované v období záruční lhůty ve lhůtě sjednané v čl. XII., odst. 6, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

# XVI.

## Zánik smlouvy

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

  - neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

  - nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII. odst. 6 a 7 této smlouvy ani do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli,

  - opakované nedodržení pokynů Objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,

  - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

  - neuhrazení ceny za dílo Objednatelem po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

  - nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 7 nebo 8 této smlouvy.

- Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

  - dojde–li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí Zhotovitele nebo Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části Objednateli;

  - bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

  - podá-li Zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

- Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti kalendářních dnů“.

# XVII.

## Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

V Ostravě dne: 5.4.2024	V Ostravě dne: 5.4.2024

za objednatele	za zhotovitele

Příloha č.. 1: Technická specifikace