D O D A T E K  č.1

Ke smlouvě o dílo uzavřené  podle  ustanovení  § 2586 a následujících zákona č.

89/2012 Sb, Občanského zákoníku

##### I. Smluvní strany

1.	VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem:	Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň

IČO:	25205625

jejímž jménem jedná:

na straně jedné jako „objednatel“

2.	JS PROJEKT s.r.o.

se sídlem:	Ruská 16, 326 00 Plzeň

IČO:	26378817

jejímž jménem jedná:

na straně druhé jako „zhotovitel“

Název akce: „Obnova vodovodu, kanalizace a přípojek ul. na Okraji a obnova vodovodu, kanalizace a přípojek Křimická ulice – před č. p. 128-136

– projekt a inženýrská činnost“

Smlouva o dílo uzavřená dne 28. 12. 2016 se mění v níže uvedených odstavcích takto:

## II. Termín plnění

Předání projektové dokumentace DÚR:						04/2018

Zajištění územního rozhodnutí:							07/2018

Předání projektové dokumentace PDPS

vč. výkazu výměr a rozpočtu 							08/2018

Zajištění vodoprávního povolení:						12/2018

Zajištění TDI, AD, kolaudace:						        	r. 2019

VII. Jiná ujednání

Ostatní   ujednání  SoD  tímto  dodatkem  č.1  nedotčená  zůstávají  v  původní platnosti.

Dodatek č.1  je vypracován ve dvou stejnopisech. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom

stejnopisu.

V Plzni dne		                                          V Plzni dne

Objednatel                                                             Zhotovitel

……………………………………		        ………………………………………..