**SMLOUVA O DÍLO**

**Provedení mechanizované výsadby cibulovin v Novém Jičíně jaro 2025**

1. **Smluvní strany**

Objednatel: Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace

Se sídlem: Suvorovova909/114, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen: Ing. Pavlem Tichým, ředitelem

IČO: 00417688

DIČ: CZ00417688

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Nový Jičín

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Tichý, ředitel

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Česko kvete MV s.r.o.

Se sídlem: Václavov 730/1, 671 72 Miroslav

Zastoupen: Martin Vodák, jednatel

IČ: 26975319

DIČ: CZ26975319

Zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 49360 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: Oberbank AG Brno

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce ve věcech technických: Martin Vodák

(dále jen „zhotovitel“)

1. **Základní ustanovení**
   1. Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
   2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
   3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
   4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.
   5. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. 1 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
2. **Předmět smlouvy**
   1. Předmětem smlouvy je provedení mechanizované výsadby kvetoucí kombinace cibulovin na ploše celkem 100 m2 sázecím strojem společnosti Verver Export.
   2. Mechanizovaná výsadba cibulovin bude probíhat na částech pozemků p.č. 28/1 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí - 100 m2. Bude použita směs s obchodním názvem Verver Kit „Hot Summer“ s výsevem květinového osiva pro přímý výsev Soprano, dle cenové nabídky (Příloha č. 1). Místa zvolená k osázení jsou zaznačena v mapovém podkladu (Příloha č. 2), přičemž přesné označení odpovídající výše uvedené výměře osázení částí pozemku bude provedeno objednatelem pomocí značkovacího spreje před počátkem plnění zhotovitelem. Obě přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
   3. Trvanlivost výsadeb je minimálně 3 let. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení ani závady způsobené cizím zaviněním, na poškození výsadeb „vyšší mocí“ nebo mechanickým způsobem, vandalismem, havárií inženýrských sítí, ani na mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli oprávněného nebo neodborným zásahem. Záruka se také nevztahuje na případné poškození porostů způsobených nadměrným suchem ihned po výsadbě na podzim nebo na začátku jara, když cibuloviny začínají rašit. V takovém případě má objednavatel povinnost osázené plochy dostatečně zalít. Před začátkem růstu cibulovin v druhém roce kvetení je povinností objednavatele osázené plochy přihnojit doporučeným hnojivem NPK 8-3-12 + MgO 3 (%).
   4. Specifikace rozsahu díla je také obsahem cenové nabídky, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
3. **Podmínky pro provedení díla**
   1. Zhotovitel je povinen v rámci realizace předmětu smlouvy o dílo provést veškeré práce, dodávky a služby, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání díla, na svůj náklad a na své nebezpečí.
   2. Zhotovitel je povinen oznámit zástupci objednatele termín zahájení a ukončení prací, přičemž o termínu zahájení je povinen zhotovitel zástupce objednatele vyrozumět nejméně 7 dní předem.
   3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost   
      ve sjednané době.
   4. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění díla, pokud jsou dotčeny prováděním prací na díle (veřejná prostranství, komunikace, chodníky).
   5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
   6. Objednatel není povinen převzít a zaplatit dílo, nebude-li provedeno podle předmětu smlouvy a v souladu s jejími podmínkami.
   7. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s platnými právními předpisy, v případě jejich porušení nese plnou odpovědnost.
4. **Termín plnění**
   1. Plnění předmětu díla dle této smlouvy bude zahájeno po nabytí účinnosti této smlouvy a bude ukončeno předáním díla zástupci objednatele nejpozději 30.04.2025.
5. **Cena a platební podmínky**
   1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1190 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako nejvyšší přípustná.
   2. Cena díla činí bez DPH **72 170,- Kč**, tj. s DPH (sazba 21 %) **87 325,70** **Kč.**
   3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, a to i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu v průběhu doby účinnosti této smlouvy.
   4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:

- nebude-li některá část díla (některá z činností) v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla (činností), které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle cenové nabídky, který je Přílohou č. 1 této smlouvy,

- bude-li objednatel požadovat i provedení prací a dodávek, které nebyly součástí smluveného předmětu díla, a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předvídat (vícepráce).

- dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

* 1. Cenu uhradí objednatel zhotoviteli bankovním převodem na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené zhotovitelem a doručené objednateli po předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
  2. Vystavená faktura bude splatná do 14 dnů od data jejich doručení objednateli.
  3. Objednatel může fakturu vrátit zhotoviteli v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje; v takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny za dílo. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené či nově vystavené faktury objednateli.

1. **Ochrana osobních údajů**
   1. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) druhé strany pro účely podle této smlouvy, budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných právních předpisů, upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z této Smlouvy, dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu druhé strany třetím stranám, s výjimkou případného řízení vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy.
   2. Dále se smluvní strany zavazují, že v případě potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při řešení problematiky OÚ dané smluvní strany.
2. **Závěrečná ustanovení**
   1. Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
   2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
   3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
   4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
   5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.
   6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv.
   7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
   8. Účastníci odpovídají za škody způsobené porušením právních povinností vyplývajících z této smlouvy a z právních předpisů za podmínek a v rozsahu ust. Občanského zákoníku.
   9. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Občanský zákoník.

Příloha č. 1: Cenová nabídka

Příloha č. 2: Mapové podklady

V Novém Jičíně, dne 1.4. 2025 V Miroslavi, dne 26.3. 2025

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Pavel Tichý Martin Vodák