DODATEK č. 1

č. SML-0033/17

uzavřený podle § 1902 zákona č 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Smlouvy o dílo č. SML-0020/17 na vypracování projektové dokumentace na provedení stavby včetně autorského dozoru nad provedením stavby:

Psychiatrická nemocnice Jihlava - rekonstrukce 3. NP pavilonu 4

### Smluvní strany

  - Objednatel:			Psychiatrická nemocnice Jihlava

se sídlem: 			Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

zastoupená:			MUDr. Zdeňkou Drlíkovou - ředitelkou

IČO: 				00600601

DIČ: 				CZ00600601

bankovní spojení: 		ČNB

číslo účtu: 			33936681/0710

(dále jen „Objednatel“)

  - Zhotovitel:			ATELIER PENTA v.o.s.

sídlo firmy:			Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku:	vedeném u KS Brno, oddíl A, vložka 5134

zastoupený:			Ing. Arch. Jaromír Homolka, CSc.

IČO:				479 16 621

DIČ:				CZ47916621

bankovní spojení:		ČSOB a.s., pobočka Jihlava

číslo účtu:			672846033/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

- Základní ustanovení

  - Na základě níže uvedených skutečností týkajících se technického řešení uspořádání 3. NP pavilonu 4 se smluvní strany dohodly na změně ustanovení II.1 A) smlouvy z 18.5.2017.

  - Objednatel požaduje po zhotoviteli rozšíření projektových prací o další místnosti s aktuálně nevyhovujícím technickým standardem – veškeré pokoje pacientů, jídelna, kuřárna, kuchyňka, návštěvna, ambulance, sprcha personálu. Zhotovitel předložené návrhy do projektové dokumentace zapracuje. Bližší specifikace je uvedena v Zápisu GP z jednání ze dne 4.7.2017, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Termíny plnění

  - Zhotovitel je povinen dokončit předmět díla:

    - 1. etapa	do 8.9.2017

    - 2. etapa	od zahájení stavby do ukončení stavebních prací a vydání

kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci (nebo do odstranění všech nedodělků a závad)

- Cena za dílo, platební podmínky

  - Cena za dílo je stanovena dohodou mezi oběma smluvními stranami, je v souladu s §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je pevná neměnná a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony ve smyslu Smlouvy a tohoto Dodatku.

  - Cena je nově stanovena dle individuální kalkulace Zhotovitele ze dne 13.7.2017 pro jednotlivé části plnění předmětu díla takto:

| Části plnění | Cena |  |
| --- | --- | --- |
| 1. etapa Zpracování jednostupňové projektové dokumentace a inženýrská činnost |  |  |
| - Cena díla dle Dodatku č. 1 | 159.000,00 Kč | bez DPH |
|  | 33.390,00 Kč | DPH |
|  | 192.390,00 Kč | včetně DPH |
| 2. etapa Autorský dozor | 10.000,00 Kč | bez DPH |
|  | 2.100,00 Kč | DPH |
|  | 12.100,00 Kč | včetně DPH |
| Celkem | 169.000,00 Kč | bez DPH |
|  | 35.490,00 Kč | DPH |
|  | 204.490,00 Kč | včetně DPH |

- Závěrečná ustanovení

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a nemění se.

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

  - Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku č. 1, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho Dodatek podepisují. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání, je sepsán určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy.

Za Objednatele:	          Za Zhotovitele:

V Jihlavě, dne	          V Jihlavě, dne

_____________________________    	           _______________________________

MUDr. Zdeňka Drlíková				  Ing. Arch. Jaromír Homolka, CSc.