| Povodí Ohře |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Horyna Petr |
| Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: | POH/14335/2025 | Valkeřická 536 |
| Vyřizuje: | … | 407 22 Benešov nad Ploučnicí |
| Tel.: | …… |  |
| Mobil: | … |  |
| E-mail: | … |  |
| Datum: | 28.03.2025 |  |
| Kontaktní adresa: |  |  |

Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:	301999/490/2025

Požadovaný termín dodání:	31.12.2025

Předpokládaná cena Kč bez DPH:	95 500,00

DlHM inv. č.:	96900

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky ze dne 4.3.2025 kácení 27 ks stromů, které tvoří břehový porost vodního toku Obrtka v k.ú. Kochovice a Hoštka v úseku od silničního mostu u ČOV až po silniční most u objektu firmy CHVALIS Hoštka (ř. km 5,370-6,240).

- rámci kácení bude odstraněno: 15 ks stromů o průměru 10 – 30 cm, 11 ks stromů o průměru 30 – 50 cm a 1 ks stromu o průměru 50 – 70 cm. Stromy určené ke kácení jsou označeny barevným terčem červené barvy. V rámci akce bude dále proveden výřez křovin na ploše cca 30 m2 k zajištění bezpečného kácení stromů.

Do 31.3.2025 bude provedeno kácení části stromů v havarijním stavu.

Zhotovitel odkoupí dřevní hmotu o celkovém objemu 16 m3 za cenu 11200 Kč bez DPH (700 Kč bez DPH/m3). Cena za práce bude uhrazena po vzájemném zápočtu vystavených faktur (zhotovitelem za provedené práce a objednatelem za prodej dřevní hmoty).

Nevyužitelná dřevní hmota (větve) bude štěpkována nebo spálena na místě (pálení projedná a nahlásí zhotovitel HZS Ústeckého kraje). Přístup k místu zakázky si zajistí zhotovitel. Po skončení prací bude místo uvedeno do náležitého stavu. Veškeré škody na cizím majetku jdou k tíži zhotovitele.

Předání pozemků jejich vlastníkům bude po dokončení prací provedeno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem, který bude nedílnou součástí dokumentace stavby.

- obvodu pracoviště se nachází soukromé objekty, sportovní a volnočasová zařízení. Technický dozor provede a potřebnou součinnost Vám poskytne ….

Žádáme Vás o potvrzení objednávky. Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dní ode dne doručení objednateli.

Na faktuře uveďte číslo objednávky a tyto údaje o objednateli:

Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219 IČO: 70889988 430 03 Chomutov DIČ: CZ70889988

Pro stromy pokácené do 31.3.2025 je možná dílčí fakturace.

Povodí Ohře

Fakturu doručte elektronicky ve formátu PDF na e-mail: ……