**PŘÍLOHA č. 2**

**ZADÁVACÍ DOPIS**

Není-li v tomto  Zadávacím dopise uvedeno jinak, pak se tento Zadávací dopis řídí Smlouvou a tvoří její nedílnou součást. Podmínky stanovené v tomto Zadávacím dopise se uplatní pouze pro Služby, jež jsou předmětem tohoto Zadávacího dopisu, nikoliv pro Služby, jež jsou předmětem jakéhokoliv jiného Zadávacího dopisu uzavřeného dle Smlouvy. Výrazy použité v tomto Zadávacím dopise s velkým začátečním písmenem, které nejsou jinak definovány, mají význam uvedený ve Smlouvě a odkazy ve Smlouvě na „Vy“ nebo „Klient“ se týkají Vás.

1. Rozsah služeb

Poskytneme vám následující služby: Odborná podpora při optimalizaci provozu teplárny v Českých Budějovicích.

V rámci plnění zpracujeme následující úlohy:

1. Vytvoříme ekonomický modelu pro výpočet NPV a IRR jednotlivých variant technického řešení. Model bude respektovat:
	1. tři základní scénáře z I. etapy prací a kombinací s a bez přivaděče tepla z Temelína
	2. energetické, objemové a hmotnostní toky jako výstupy z technického modelu pro jednotlivé scénáře
	3. specifické nabídkové ceny dodavatelů technologií pro uvažovaná technická řešení.
2. Zpracujeme citlivostní analýzy zaměřené na zkoumání závislosti cen výstupů (teplo, elektřina) na změnách cen základních vstupů a hodnocení celkové ekonomiky řešení se zaměřením na ceny paliva (uhlí, TA), ceny povolenek CO2 a velikost spotřeby tepla. V úvahu budeme brát rovněž kategorizaci a ceny odpadů jako výstupů ze spalovacího procesu.
3. Provedeme celkové vícekriteriální hodnocení variant respektující ekonomickou podstatu (NPV, IRR) s nejvyšší váhou a doplňkovými („soft“) kritérii zohledňujícími regulatorní a procesně-právníka rizika jednotlivých analyzovaných scénářů. Zvláště provedeme hodnocení celkové výhodnosti realizace dodávek z Temelína proti čistě uhelné variantě (scénář A) zohledňující snížení environmentální zátěže ve městě České Budějovice

V souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami výraz „Zprávy“ zahrnuje veškeré informace, rady, doporučení nebo další obsah zpráv, prezentací nebo ostatní komunikace, jež Vám poskytneme.

Součástí Zprávy budou rovněž základní informace o cenových prognózách pro emisní povolenky a predikce vývoje provozní podpory KVET (zelené bonusy) vč. vyhodnocení rizika dvojí podpory (KVET a emisní povolenky vs. investiční dotace pro zařízení spadající pod EU ETS). Zohledněna budou rovněž procesní rizika projektu začlenění spalování nebo spoluspalovaní TAP.

1. Vaše konkrétní povinnosti

Povinností Klienta je poskytnout nám nezbytnou součinnost a ekonomická data od potenciálních dodavatelů technologií.

1. Další podmínky a ujednání

Vzhledem k tomu, že naši práci nebudeme provádět v souladu s všeobecně uznávanými auditorskými standardy, standardy pro prověrky nebo standardy pro ostatní ověřovací zakázky platnými v České republice, neposkytujeme žádnou formu ujištění. Služby ani Zprávy nepředstavují právní posudek nebo radu. Nebudeme provádět žádnou prověrku s cílem odhalit podvod nebo nezákonnou činnost.

Bez ohledu na cokoliv, co by ve Smlouvě nebo v tomto Zadávacím dopise mohlo svědčit o opaku, nepřebíráme odpovědnost za žádné produkty, programy nebo služby třetích stran, za jejich provedení ani za soulad s Vaší specifikací nebo čímkoliv jiným.

Veškeré připomínky nebo doporučení týkající se funkčních a technických vlastností Vámi používaných nebo zvažovaných produktů jsme vypracovali výhradně na základě údajů poskytnutých Vašimi dodavateli přímo nebo Vaším prostřednictvím. Neneseme odpovědnost za úplnost a správnost těchto údajů, ani za jejich potvrzení.

Na základě skutečností známých v době uzavření tohoto Zadávacího dopisu, očekávaného rozsahu Služeb, našich rolí a míry naší odpovědnosti a dále s ohledem na následky, které Vám mohou vzniknout porušením tohoto Zadávacího dopisu, Smlouvy nebo právních předpisů z naší strany, jsme se navzájem dohodli na omezení naší odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování Služeb nebo v souvislosti s nimi částkou rovnající se součtu: a) 150 % naší odměny zaplacené za Služby, v souvislosti s nimiž nebo v jejichž důsledku k porušení této Smlouvy nebo právních předpisů došlo; A (b) €100.000,- (slovy: sto tisíc euro)přitom se toto omezení nevztahuje na škodu, která bude přímo způsobena podvodným či úmyslným jednáním z naší strany nebo na jiné případy, u nichž omezení výše odškodnění vylučuje zákon. Vzájemně jsme se dohodli, že částka uvedená pod písmenem (a) Vám zajistí refundaci veškerých finančních prostředků nám zaplacených i přiměřených dodatečných předvídatelných nákladů spojených se zajištěním náhradního dodavatele. Dále jsme se vzájemně dohodli, že částka uvedená pod písmenem (b) odpovídá spravedlivé a přiměřené maximální výši naší odpovědnosti vůči Vám za škodu způsobenou naším neúmyslným jednáním či nedbalostí. Nedohodneme-li se navzájem písemně a výslovně na něčem jiném, platí, že ustanovení tohoto odstavce se vztahují na veškeré Služby poskytnuté podle tohoto Zadávacího dopisu.

Bereme na vědomí, že jste právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou účast územní samosprávný celek, město České Budějovice a souhlasíme s poskytnutím výstupů podle této smlouvy zástupcům města České Budějovice a jeho orgánům, ostatním akcionářům společnosti a dále třetím stranám participujícím na přípravě změny koncepce teplárny v Českých Budějovicích.

Případné využití citací a odvolávek nebo částí Zprávy bude před poskytnutím třetím stranám s námi komunikováno a odsouhlaseno.

1. Časový harmonogram

Práce na plnění podle této smlouvy zahájíme okamžitě po podpisu smlouvy. Výstup v podobě analýzy předpokládáme dodat do 6 týdnů od podpisu smlouvy a poskytnutí podkladových dat.

1. Kontakty

Jako kontaktní osobu, s níž budeme jednat o těchto Službách, jste označili pana Ing. Václava Krále. Kontaktní osobou v xxxxx, pověřenou jednáním o těchto Službách, je xxxxx. Ponecháváme si právo kdykoliv změnit kontaktní osobu, pověřenou jednáním o těchto Službách. Jakákoliv taková změna, nebude považována za změnu samotného Zadávacího dopisu a neovlivní jeho platnost v jakémkoliv směru.

1. Odměna, náklady a platební podmínky

Všeobecné obchodní podmínky určují naše odměny a náklady všeobecně.

**Výše odměny**

Výše naší odměny bez DPH za Služby poskytnuté podle článku 1 bude v souladu s naší dohodou činit 490.000 Kč (slovy čtyři sta devadesát tisíc korun českých).

Nad rámec výše uvedené odměny Vám budeme účtovat přiměřené výdaje, které nám vzniknou v souvislosti s poskytováním Služeb (včetně cestovného, stravného a nákupu zboží a služeb souvisejících s poskytováním Služeb) a výlohy, které v souhrnné výši nepřesáhnou 3 % z celkové odměny, pokud se nedohodneme jinak, a DPH v příslušné výši.

Odměna a vzniklé náklady jsou splatné na základě faktury vystavené xxxxx po převzetí a odsouhlasení výstupů formou předávacího protokolu, a to do 30 dnů ode dne doručení faktury Klientovi.

1. **Registr smluv**

Bereme na vědomí, že Klient (Objednatel) je právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou účast územní samosprávný celek, a proto se na tuto Smlouvu v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr“).

Smluvní strany ve shodě potvrzují, že:

* + 1. se na tuto Smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinnosti uveřejnění této Smlouvy dle § 3 odst. 2 ZRS,
		2. informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a které se neuveřejňují v Registru v souladu s § 3 odst. 1 ZRS, budou v elektronickém obrazu textového obsahu Smlouvy zaslaného k uveřejnění do Registru (tj. verze této Smlouvy pro uveřejnění) znečitelněny.

Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu uveřejní v Registru Objednatel, a to ve verzi pro uveřejnění, tj. po znečitelnění informací dle následujícího odstavce této Smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů po podpisu této Smlouvy.

Znečitelnění informací provede Objednatel odstraněním dotčeného textu a nahrazením křížky (např. „XXXXX“).

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv opravy uveřejněné Smlouvy či metadat Smlouvy dle ZRS bude provádět pouze Objednatel. My jsme oprávněni Objednatele vyzvat písemně k opravě uveřejněné Smlouvy či metadat Smlouvy. Objednatel opravu provede, bude-li naše výzva oprávněná, nejpozději do 5 dnů poté, kdy výzvu obdrží.

Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství podle této Smlouvy má poškozená Smluvní strana právo uplatnit u druhé Smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 5% z celkové odměny (vč. DPH) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve uveřejněním v Registru. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

 S úctou

 xxxxx

SOUHLASÍME:

Za společnost **Teplárna České Budějovice, a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Václav Král

Funkce: předseda představenstva

Datum:

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA

Funkce: místopředseda představenstva

Datum: