



Příloha č. 2 SOD č. 345/2025 Fw: VD Kadaň jez pole č.1 - výzva potáp. práce 2025

komu 20.03.2025 15:31

Od

Komu

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody na potápěčské práce pro roky 2025 a 2026" č. objednatele 1296/2024, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1. Místo plnění: VD Kadaň jezové pole č. 1, č. akce 203 747
2. Popis obsahu předmětu plnění:

Požadujeme zajistit tyto práce za využití potápěčské techniky:

* Práce spojené s montáží provizorního hrazení jezového pole č. 1
* Vyčištění dosedacích ploch prahu (kóta 281,90 m.n.m) a bočního vedení v levém a pravém pilíři
* Asistence potápěče pod vodní hladinou při usazování slupic (kóta 281,90 m.n.m) a jednotlivých hradících tabulí odvazování vázacích prostředků z tabulí po jejich usazení na pozici
* Dotěsnění průsaků skrz hradící tabule (těsnící materiál zajistí zhotovitel).

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu. Požadovaná záruka na těsnost hrazení jezového pole je 45 dní.

1. Termín: 05. až 06.2025



S pozdravem

odbor inženýringu, TDS Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov tel. : mob. : fax : e-mail : http:

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy. Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.