**SMLOUVA O DÍLO**

**(dále jen „Smlouva“)**

**uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi**

**Objednatelem: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace**

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Zastoupeným: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

Číslo účtu: 2000980001/6000

**(dále jen „Objednatel nebo „Zoo Praha“)**

a

**Zhotovitelem: Martinem Švejkovským**

Se sídlem: Čapkova 1627; 252 63 Roztoky u Prahy

Zastoupeným: Martinem Švejkovským

IČO: 66861811

DIČ: XXX

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

**(dále jen „Zhotovitel“)**

**Preambule**

Tato Smlouva je uzavírána se  Zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky malého rozsahu organizované Objednatelem pod názvem **„VÝMĚNA PARKOSŮ VE VÝBĚZÍCH LEMURŮ A GIBONŮ“** (dále též „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní směrnice Zoo Praha č. 8/2020.

Smluvní strany deklarují, že uzavřením a nabytím účinnosti této Smlouvy nevznikají Objednateli žádné náklady. Objednateli vznikají náklady dle této Smlouvy až okamžikem zahájení plnění dle této Smlouvy.

**1. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“), dohodly na uzavření této Smlouvy, jíž se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí dílo specifikované v článku 2. níže a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto Smlouvou.

**2. Předmět Smlouvy**

2.1 Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek pro provedení díla spočívajícího v dodání, výměně a doplnění stojacích parkosů, kotvených do země na betonovou patku a plochou ocel ve výbězích lemurů kata a gibonů stříbrných v areálu Zoo Praha (dále jen „**Dílo**“). Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že dodá Objednateli Dílo (včetně dopravy) a instaluje jej dle pokynu Objednatele. Instalace Díla zahrnuje:

(a) všechny práce a výkony, zejména demontáž stávajících parkosů, které budou demontovány, rozřezány a deponovány na určeném místě v areálu Zoo Praha;

(b) dodání všech materiálů potřebných k provedení Díla na daném místě, zejména dodání nových dřevěných parkosů a příslušného spojovacího materiálu, přičemž parkosy ve výběhu lemurů kata budou ukotveny na zabetonovanou ocelovou plochu spojovacím materiálem, parkosy ve výběhu gibonů stříbrných budou ukotveny do země se štěrkovým hutněným obsypem;

(c) úpravu terénu pro provedení Díla a úklid okolí místa provedení Díla, včetně odvozu a uložení odpadu v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech.

Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy, jíž je cena a popis plnění.

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla a jeho instalaci provede všechny odborné práce v nejvyšší odborné kvalitě.

2.3 Zhotovitel za zavazuje, že pro řádné plnění Smlouvy zajistí dostatečný počet odborných i pomocných pracovníků tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám při provádění prací a k ohrožení bezpečnosti provozu a osob v Zoo Praha. Bezpečnost a přiměřená plynulost provozu bude zajištěna Zhotovitelem na jeho náklady, např. instalací dostatečného výstražného značení a pracovníky zajišťujícími prostor v místě instalace Díla a regulujícími pohyb vozidel a osob v Zoo Praha.

2.4 Při provádění odborných prací bude po celou dobu přítomen v místě provádění Díla pracovník Zhotovitele s odpovídající kvalifikací, který bude odpovědný za odborné provedení prací.

2.5 Při provádění prací bude Zhotovitel provádět průběžný úklid pracovního prostoru a přilehlých ploch a následný odvoz odpadu bezprostředně po skončení prací na určené místo v rámci areálu Zoo Praha. Ponechání vzniklého odpadu či změna doby odvozu odpadu je možná pouze po předchozí dohodě se zástupcem Objednatele.

2.6 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět Dílo v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a dalšími závaznými či doporučenými technickými a bezpečnostními předpisy vztahujícími se k Dílu. Zhotovitel se výslovně zavazuje a prohlašuje, že bude při provádění Díla dodržovat ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“, jejíž obsah je mu znám. Zhotovitel vyvine veškeré úsilí k tomu, aby při provádění prací nedocházelo k poškozování okolních porostů, trávníkových ploch či mobiliáře Zoo Praha. Dojde-li přes veškerá opatření k poškození, zajistí Zhotovitel bez zbytečného odkladu na vlastní náklady nápravu vzniklého stavu uvedením věcí do předešlého stavu. V případě poškození dřevin, kdy není uvedení v předešlý stav možné, zajistí bezprostředně jejich odborné ošetření. O této skutečnosti bude bezprostředně informovat zástupce Objednatele.

2.7 Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

**3. Termíny provádění a předání Díla**

3.1 Doba plnění dle této Smlouvy je vymezena následujícími termíny:

(a) Objednatel předá Zhotoviteli místa k provedení Díla v obou výbězích počínaje 2. (druhým) pracovním dnem ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání místa k provedení Díla v každém z obou výběhů bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem vždy podepsán protokol;

(b) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne předání místa k provedení Díla v prvém výběhu;

(c) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dokončí a protokolárně předá Objednateli způsobem popsaným v odst. 3.3 níže v termínu do **30. 5. 2025**;

(d) Zhotovitel je povinen vyklidit místa provádění Díla a vyklizená místa předat Objednateli do 2 (dvou) kalendářních dnů od dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

3.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel oprávněn požadovat změnu výše sjednaných termínů pouze z důvodu:

- vyšší moci,

- prodlení způsobeného nesoučinností ze strany Objednatele.

3.3 Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí Díla, tj. v obou výbězích společně, alespoň 2 pracovní dny předem. Objednatel je povinen si při předávání Dílo řádně prohlédnout. Vykazuje-li Dílo při předání vady a nedodělky, Objednatel tyto vady a nedodělky písemně vytkne Zhotoviteli. Objednatel není povinen plnění převzít, dokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při prohlídce. Zhotovitel se zavazuje zjištěné nedostatky ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem odstranit.

3.4 O řádném předání a převzetí Díla v obou výbězích bude smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol obsahující soupis jednotlivých položek Díla a soupis provedených prací (dále jen „**Předávací protokol**“), bez něhož není Zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu Díla.

**4. Cena a platební podmínky**

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za Dílo, která je sjednána na celý rozsah plnění jako cena konečná, pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a jsou v ní veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy spojených s provedením a instalací Díla na určeném místě, včetně nákladů na materiál, pohonné hmoty, dopravu i přiměřeného zisku Zhotovitele.

Cena Díla činí **206.131,00 Kč** bez DPH (slovy: Dvěstě šest tisíc sto třicet jedna korun českých ), DPH je 21% a celková cena s DPH je **249.418,51 Kč** (slovy: Dvěstě čtyřicet devět tisíc čtyřista osmnáct korun českých a padesát jedna haléřů) **– *za oba výběhy*.**

4.2 Cenu Díla je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu plnění této Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

4.3 Objednatel se zavazuje, že za podmínek uvedených v této Smlouvě Dílo převezme a zaplatí za něj sjednanou cenu dle odstavce 4.1 výše.

4.4 Podkladem pro zaplacení ceny za Dílo je jeden daňový doklad - faktura vystavená Zhotovitelem do 15 dnů od předání a převzetí Díla. Faktura bude vystavena se všemi náležitostmi daňového dokladu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a její nedílnou součástí bude Předávací protokol.

4.5 Objednatel neposkytuje zálohy na provedení Díla.

4.6 Faktura bude zaslána v elektronické podobě na e-mailové adresy Objednatele: fakturace@zoopraha.cz a XXX. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

4.7 Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, bude Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je povinen poté vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

**5. Práva a povinnosti smluvních stran**

5.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli ke splnění jeho závazků dle čl. 2 výše bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy Zhotoviteli veškeré materiály nezbytné k plnění Smlouvy, zejména povolení k vjezdu do areálu Zoo Praha a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

5.2 V souvislosti s prováděním Díla v areálu Zoo Praha je Objednatel oprávněn provádět průběžnou kontrolu a koordinaci prací spojených s prováděním Díla.

5.3 V souvislosti s prováděním Díla v areálu Zoo Praha je Zhotovitel povinen:

(a) provádět Dílo v souladu s termíny uvedenými v čl. 3 této Smlouvy;

(b) dbát na kvalitu provádění prací podle čl. 2 této Smlouvy a při jejich provádění dodržovat ustanovení této Smlouvy a platné právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a příslušných ustanovení zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

(c) postupovat při provádění instalačních prací maximálně šetrně a ohleduplně a zohlednit specifika denního provozu Zoo Praha, akceptovat pokyny a požadavky Objednatele přímo související s poskytováním plnění, dbát na to, aby při provádění prací nedocházelo ke škodám na majetku, zdraví osob či jiným komplikacím v souvislosti s chovem exotických zvířat v Zoo Praha,

(d) umožnit Objednateli výkon jeho práv podle odst. 5.2 výše;

(e) v rámci plnění Smlouvy vstupovat mimo volné plochy areálu Zoo Praha (do výběhů, bezprostředního okolí výběhů, provozních částí areálu aj.) pouze po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za daný zoologický úsek a po předchozím informování osoby Objednatelem pověřené přejímat předmět plnění stanovené v čl. 11 této Smlouvy;

(f) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Zhotovitel se dále zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto ve smluvní ceně Díla;

(g) zajistit pořádek a čistotu v místě provádění Díla v Zoo Praha a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi; totéž se týká zamezení znečišťování ostatních prostor v areálu Zoo Praha vlivem jeho činnosti; Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění dodávek v souladu se zák. č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;

(h) zaměstnanci Zhotovitele, kteří pracují v areálu Zoo Praha, jakož i třetí osoby podílející se na provedení Díla v areálu Zoo Praha, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních předpisů Objednatele, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady. Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný Zhotovitelem, je **přílohou č. 2** této Smlouvy;

(i) mít po celou dobu plnění předmětu Smlouvy uzavřeno pojištění související s odpovědností za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy ze strany Zhotoitele či jiné osoby a to v min. výši 5,000.000 Kč za každou pojistnou událost.

5.4Zhotovitel je oprávněn zajistit si podle svých potřeb pro plnění části Díla poddodavatele; v tomto případě je pak povinen uvést identifikační údaje dotčeného poddodavatele, jakož i část plnění, kterou bude prostřednictvím dotčeného poddodavatele zajišťovat. Účast poddodavatele na dílčím plnění podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany Objednatele, a i v tomto případě je však jediným garantem plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub jde veškerá odpovědnost za provedení Díla.

**6. Trvání a ukončení smlouvy**

6.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do data předání a převzetí Díla prostého všech vad a nedodělků. Skončení Smlouvy nemá vliv na trvání práv a závazků z odpovědnosti za vady dle článku 7. Smlouvy.

6.2 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit při závažném porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.

6.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v případě:

(a) prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve sjednaném termínu po dobu přesahující 30 dnů;

(b) opakované (3x) nedodání Díla v požadované kvalitě;

(c) opakované (3x) neodstranění reklamovaných vad Díla ve lhůtě stanovené Objednatelem.

6.4 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že je Objednatel bezdůvodně v prodlení s úhradou faktury dle čl. 4., odst. 4.6 výše po dobu přesahující 60 dnů.

6.5 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvu z důvodu dle čl. 9. odst. 9.3 níže.

6.6 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

6.7 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.

6.8 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu v 15-ti denní lhůtě, která začíná běžet dnem následujícím dnem po doručení písemné výpovědi Zhotoviteli.

**7. Záruka a odpovědnost za vady**

7.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo a jeho veškeré součásti bude po celou dobu záruční doby způsobilé ke smluvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti.

7.2 Záruční doba Díla činí 24(dvacet čtyři) měsíce a počíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání Díla. Každá prokázaná vada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna Zhotovitelem zcela na jeho náklady.

7.3 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby Díla sjednané v odst. 7.2 výše.

7.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

7.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění každé reklamované vady Díla nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli. Pokud je Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.

7.6 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady Díla do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci o dobu delší než 10 (deset) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.

**8. Mlčenlivost**

8.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

8.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Objednatelem.

**9. Vyšší moc**

9.1 Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, kterou smluvní strany při uzavření této Smlouvy nemohly předvídat, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran, včetně opatření či nařízení vlády, ministerstev či jiných orgánů státní správy ČR. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této Smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.

9.2 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí způsobené a z nich plynoucího neplnění závazků.

9.3 Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této Smlouvy a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této Smlouvy. V případě, že účinky vyšší moci trvají déle, než 2 (dva) měsíce ode dne vzniku vyšší moci, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

**10. Smluvní pokuty**

10.1 V případě, že je Objednatel bezdůvodně v prodlení s úhradou ceny Díla, je povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonem stanovené výši z ceny neuhrazené faktury.

10.2 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s předáním Díla v termínu stanoveném v čl. 3., odst. 3.1 (c) výše, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Odstraňování vad a nedodělků nemá odkladný účinek ve vztahu k termínu předání Díla.

10.3 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad a nedodělků Díla, zaplatí smluvní pokutu ve 300 Kč (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

10.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé smluvní straně požadující zaplacení smluvní pokuty, pokud ke škodě došlo v příčinné souvislosti s porušením podmínek této Smlouvy, které zakládá právo na zaplacení smluvní pokuty.

10.5 Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

**11. Oprávněné osoby**

11.1 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím následujících oprávněných osob nebo statutárních zástupců smluvních stran, pokud smluvní strany neoznámí způsobem určeným pro komunikaci touto Smlouvou jinou oprávněnou osobu.

11.2 Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou: **XXX, vedoucí oddělení OŽP**

Adresa pro doručování pošty: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Emailová adresa: XXX

Mobilní telefon: XXX

11.3 Za stranu Zhotovitele je osobou oprávněnou ustanoven Martin Švejkovský. Kontaktní údaje oprávněné osoby Zhotovitele jsou:

Adresa pro doručování pošty: Čapkova 1627; 252 63 Roztoky u Prahy

Emailová adresa: XXX

Mobilní telefon: XXX

**12. Ostatní ustanovení**

12.1 Zhotovitel je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od posledního plnění dle této Smlouvy doklady související s plněním Smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena Zhotoviteli závěrečná platba.

12.2 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této Smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této Smlouvy může být zveřejněn prostřednictvím Objednatele v registru smluv.

12.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly být na překážku provedení Díla a navrhovat řešení vedoucí k jejich odstranění.

**13. Závěrečná ustanovení**

13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím Objednatele v registru smluv.

13.2 Záležitosti neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem, a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany sjednávají podle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této Smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem je obecný soud Objednatele, nestanoví-li zákon výlučnou příslušnost jiného soudu.

13.3 Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou Zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů.

13.4 Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či nevymahatelné, bude tato Smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy Smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení nahradit ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.

13.5 Jakákoliv změna této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

13.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

13.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Cena a popis plnění

Příloha č. 2: Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP)

13.8 Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumějí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 03.04.2025 V Praze dne 31.03.2025

**Za Objednatele Za Zhotovitele**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Miroslav Bobek Martin Švejkovský

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy OSVČ