**SMLOUVA O DÍLO**

**Elektronické potvrzení o studiu pro vysokoškolské studenty – eSIMS**

**Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

se sídlem: Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

IČO: 00022985

ISDS: vidaawt

jednající: Mgr. Petr Symerský, ředitel odboru informatiky

bankovní spojení: ČNB, Praha

číslo účtu: XXXXXXXXX

(dále jen Objednatel)

a

**Gappex, s.r.o.**

se sídlem: Na Cimbále 104/2, Modřany, 143 00 Praha

IČO: 06835732

DIČ: CZ06835732

ISDS: wcv2tav

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

jednající: Ing. Dalibor Němec

Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289441.

(dále jen Zhotovitel)

(dále jednotlivě jako Smluvní strana, společně potom jako Smluvní strany)

uzavřely v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ), tuto smlouvu o dílo na zhotovení informačního systému eSIMS (dále jen Smlouva).

# Článek I. Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem Elektronické potvrzení o studiu pro vysokoškolské studenty – eSIMS.
2. V rámci tohoto zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele a Zhotovitel v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána jako nejvýhodnější.

# Článek II. Předmět a účel díla

* 1. Předmětem díla je dodávka (realizace) a následný rozvoj informačního systému eSIMS, samostatného funkčního rozšíření/nadstavby stávající aplikace Sdružené Informace Matrik Studentů, které umožní elektronické prokázání aktuálně probíhajícího studia pro studenty vysokých škol, tedy elektronické potvrzení o studiu (dále jen Dílo). Pro vyloučení pochybností se ujednává, že za Dílo se pro účely Smlouvy považuje informační systém eSIMS v kterékoliv fázi jeho vývoje nebo rozvoje nebo i ve fázi po ukončení jeho vývoje nebo rozvoje.
  2. Součástí plnění je rovněž poskytování služeb technické podpory pro uživatele Díla ode dne uvedení Díla do testovacího provozu, po celou dobu testovacího provozu a na dobu dalších 36 měsíců ode dne uvedení Díla do ostrého provozu, a to dle podmínek v příloze č. 2 Smlouvy, kterou tvoří SLA (Service Level Agreement). Poskytování technické podpory však bude zahájeno uvedením Díla do testovacího provozu.
  3. Účelem Smlouvy je provedení Díla v souladu s technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a se žádostí o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu, která tvoří neveřejnou přílohu č. 3 Smlouvy, a poskytování služeb rozvoje Díla (informačního systému) na základě dalších požadavků a specifikace Objednatele. Účelem Smlouvy je dále zajistit provoz Díla a poskytovat technickou podporu jeho uživatelům.

# Článek III. Rozvoj informačního systému eSIMS

1. Objednatel si v zadávacím řízení vyhradil právo na změnu závazku ze smlouvy dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) v předpokládané výši 10 man-day (dále jen MD) na rozvoj Díla.
2. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít vyhrazenou změnu závazku na rozvoj Díla v případě, že tato potřeba v době trvání účinnosti Smlouvy vyplyne.
3. Zhotovitel bude služby rozvoje informačního systému poskytovat na základě jednotlivých objednávek Objednatele.
4. Zhotoviteli nevzniká žádný nárok na využití vyhrazené změny závazku Objednatelem, a to v jakémkoliv rozsahu.
5. Objednatel je oprávněn čerpat MD na rozvoj Díla dle svých skutečných potřeb.
6. Objednatel zašle Zhotoviteli specifikaci požadovaného úkonu a Zhotovitel stanoví jeho časovou náročnost v MD. Zhotovitel se zavazuje na takovou výzvu Objednatele zareagovat bez zbytečného prodlení, nejpozději následující pracovní den.
7. Zhotovitel stanoví časovou náročnost konkrétních úkonů přiměřeně a reálně a nebude ji uměle navyšovat.
8. Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku na rozvoj Díla včetně specifikace plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje každou objednávku Objednatele bez zbytečného prodlení, nejpozději však následující pracovní den, akceptovat. Zhotovitel je povinen takto akceptovat každou Objednatelem zaslanou objednávku, ledaže mu v tom brání závažné provozní důvody, které je v tom případě povinen prokázat.
10. Objednatel je oprávněn každou objednávku kdykoliv zrušit, přičemž Zhotoviteli v takovém případě náleží pouze finanční plnění odpovídající do té doby skutečně a účelně vynaloženým nákladům.
11. Zhotovitel je povinen ke každému plnění na základě objednávky vyhotovit výkaz činností (dále jen Výkaz), v němž uvede číslo jednací příslušné objednávky a specifikuje všechny činnosti v rámci plnění, včetně jejich skutečné časové náročnosti. To platí i v případě, že Objednatel objednávku zrušil, avšak plnění ze strany Zhotovitele již započalo. Výkaz podléhá schválení a podpisu kontaktní osoby ve věcech technických Objednatele.
12. Objednatel je oprávněn kteroukoliv objednávku na rozvoj Díla kdykoliv zrušit z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu. Zhotoviteli v tom případě náleží odměna pouze za do té doby vyčerpané MD nebo jejich poměrné části. Zhotovitel je povinen prokázat již realizovaný objem prací.
13. Objednatel je oprávněn průběh plnění objednávky průběžně kontrolovat a Zhotovitel se zavazuje mu v tom poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména ho na základě žádosti informovat o stavu a průběhu plnění.

# Článek IV. První akceptační řízení

1. První akceptační řízení Díla proběhne za účasti kontaktních osob ve věcech technických obou Smluvních stran dle čl. XVI odst. 1 a 2 Smlouvy a bude zahájeno nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen v této lhůtě Objednatele vyzvat k zahájení prvního akceptačního řízení (dále jen První akceptační řízení). První akceptační řízení se skládá ze dvou částí:
2. provedení akceptačních scénářů a
3. předání projektové dokumentace.
4. **Provedení akceptačních scénářů**   
   Dílo bude v rámci Prvního akceptačního řízení podrobeno následujícím akceptačním scénářům:
   1. proces registrace soukromoprávního subjektu, přičemž za úspěšné provedení testu je považován bezchybný průchod registrací a zaevidování soukromoprávního subjektu;
   2. dotaz na status studenta pro soukromoprávní subjekt, přičemž za úspěšné provedení testu je považováno provedení dotazu na aktuálně studujícím studentovi a na nestudující osobě se správnými výsledky;
   3. správa evidence soukromoprávních subjektů & blacklistu – přidání a výmaz/zneplatnění, zobrazení a editace záznamu, přičemž za úspěšné provedení testu je považováno volání uvedených funkcí z administračního rozhraní a jejich úspěšné provedení;
   4. zadání požadavku uživatele (soukromoprávní subjekt nebo OVM) na helpdesk prostřednictvím webového formuláře/rozhraní, přičemž za úspěšné provedení testu je považováno úspěšné doručení požadavku do helpdesk systému;
   5. správa přístupových klíčů (certifikát/token) a proces znovu vygenerování přístupového klíče (správa přístupových klíčů – smazání, zablokování/odblokování, zneplatnění, vydání), přičemž za úspěšné provedení testu je považováno volání uvedených funkcí z administračního rozhraní a jejich úspěšné provedení a
   6. provedení zátěžového testu Zhotovitelem nad databází Díla obsahující reálná data, v němž bude systém na rozhraní pro soukromoprávní subjekty zatížen více než 100 požadavky za sekundu po dobu 5 minut, přičemž za úspěšné provedení testu je považován stav, kdy systém po dobu nejméně 4 minut dostojí výkonnostním požadavkům definovaným v technické specifikaci.
5. Podmínkou úspěšné akceptace Díla je, že všechny akceptační scénáře dle předchozího odstavce s výjimkou písm. f) budou provedeny na alespoň 3 záznamech, přičemž informační systém v žádném z předmětných případů neselže a všechny akceptační scénáře proběhnou bez potíží. V opačném případě První akceptační řízení neproběhne úspěšně.
6. **Předání projektové dokumentace**   
   Zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro akceptaci předá Objednateli veškerou dokumentaci k Dílu. Dokumentace Díla bude splňovat podmínky dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, a jejich prováděcích předpisů.
7. Součástí předané dokumentace budou mimo jiné i dokumenty nezbytné k napojení na ISSS a AIS Vyrozumívací (včetně konceptuálního modelu).
8. Objednatel dokumentaci k Dílu formálně zkontroluje a neidentifikuje-li v ní žádné vady, zašle ji ke schválení Digitální a informační agentuře se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO 17651921 (dále jen DIA).
9. O Prvním akceptačním řízení, ať již proběhne úspěšně, neúspěšně nebo opakovaně, jakož i o nápravě vad Díla, sepíší Smluvní strany akceptační protokol. Akceptační protokol bude podepsán kontaktními osobami ve věcech technických obou Smluvních stran.
10. Budou-li Dílo nebo dokumentace k Dílu vykazovat v době Prvního akceptačního řízení vady, je Zhotovitel povinen vady zjištěné a uvedené v akceptačním protokolu odstranit. V takovém případě proběhne opakovaně První akceptační řízení, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne neúspěšného Prvního akceptačního řízení.
11. Objednatel se zavazuje písemně informovat Zhotovitele o schválení nebo o odmítnutí dokumentace k Dílu DIA, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující pracovní den, poté, co se Objednatel dozvěděl, že předmětná skutečnost nastala.
12. O Prvním akceptačním řízení, ať již proběhne úspěšně, neúspěšně nebo opakovaně, jakož i o nápravě vad Díla, sepíší Smluvní strany akceptační protokol. Akceptační protokol bude podepsán kontaktními osobami ve věcech technických obou Smluvních stran.
13. Objednatel po úspěšném Prvním akceptačním řízení požádá DIA o napojení Díla na Informační systém sdílené služby (dále jen ISSS).

# Článek V. Druhé akceptační řízení

1. Druhé akceptační řízení Díla bude zahájeno za účasti kontaktních osob ve věcech technických obou Smluvních stran dle čl. XVI odst. 1 a 2 Smlouvy nejpozději do 3 měsíců ode dne úspěšného Prvního akceptačního řízení, jestliže bude splněna podmínka dle následujícího odstavce. Zhotovitel je povinen v této lhůtě Objednatele vyzvat k zahájení druhého akceptačního řízení (dále jen Druhé akceptační řízení).
2. Druhé akceptační řízení nebude zahájeno, aniž by došlo k napojení Díla na ISSS a zároveň aniž by byla schválena dokumentace k Dílu DIA.
3. Dílo bude v rámci Druhého akceptačního řízení podrobeno akceptačnímu scénáři obsahujícímu dotaz na status studenta volaný prostřednictvím ISSS, přičemž za úspěšné provedení testu je považováno provedení dotazu na aktuálně studujícím studentovi a na nestudující osobě se správnými výsledky (u studující osoby se budou vracet i správné informace o škole a studiu). Zároveň dojde k vyhodnocení fungování aplikace v testovacím provozu.
4. Podmínkou úspěšné akceptace Díla je, že scénář dle předchozího odstavce proběhne na alespoň 2 záznamech (studující/nestudující), přičemž IS v žádném z předmětných případů neselže a akceptační scénář proběhne bez potíží, v opačném případě Druhé akceptační řízení neproběhne úspěšně.
5. Bude-li Dílo vykazovat závažné vady, které znemožní užívání Díla ke svému účelu nebo bude-li Dílo v rozporu s právními předpisy, Druhé akceptační řízení neproběhne úspěšně. Zhotovitel je v tom případě povinen všechny závažné vady Díla odstranit a nejpozději do 5 pracovních dní ode dne neúspěšného Druhého akceptačního řízení proběhne Druhé akceptační řízení opakovaně.
6. Ostatní ustanovení čl. IV Smlouvy se použijí přiměřeně i pro Druhé akceptační řízení.

# Článek VI. Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dokumentaci k Dílu odevzdat v elektronické podobě ve zdrojově editovatelném formátu umožňujícím hypertextové vyhledávání; obrázky/schémata budou předány ve zdrojovém, editovatelném formátu.
2. Zhotovitel je povinen neprodleně po úspěšně proběhnuvším Prvním akceptačním řízení uvést Dílo do testovacího provozu. Testovací provoz bude probíhat v reálném/produkčním prostředí s reálnými daty a bude ukončen úspěšným Druhým akceptačním řízením a Dílo bude tímto okamžikem uvedeno do rutinního/ostrého provozu. Po celou dobu testovacího provozu bude Zhotovitel pro uživatele eSIMS zajišťovat služby technické podpory.
3. Zhotovitel připraví a dodá pro účely akceptačních řízení testovací aplikaci pro přístup k API rozhraní a data.
4. Dojde-li, bez zavinění Zhotovitele, k prodlení se zahájením Druhého akceptačního řízení, bude testovací provoz Díla o předmětnou dobu prodloužen.
5. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytovat včas úplné informace a předkládat mu veškeré materiály potřebné k řádnému plnění předmětu Smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně i na výzvu Objednatele seznamovat s výsledky analýz, s dílčími návrhy na zpracování Díla nebo ostatního plnění, informovat ho o svém dalším postupu a úzce spolupracovat s týmem Objednatele na realizaci Díla nebo ostatního plnění.
7. Obě Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost ke zhotovení a předání a převzetí Díla, resp. i ostatního plnění.
8. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění Smlouvy, a to neprodleně poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
9. Data, s nimiž Dílo pracuje, jsou majetkem Objednatele a Zhotoviteli nevzniká žádný nárok na jejich využití nebo postoupení jakékoliv třetí osobě. Zhotovitel se zavazuje učinit vše, co je v jeho možnostech, aby ochránil data Objednatele před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Pokud však k poškození, ztrátě, odcizení nebo zneužití dat Objednatele přesto dojde, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele okamžitě informovat a podniknout kroky k minimalizaci veškerých negativních dopadů takové události na Objednatele a subjekty, jejichž údaje jsou zpracovávány Dílem.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je významným informačním systémem ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a že po dobu poskytování služeb rozvoje a technické podpory uživatelům je Zhotovitel společně s Objednatelem provozovatelem významného informačního systému, a tedy povinnou osobou ve smyslu § 3 písm. e) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen Zákon o kybernetické bezpečnosti), a je tudíž povinen plnit povinnosti plynoucí pro provozovatele významného informačního systému ze:
    1. Zákona o kybernetické bezpečnosti;
    2. zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů v platném znění;
    3. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
    4. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
    5. vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) v platném znění;
    6. vyhlášky č. 315/2021 Sb., o bezpečnostních úrovních při využívání cloud computingu orgány veřejné moci v platném znění;
    7. vyhlášky č. 316/2021 Sb., o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu v platném znění;
    8. vyhlášky č. 190/2023 Sb., o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu;
    9. vyhlášky č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy v platném znění.
11. Zhotovitel se v souvislosti s  ustanovením odst. 9 tohoto článku Smlouvy zavazuje, že po dobu trvání smluvního vztahu bude při svých činnostech dodržovat bezpečnostní politiky v  oblasti informační a kybernetické bezpečnosti zpracované Objednatelem, a to zejména v oblasti ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, klasifikace informací z pohledu důvěrnosti, jejich bezpečného předávání, ukládání a likvidace a bude se řídit pravidly stanovenými těmito politikami v oblasti řízení dodavatelů. Předmětné bezpečnostní politiky tvoří neveřejnou přílohu č. 4 Smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen používat pouze takový software, který nezpůsobí ohrožení informační a kybernetické bezpečnosti Objednatele.
13. V případě využití open source software je Zhotovitel povinen před jeho prvním užitím provést hodnocení rizik spojených s využíváním takového software, výsledky hodnocení rizik je povinen předat k odsouhlasení Objednateli. Takový software je možné použít pouze s písemným souhlasem Objednatele.
14. Zhotovitel souhlasí s pravidelným prováděním hodnocení rizik, kontrolou a auditem zavedených bezpečnostních opatření ze strany Objednatele v souvislosti s plněním. Kontrola nebo audit mohou být provedeny v prostorách Zhotovitele nebo jeho poddodavatele a Zhotovitel je povinen tyto kontroly a audity Objednatelem pověřené osobě umožnit a strpět či možnost jejich provedení zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednatelem pověřené osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Zhotoviteli rozumně požadovat.
15. Zhotovitel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provádět sám, bez využití poddodavatelů.
16. Objednatel požadoval v zadávacím řízení prokázání základní způsobilosti dle § 74 a technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ. V rámci technické kvalifikace Objednatel požadoval prokázání realizace alespoň 3 významných služeb v posledních 3 letech spočívající v analýze a realizaci informačního systému v celkové souhrnné hodnotě alespoň 1.200.000 Kč bez DPH, přičemž hodnota alespoň jedné z těchto služeb činila nejméně 500.000 Kč bez DPH. Při posuzování splnění technické kvalifikace se použije § 79 odst. 3 ZZVZ. Pro prokázání části kvalifikace jinou osobou (poddodavatelem) se použije § 83 ZZVZ. Základní způsobilost se prokáže předložením podepsaného datovaného čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti.
17. Pokud zhotovitel využívá při poskytování plnění poddodavatele, ručí za to, že poddodavatel bude dodržovat bezpečnostní požadavky včetně požadavků na ochranu osobních údajů vyplývající ze Smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími ze Smlouvy a jejích příloh. V případě že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany poddodavatele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy.
19. Zhotovitel se zavazuje, že při výběru poddodavatelů provede hodnocení rizik spojených s těmito poddodavateli, v jehož rámci zohlední varování a opatření NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost) vydaná v souvislosti s výběrem dodavatelů a vezme v potaz i sankční seznamy vydané ze strany Finančního analytického úřadu MF ČR. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele doložit provedení hodnocení rizik spojených s poddodavatelem, a to do 3 pracovních dní od doručení písemné výzvy Objednatele.
20. Zhotovitel se během poskytování předmětu plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:
    1. kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co nastanou;
    2. způsobu řízení rizik na straně Zhotovitele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy a bez zbytečného odkladu poté, co nastanou, také o změnách ve způsobu řízení rizik;
    3. významné změně ovládání Zhotovitele nebo jeho poddodavatele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o obchodních korporacích), a to nejpozději do 3 pracovních dnů od uskutečnění této změny;
    4. změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Zhotovitelem k předmětu plnění, a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, nejpozději do 3 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.
21. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bude mít s každou novou verzí Díla k dispozici zdrojový kód, popisy datových struktur a prostředí pro jeho spuštění zaručující i možnost ověření, že zdrojový kód bude mít kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu a popisu způsobu kompilace, instalace a spuštění zdrojových kódů.
22. Zhotovitel se zavazuje, že během vývoje a následného dalšího rozvoje aplikace budou všechny změny aplikace probíhat na Objednatelem zřízené platformě pro správu verzí a správu projektů, založené na systému Git. Tato platforma bude jediná, na které budou průběžné změny kódu aplikace ukládány a archivovány, s výjimkou zálohování dat.
23. Zhotovitel je povinen zajistit a vést k Dílu veškerou nezbytnou dokumentaci (systémovou, uživatelskou a bezpečnostní), tuto pravidelně dle potřeby aktualizovat a tuto poskytnout Objednateli k využití. Vlastníkem veškeré dokumentace k Dílu se stává Objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením Prvního akceptačního řízení založit na webu eSIMS kontaktní formulář, prostřednictvím něhož budou uživatelé moci kontaktovat uživatelskou podporu. Tento formulář bude plně funkční a aktivní 24 hodin denně.
25. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k zajištění bezpečnosti Díla v podmínkách Objednatele.

# Článek VII. Cena a platební podmínky

1. Cena za zhotovení Díla činí 978.000 Kč bez DPH, tj. 1.183.380 Kč včetně DPH; výše DPH činí 205.380 Kč.
2. Cena za 1 MD poskytování služeb v rámci vyhrazené změny závazku dle čl. III Smlouvy činí 6.900 Kč bez DPH, tj. 8.349 Kč včetně DPH; výše DPH činí   
   1.449 Kč.
3. Cena poskytování technické podpory pro uživatele eSIMS za jeden měsíc činí 7.500 Kč bez DPH, tj. 9.075 Kč včetně DPH; výše DPH činí 1.575 Kč.
4. Uvedené ceny jsou nejvýše přípustné a nepřekročitelné a zahrnují v sobě veškeré náklady Zhotovitele nutné ke zhotovení Díla a poskytování navazujících služeb.
5. Úhrada ceny bude provedena na základě daňových dokladů (faktur).
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat:
   1. 65 % z částky dle odst.1 tohoto článku Smlouvy po úspěšně proběhlé První akceptaci Díla a
   2. 35 % z částky dle odst.1 tohoto článku Smlouvy po úspěšně proběhlé Druhé akceptaci Díla.
7. Přílohou faktur dle odst. 6 písm. a) a b) tohoto článku Smlouvy bude příslušný akceptační protokol.
8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat služby poskytování technické podpory vždy jednou měsíčně za měsíc předchozí. Přílohou faktury bude vyhodnocení služby poskytování technické podpory za předmětný kalendářní měsíc, který bude obsahovat údaje o případném uplatnění smluvních sankcí dle SLA. Služby poskytování technické podpory budou zpoplatněny až v době po Druhém akceptačním řízení. Služby technické podpory nebudou fakturovány za období testovacího provozu Díla.
9. MD na rozvoj informačního systému bude Zhotovitel fakturovat po dokončení plnění na základě příslušné objednávky. Přílohou faktury bude Zhotovitelem vyhotovený a kontaktní osobou ve věcech technických Objednatele podepsaný Výkaz. Zhotovitel je povinen na faktuře i jakýchkoliv jiných souvisejících dokumentech (zejména ve Výkazu) uvést číslo jednací Objednatele, uvedené v příslušné objednávce.
10. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli s tím, že Zhotovitel je poté povinen doručit opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
11. Je-li faktura Objednateli doručena v období od 15. prosince jednoho kalendářního roku do 12. února následujícího kalendářního roku, prodlužuje se splatnost faktury na 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
12. Faktury budou Zhotovitelem zasílány na e-mailovou adresu XXXXXXXX nebo prostřednictvím ISDS (ID vidaawt).
13. Platby budou realizovány výhradně v CZK. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet Zhotovitele. Za den uhrazení se považuje den, kdy byla finanční částka odepsána z účtu Objednatele a směřuje na účet určený Zhotovitelem.
14. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit splatnost každé faktury až do úplného odstranění vad plnění Zhotovitelem, byly-li vady na plnění shledány a Objednatelem reklamovány v souladu s čl. XI Smlouvy.
15. Veškeré částky poukazované na účet druhé Smluvní strany musejí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s bezhotovostním převodem.

# Článek VIII. Důvěrnost informací

1. Smluvní strany se zavazují během účinnosti této Smlouvy i po jejím uplynutí zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění předmětu Smlouvy dozví a nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které již byly veřejně publikovány). Tato povinnost se vztahuje zejména, nikoliv však výlučně, na data obsažená v IS eSIMS.
2. Ochrana osobních údajů, s nimiž Zhotovitel bude nakládat, je upravena samostatnou smlouvou o zpracování osobních údajů, uzavřenou oběma Smluvními stranami Českou republikou – Ministerstvem školství, mládeže   
   a tělovýchovy a Gappex s.r.o. pod č. j.: MSMT-5625/2024-49. Zhotovitel je povinen zpřístupněné údaje chránit proti neoprávněnému přístupu a zneužití, a to za podmínek stanovených smlouvou o zpracování osobních údajů.
3. Přílohy č. 3 a 4 Smlouvy jsou neveřejné. Objednatel je Zhotoviteli zpřístupnil na základě dohody o ochraně neveřejných informací (Non-Disclosure Agreement), uzavřené oběma Smluvními stranami Českou republikou – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Gappex s.r.o. pod č. j.: MSMT-5625/2024-50 (dále jen NDA), v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen obsah zpřístupněných příloh Smlouvy chránit proti neoprávněnému přístupu a zneužití, a to za podmínek stanovených NDA.

# Článek IX. Autorská práva a práva z licence k Dílu

Vzhledem k tomu, že součástí plnění je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen AZ), jsou k těmto částem plnění poskytována příslušná oprávnění za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy, resp. Objednatel je oprávněn veškeré součásti Plnění považované za autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen Autorské dílo) užívat dle níže uvedených podmínek.

Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen Licence), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, přičemž Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem převzetí plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém Objednatel uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Platí přitom následující:

* 1. Licence je poskytována jako nevýhradní (je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se Licence ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály);
  2. Licence je neomezená, tj. bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;
  3. Licence je poskytnuta za účelem splnění účelu Smlouvy;
  4. Objednatel je oprávněn výsledky činnosti (Autorská díla) užít v původní nebo jinou osobou zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
  5. Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele poskytnuta Objednateli s právem poskytnutí podlicence třetí osobě;
  6. Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele poskytnuta Objednateli s právem jejího postoupení (převodu) jakékoliv třetí osobě;
  7. Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných Autorských děl;
  8. Zhotovitel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob a
  9. licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v ceně za provedení plnění s přihlédnutím k účelu licence a způsobu a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu Licence.

1. V souvislosti s poskytnutými oprávněními dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen nejpozději v rámci předání příslušné části plnění předat Objednateli úplný, plně komentovaný a aktuální zdrojový kód každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli poskytována na základě Plnění dle Smlouvy. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu a popisu způsobu kompilace, instalace a spuštění zdrojových kódů tak, aby Objednatel mohl takové ověření provést. Zdrojový kód včetně popisu bude Objednateli Zhotovitelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením počítačového programu či jeho části, označením jeho verze a dne předání zdrojového kódu. O předání technického nosiče dat bude oběma Stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol.
2. Povinnost Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy se použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, k nimž dojde při plnění Smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále jen Změna zdrojového kódu). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popisa komentář každého zásahu do zdrojového kódu.
3. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód podle odst. 3 a 4 tohoto článku Smlouvy dále neomezeně využívat, provádět jakékoliv jeho modifikace, úpravy, změny a rozvoj a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Předaný zdrojový kód nesmí být zatížen právy třetích stran, které by znemožňovaly provádění zde uvedených úprav.V případě, že úprava zdrojového kódu ze strany Objednatele způsobí incident nebo nefunkčnost aplikace, nepadá tento incident nebo případná nedostupnost k tíži Zhotovitele a incident se zavazuje vyřešit Objednatel.
4. Součástí Díla se může stát i tzv. open source software, a to pouze za podmínky, že nebude vytvářet jakékoliv bariéry nebo omezení pro své využití, nebo činit Zadavatele jakkoli závislým na konkrétním produktu nebo službě od určitého poskytovatele (tj. zamezení vendor lock-in) a bude naplňovat podmínky uvedené v odst. 2 – 5 tohoto článku Smlouvy. Při použití open source v dodaném Díle uvede Zhotovitel, pod jakými licenčními ujednáními je ta která část open source tvůrcem open source zajištěna, v jakém vztahu je s českým právním řádem a jaké omezení a bariéry stanoví. Současně je Zhotovitel povinen zajistit, že právo Objednatele takový open source software užít (např. licence) a způsob jeho použití nesmí zatížit zdrojový kód jakékoliv části Plnění dle Smlouvy povinností jeho zveřejnění jakékoliv třetí straně.
5. Součástí Díla se může stát i software třetích stran, a to pouze za splnění následujících podmínek:jedná se o software, u kterého Zhotovitel poskytne s ohledem na jeho (i) marginální význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost v rámci plnění bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků (typicky například knihovny pro konverzi dokumentů pdf, xls, doc; OCR; vytěžování dokumentů apod.) písemnou garanci, že další rozvoj plnění jinou osobou než Zhotovitelem je možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů takového software, neboť nebude nutné zasahovat do zdrojových kódů takového software anebo proto, že bude možné a bez vyšších než zanedbatelných nákladů na straně Objednatele takový software kdykoli jednoduše nahradit jiným, poskytujícím minimálně stejnou úroveň služeb/funkcí.
6. Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy, pokud nastalo po okamžiku rozhodném pro udělení toho kterého práva.
7. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění bude prosté právních vad a zavazuje se Objednateli nahradit škodu v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitelem, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání plnění či jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou dle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
8. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Díla a/nebo s poskytováním Služeb dle Smlouvy je Zhotovitel povinen vždy smluvně či jinak zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.
9. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy.

# Článek X. Finanční kontrola, uchování dokladů a podkladů

1. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle uvedeného zákona.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit archivaci dokumentů o plnění Smlouvy po dobu stanovenou právními předpisy, zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s předmětem plnění Smlouvy.

# Článek XI. Odpovědnost za vady Díla a ostatního plnění

1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá předmětu a účelu určenému ve Smlouvě a Dílo nemá obvyklé či Smlouvou definované vlastnosti.
2. Zhotovitel odpovídá za vady*,* které má Dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady Díla vzniklé po předání Díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu Díla i jakoukoliv jeho část v délce 60 měsíců ode dne úspěšně proběhnuvšího Druhého akceptačního řízení Díla.
4. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční lhůta dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
5. Právo na odstranění vady Díla zjištěné po předání Díla Objednatel u Zhotovitele uplatní v záruční době písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení písemné reklamace, s Objednatelem projedná reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, nejpozději do 30 kalendářních dní od jejich reklamace Objednatelem, nedohodnou-li se Smluvní strany na základě objektivních okolností jinak, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla ve smyslu § 2107 odst. 3 OZ, aniž by tím byl dotčen nárok na odstranění reklamované vady. Nárok Objednatele uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
6. Jedná-li se o vadu Díla, která je neodstranitelná nebo jejíž odstranění již postrádá smysl, poskytne Zhotovitel Objednateli dodatečně přiměřenou slevu z ceny za zhotovení Díla ve smyslu § 2106 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 OZ.
7. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky na předané Dílo nezanikají ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy.
8. O reklamačním řízení budou Smluvními stranami pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.
10. Všechna ustanovení tohoto článku Smlouvy se použijí přiměřeně rovněž pro služby rozvoje Díla.

# Článek XII. Smluvní pokuty

1. V případě porušení smluvních povinností, nestanoví-li Smlouva jinak, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši:
2. 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. VIII odst. 1 Smlouvy;
3. 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv povinnosti dle čl. VI odst. 11 – 15 a 17 – 25 Smlouvy;
4. 0,05 % z ceny Díla dle čl. VII odst. 1 Smlouvy a každý i započatý den prodlení se splněním milníků Prvního akceptačního řízení i Druhého akceptačního řízení a dále se splněním všech těchto milníků nad rámec Smlouvou stanovených opravných lhůt;
5. 0,05 % z ceny Díla dle čl. VII odst. 1 Smlouvy za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě dle čl. XI odst. 5 Smlouvy a
6. 100.000 Kč v případě, že Zhotovitel ani přes opakovanou výzvu Objednatele nedostojí kterékoliv povinnosti dle čl. XV Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ.
7. Nebude-li dodržena kterákoliv lhůta dle Smlouvy z důvodu čistě na straně Objednatele nebo třetích osob (DIA), nebudou vůči Zhotoviteli uplatňovány sankce vážící se k předmětnému milníku/povinnosti.
8. Smluvní pokuty za nedodržení podmínek poskytování služeb technické podpory jsou vymezeny SLA.
9. Smluvní pokuty za nedodržení zásad ochrany osobních údajů jsou stanoveny smlouvou o zpracování osobních údajů dle čl. VIII odst. 2 Smlouvy.
10. Smluvní pokuty za nedodržení podmínek ochrany neveřejných informací jsou stanoveny NDA.
11. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně za každý jednotlivý případ.
12. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou nepřípustné.
13. Smluvní pokuty, včetně pokut plynoucích ze SLA, NDA nebo smlouvy o zpracování osobních údajů, i náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.
14. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné strany k jejímu zaplacení na adresu povinné Smluvní strany. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody, a to v plné výši.

# Článek XIII.

**Odpovědnost za škodu**

1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škody dle platných právních předpisů a dle Smlouvy.
2. Zhotovitel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
3. Žádná ze Smluvních stran není povinna uhradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost provést předmět plnění či jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel na něm trval.
4. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá z vnitřních poměrů škůdce nebo překážka, která vznikla až v době kdy byl škůdce se splněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich odvrácení a překonání.
5. Výše náhrady škody či jiné újmy se řídí OZ a její maximální výše není omezena. Zhotovitel bere na vědomí, že výše škody, kterou může Objednateli způsobit, není omezena výší pojistky.
6. Způsobí-li Zhotovitel svou činností dle Smlouvy závadný stav, je povinen jej odstranit a navrátit stav původní, resp. stav, který bezprostředně předcházel stavu závadnému, a to na vlastní náklady. Není-li náprava možná, odpovídá Zhotovitel za tímto způsobem vzniklou škodu v plné výši.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 5.000.000 Kč (slovy pět milionů korun českých). Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) či obdobný doklad o trvání pojištění kdykoliv na vyžádání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.
8. V případě, že činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním odpovědnosti, bude Zhotovitel povinen škodu uhradit z vlastních prostředků, a to v plném rozsahu.

# Článek XIV. Odstoupení od Smlouvy a výpověď

Účinnost Smlouvy může zaniknout písemnou dohodou Smluvních stran.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že První akceptační řízení nebo Druhé akceptační řízení neproběhne úspěšně a Zhotovitel se dostane do prodlení s odstraněním předmětných závažných vad, pro jejichž výskyt nemohlo být Dílo akceptováno, vyššího než 15 pracovních dní nad rámec příslušných opravných lhůt dle čl. IV odst. 8 a čl. V odst. 5 Smlouvy.

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě, že se Zhotovitel dopustí opakovaných nebo závažných porušení smluvních povinnosti v kterékoliv fázi realizace Díla nebo souvisejícího plnění.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu v průběhu prvních 30 dní účinnosti Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše smluvních sankcí a případné náhrady škody uplatněná vůči Zhotoviteli (včetně sankcí za porušení SLA) překročí 25 % z ceny Díla dle čl. VII odst. 1 Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním jakéhokoliv finančního závazku dle čl. VII Smlouvy o více než 30 kalendářních dní.
5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé Smluvní straně.
6. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu splatné smluvní sankce, úroků z prodlení a náhrady škody.
7. Odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou nezprošťují Zhotovitele povinnosti odevzdání aktuální podoby Díla, veškeré dokumentace a zdrojových kódů k Dílu Objednateli.

**Článek XV.**

**Povinnosti Zhotovitele při a po ukončení smluvního vztahu**

1. Zhotovitel je povinen při ukončení smluvního vztahu poskytnout potřebnou součinnost Objednateli a novému poskytovateli služeb rozvoje, údržby a uživatelské podpory nebo novému zhotoviteli, který bude ve zhotovování Díla pokračovat, a to zejména:
   * 1. poskytnutím aktuální provozní a bezpečnostní dokumentace,
     2. poskytnutím logického a datového modelu,
     3. předáním aktuální verze systému včetně komentovaného zdrojového kódu a všech jeho součástí včetně instalačních skriptů a
     4. předáním dalších dat, provozních údajů a informací, které má Zhotovitel k dispozici v souvislosti s provozováním Díla.
2. Zhotovitel je současně povinen při ukončení spolupráce postupovat v souladu s ustanovením čl. IX odst. 3 a 4 Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost novému provozovateli Díla, a to do doby úspěšného převzetí systému novým provozovatelem.
4. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za plnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v celkové ceně za zhotovení Díla a za související plnění dle čl. VII odst. 1, 2 a 3 Smlouvy.

# Článek XVI. Další ujednání

* 1. Kontaktní osoby Objednatele:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Příjmení jméno, titul** | **Telefon** | **e-mail** |
| ve věcech smluvních | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ve věcech technických | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ve věcech technických | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

1. Kontaktní osoby Zhotovitele:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Příjmení jméno, titul** | **Telefon** | **e-mail** |
| ve věcech smluvních | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ve věcech technických | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXX |

1. Kontaktní osoby nebo kontaktní údaje uvedené v tomto článku mohou být Zhotovitelem a Objednatelem kdykoliv změněny na základě jednostranného písemného oznámení zaslaného druhé Smluvní straně prostřednictvím e-mailu kontaktním osobám ve věcech smluvních i technických nebo datové schránky druhé Smluvní strany. V tomto případě se nevyžaduje dodatek ke Smlouvě.

# Článek XVII. Závěrečná ustanovení

* 1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran. Účinnosti nabývá Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen Zákon o registru smluv), dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
  2. V souladu se Zákonem o registru smluv zajistí Objednatel uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů a neveřejných příloh č. 3 a 4 Smlouvy, a metadat Smlouvy v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Smlouvy nebo metadat Smlouvy v registru smluv do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy druhou ze Smluvních stran, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od uzavření Smlouvy. Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že metadata vztahující se ke Smlouvě mohou být zveřejněna též na webových stránkách Objednatele.
  3. Ustanovení předchozího odstavce se přiměřeně použije i na objednávky rozvoje Díla, pokud podléhají povinnosti zveřejnění podle Zákona o registru smluv.
  4. Smlouva se uzavírá v písemné podobě, přičemž veškeré její změny je možné učinit jen v písemné podobě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. Změny kontaktních osob a fakturačních údajů nevyžadují dodatek ke Smlouvě.
  5. Smlouva se uzavírá elektronicky.
  6. Pokud se kterékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. V takovém případě se Smluvní strany zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu s účelem Smlouvy.
  7. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi sebou, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti se Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí soudu v České republice, kterým je místně příslušný soud Objednatele.
  8. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit tuto Smlouvu také v souladu s § 219 ZZVZ.
  9. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně ve Smlouvě neupravené se řídí OZ.

# Článek XVIII. Přílohy

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – SLA (Service Level Agreement)

Příloha č. 3 – Žádost o souhlasné stanovisko OHA [NEVEŘEJNÉ]

Příloha č. 4 – Bezpečnostní politiky Objednatele [NEVEŘEJNÉ]

V Praze

Dne: 7.4.2025 Dne: 5.4.2025

Ing. Dalibor Němec

jednatel

Gappex s.r.o.

Mgr. Petr Symerský

ředitel odboru informatiky

Ministerstvo školství, mládeže   
a tělovýchovy