MZE-27108/2025-12121



mzedms029255716

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120SP. ZN.: MZE-27108/2025-12121NAŠE Č. J.: MZE-27108/2025-12121VYŘIZUJE: Ing. Monika Jindrová | O2 IT Services s.r.o.xxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

DATUM: 2. 4. 2025

**Prodloužení termínu dodání PZ\_PRAIS\_III\_2024\_No904\_LPIS\_PZ Podkl data pro 2025 (Z40272-1)**

Vážený pane xxx,

tímto vás informujeme o prodloužení termínu dodání PZ\_PRAIS\_III\_2024\_No904\_LPIS\_PZ Podkl data pro 2025 (Z40272-1) č. obj. 4500151456 nově do **30.04.2025**.

Zdůvodnění:

V rámci předmětného PZ 904 probíhá i úprava webové služby LPI\_ZZP01C pro administraci (zakládání, editace, výmaz) zemědělských parcel v LPIS. V rámci testování bylo vzneseno několik doplňujících požadavků, které byly postupně řešeny. Nicméně, na konci března z testování vyplynul i požadavek související s chováním zem. parcel – zpětné odeslání statutu správnosti zákresu zem. parcely. Rozšiřující úpravu bude nutno otestovat i ve spolupráci s externím subjektem. Z tohoto důvodu se jeví jako nezbytné prodloužit termín dodání PZ 904 do 30.4.2025.

S pozdravem

%%%el\_podpis%%%

Ing. Vladimír Velas

ředitel odboru