MZE-27108/2025-12121

mzedms029255716

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 SP. ZN.: MZE-27108/2025-12121 NAŠE Č. J.: MZE-27108/2025-12121 VYŘIZUJE: Ing. Monika Jindrová | O2 IT Services s.r.o. xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 2. 4. 2025

Prodloužení termínu dodání PZ_PRAIS_III_2024_No904_LPIS_PZ Podkl data pro 2025 (Z40272-1)

Vážený pane xxx,

tímto vás informujeme o prodloužení termínu dodání PZ_PRAIS_III_2024_No904_LPIS_PZ Podkl data pro 2025 (Z40272-1) č. obj. 4500151456 nově do 30.04.2025.

Zdůvodnění:

V rámci předmětného PZ 904 probíhá i úprava webové služby LPI_ZZP01C pro administraci (zakládání, editace, výmaz) zemědělských parcel v LPIS. V rámci testování bylo vzneseno několik doplňujících požadavků, které byly postupně řešeny. Nicméně, na konci března z testování vyplynul i požadavek související s chováním zem. parcel – zpětné odeslání statutu správnosti zákresu zem. parcely. Rozšiřující úpravu bude nutno otestovat i ve spolupráci s externím subjektem.  Z tohoto důvodu se jeví jako nezbytné prodloužit termín dodání PZ 904 do 30.4.2025.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Vladimír Velas

ředitel odboru