SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, v účinném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Zhotovitel:		Název obchodní firmy   Przedsiebiurstwo Wielobranžowe „ATUT“ s.c.

Stocznia Januszkowice

Sídlo: 	                          47-330 Januszkowice ul. Lesiany 1

IČ:                                  5300870446

DIČ:	                           749 001 02 21

zastoupen:                      Krzysztofa Ptaka

bankovní spojení:          BZWBK I od Gliwice

č. účtu:                           39 1090 1766 0000 0001 1967 4081

a

Objednatel:		Mikroregion Slezská Harta

se sídlem Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce

IČO: 71193821

zastoupena Ing. Liborem Unverdorbenem, předsedou

bankovní spojení: KB a.s. pobočka Bruntál

č.účtu: 86-6966140287/0100

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je zhotovení a dodání osobní lodě s charakterem výletní lodě specifikované v příloze č. 1 (technická specifikace plavidla) této smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen „plavidlo“).

- Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli plavidlo specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto plavidlu a objednatel se zavazuje od zhotovitele toto plavidlo převzít do svého vlastnictví a zaplatit za jeho dodání cenu díla sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. III. a IV. této smlouvy.

- Plavidlo dodané zhotovitelem bude odpovídat nabídce zhotovitele do zadávacího řízení pro Mikroregion Slezská Harta – „Pořízení výletní lodě 2017“, homologaci a bude technicky způsobilé ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě a vyhlášky č. 223/1195 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách. Součástí plavidla bude povinná výbava dle platných obecně závazných předpisů České republiky.

II.

Prohlášení zhotovitele a práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že je plavidlo specifikované č. 1 zhotoví na svoje náklady, ze svého materiálu, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by zhotovení bránily.

- Zhotovitel předá objednateli spolu s plavidlem specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy veškeré doklady, servisní knížku, dokumentaci, klíče od plavidla, popřípadě další doklady či dokumenty, které se k plavidlu vztahují.

- Objednatel je při převzetí předmětného plavidla od zhotovitele povinen překontrolovat, zda plavidlo nemá viditelné vady a provést před předání a převzetím zkušební plavbu.

III.

Cena díla

- Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí „11.101.170,00…“,- Kč bez DPH (dále jen „cena díla“) – (výše DPH „2.331.245,70..“,- Kč při sazbě DPH 21 procent - cena „13.432.415,70“,- Kč vč. DPH.)

- Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla a plnění dalších závazků z této smlouvy.

- Sjednaná cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, její změna je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.

IV.

Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla (objednatel připouští možnost zálohy 40 % z ceny po schválení projektové dokumentace certifikačním úřadem, dalších 40 % zálohy po vybudování a schválení základní konstrukce plavidla) za plavidlo specifikované v příloze č. 1 této smlouvy po převzetí tohoto plavidla a podepsání předávacího protokolu (s výjimkou uvedenou v čl. VIII. bodě 5. této smlouvy), a to formou převodu na účet zhotovitele uvedený ve faktuře do 21 dnů ode dne doručení faktury vystavené zhotovitelem. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu za dodané plavidlo v den dodání plavidla.

- Faktura bude obsahovat číslo účtu zhotovitele a náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty.

- Nesplatnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle výše uvedeného odstavce nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá podmínkám sjednaným v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů pak začne běžet doručením opravené faktury objednateli.

V.

Dodací podmínky

- Zhotovitel je povinen plavidlo specifikované v příloze č. 1 této smlouvy dodat nejpozději do 9 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Dodání se rozumí doprava na místo spuštění na vodu, provedení spuštění na vodu a uvedení do provozu. Doprava je započítána v celkové ceně. Zhotovitel se zavazuje dodržovat dílčí termíny dle přílohy č. 2 této smlouvy.

- Místem dodání předmětného plavidla je místo spuštění na vodu – přehrada Slezská Harta – přístav v Leskovci nad Moravicí.

- O dodání plavidla specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy bude vyhotoven předávací protokol. Předávací protokol jsou oprávněni podepsat pověření zástupci smluvních stran, přičemž obsah této smlouvy nemůže být předávacím protokolem měněn.

VI.

Záruka a servis

- Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmětné plavidlo má vlastnosti deklarované v nabídce zhotovitele.

- Zhotovitel dodá předmětné plavidlo se zárukou za jeho jakost v délce trvání 48  měsíců na trup a nástavbu (na celé lodní těleso). Záruka na zařízení a baterie činí 38  měsíců.

- Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí předmětného plavidla objednatelem.

- Zhotovitel přejímá záruku za jakost předmětného plavidla v délce sjednané záruční doby a po tuto dobu garantuje zhotovitelem a výrobcem deklarované, smlouvou a zadáním veřejné zakázky vymíněné a rovněž obvyklé vlastnosti dodaného plavidla.

- Zhotovitel odstraní veškeré vady, na které se vztahuje poskytnutá záruka bezplatně. Bezplatnost se vztahuje rovněž na náhradní díly.

- Záruka se nevztahuje na odstranění vad a poškození, které zavinil objednatel nesprávnou obsluhou a údržbou předmětného plavidla a dále vad a poškození, které vznikly působením vnějších vlivů (např. násilným poškozením plavidla, živelnou pohromou).

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat servisní práce za účelem odstranění vad a poškození předmětného plavidla, na které se nevztahuje poskytnutá záruka.

- Zhotovitelem účtovaná cena náhradních dílů použitých při odstranění vad a poškození plavidla, na které se nevztahuje poskytnutá záruka, nemůže být vyšší, než určuje doporučený ceník výrobce těchto náhradních dílů. Není přípustné použití alternativních náhradních dílů namísto originálních náhradních dílů bez předchozího souhlasu objednatele.

- Náklady spojené s dopravou plavidla do místa výkonu servisních prací spojených s odstraněním vad v záruční době nese zhotovitel.

- Zhotovitel může provedením servisních prací a služeb s nimi spojených pověřit jinou osobu. Při provádění těchto činností jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by je prováděl sám.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat pozáruční servis.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit servisní práce (platí pro záruční i pozáruční servis) na místě do 24  hodin od nahlášení závady či poruchy objednatelem.

VII.

Smluvní pokuty a další zajišťovací instituty smlouvy

- Za každý den prodlení zhotovitele s dodáním předmětného plavidla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Za každý den prodlení zhotovitele s plněním jiné povinnosti podle této smlouvy, včetně plnění dílčích termínů dle přílohy č. 2 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn vyměřit smluvní pokutu zvlášť za každý případ porušení smluvní povinnosti zhotovitelem. Smluvní pokuta je splatná v termínu určeném ve vyúčtování objednatele.

- Za každý den prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z nezaplacené části celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Za každý den prodlení objednatele s plněním jiné povinnosti podle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná v termínu určeném ve vyúčtování zhotovitele.

- Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne porušením smluvní povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

VIII.

Podmínky plnění předmětu smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje plnit tuto smlouvu ve sjednaném rozsahu, na sjednaném místě a ve sjednané době.

- Zhotovitel splní svůj závazek dodat plavidlo specifikované v příloze č. 1 této smlouvy předáním tohoto plavidla objednateli. Předáním plavidla objednateli se rozumí jeho spuštění na vodu, včetně provedení všech souvisejících činností a následné fyzické předání objednateli.

- Nebezpečí škody na plavidle přechází na objednatele okamžikem fyzického převzetí plavidla a podpisem předávacího protokolu objednatelem.

- Vlastnické právo k předmětnému plavidlu přechází na objednatele okamžikem fyzického převzetí plavidla a podpisem předávacího protokolu objednatelem.

- Objednatel je oprávněn pozdržet zaplacení ceny díla za dodané plavidlo na účet zhotovitele do doby odstranění všech vad plavidla.

- Smluvní strany se budou v předstihu vzájemně písemně informovat o změně všech údajů uvedených v této smlouvě, které mohou mít dopad na plnění povinností z této smlouvy. Zhotovitel umožní objednateli pravidelné kontrolní dny v rozsahu min. 1 x měsíčně k ověření harmonogramu plnění dodávky specifikovaného v příloze č. 2.

- Zhotovitel dodá předmětné plavidlo ve lhůtě stanovené touto smlouvou v provozuschopném stavu.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Pokud jedna smluvní strana podstatným způsobem poruší smluvní povinnosti dle této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Odstoupení musí být učiněno písemnou formou s tím, že úkon odstoupení musí být druhé smluvní straně doručen.

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají zejména neplnění závazného harmonogramu, prodlení zhotovitele s dodáním plavidla, prodlení objednatele se zaplacením ceny díla - vše delší než 10 dnů od závazných termínů, opakované závady na dodaném plavidle, které podstatným způsobem omezují jeho funkčnost či neplnění povinností zhotovitele ze záruky.

- Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je tento v souladu s § 100 odst. 2 zákona č. 134/2017 Sb. oprávněn změnit zhotovitele, tj. převést plnění smlouvy na dodavatele, který se v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci hodnocení nabídky umístil jako další v pořadí. V případě, že nedojde k dohodě s dodavatelem dalším v pořadí, je oprávněn objednatel jednat postupně s dalšími dodavateli v pořadí, dokud nedojde ke změně dodavatele – zhotovitele.

X.

Závěrečná ustanovení

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že si ji řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V.....................................dne......................... | V Leskovci nad Moravicí dne......................... |
| --- | --- |
| ………………………………………………….. | ………………………………………………….. |
| podpis zhotovitele | Mikroregion Slezská Harta Ing. Libor Unverdorben předseda |

Příloha č. 1: Technická specifikace plavidla

Příloha č. 2:  Harmonogram plnění dodávky