R

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: FW12010201

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

- Název projektu v českém jazyce

Teplotně stabilizující střešní povrchy s vysokým albedem pro energetickou Úsporu budov a klimatickou udržitelnost

- Datum zahájení a ukončení projektu

03/2025 - 12/2027

- Cíl projektu

Hlavním cílem je expanze na zahraniční trhy a posílení pozice v ČR s nove vyvinutými produkty. A sice komplexním tepelně stabilizujícím systémem, který bude vyvinuty pro izolované a také neizolované střechy budov. Výsledkem bude systém spočívající v kombinaci podkladové vrstvy s vysokým albedem s vrstvou fotokatalytického nátěru zaručující samočistící funkci. Tyto vrstvy budou aplikovany na polyuretanovou izolační vrstvu plochých střech pro zabránění přehřívaní povrchu a interiéru budov. Dosazení tohoto cíle je podmíneno vyvinutím ochranneho fotoaktivního hydrofobního nateru, ktery bude plne kompatibilní s dalsími vrstvami systemu. Druhym vystupem bude jednovrstvy nater s maximalní fotokatalytickou aktivitou pro vysokou ochranu povrchu pred biologickým napadením.

- Řešitel — Klíčová osoba řešitelského týmu

xxxxxxxxx

R

- Plánované výsledky projektu

| Identifikační číslo FW12010201- V1 | Název výstupu/výsledku Technologie pro instalaci teplotně stabilizujících povrchů s vysokým albedem a dlouhou životností pro energetickou úsporu budov |
| --- | --- |
| xxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Ztech - Ověřená technologie |  |

| Identifikační číslo FW12010201- V2 | Název výstupu/výsledku Nanokompozitní ochranný nátěr pro technologii teplotně stabilizujících povrchů s vysokým albedem a dlouhou životností pro energetickou úsporu budov |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Gfunk - Funkční vzorek |  |

R

| Identifikační číslo FW12010201- V3 | Název výstupu/výsledku Nanokompozitní nátěr pro vysokou ochranu stavebních povrchů před biologickým napadením |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Gfunk - Funkční vzorek |  |

Č R

- Identifikační údaje účastníků

Hlavní příjemce - [P] BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

| IČ 43420371 | Obchodní jméno BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky | Organizační jednotka |
| Právní forma POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) |  |
| Typ organizace VP - Velký podnik |  |

Další účastník - [D] Technická univerzita v Liberci

| IČ 46747885 | Obchodní jméno Technická univerzita v Liberci |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky 24620 | Organizační jednotka Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace |
| Právní forma VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) |  |
| Typ organizace VO - Výzkumná organizace |  |

R

Další účastník - [D] Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

| IČ 60461373 | Obchodní jméno Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky 22350 | Organizační jednotka Technopark Kralupy |
| Právní forma VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) |  |
| Typ organizace VO - Výzkumná organizace |  |

- Náklady

(uvedené údaje jsou v Kč, závazné parametry tučně v rámečku)

Projekt — FW12010201

| Položka / rok | 2025 | 2026 | 2027 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady projektu celkem | 4 844 412 | 5 829 244 | 6 051 878 | 16 725 534 |
| Výše podpory | 3 422 125 | 4 029 309 | 4 245 724 | 11 697 158 |
| Maximální intenzita podpory projektu | 70 % |  |  |  |

Hlavní příjemce — [P] BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

| Položka / rok | 2025 | 2026 | 2027 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady |  |  |  | 5 702 946 |
| Subdodávky |  |  |  | 500 000 |
| Ostatní přímé náklady |  |  |  | 250 000 |
| Nepřímé náklady |  |  |  | 1 190 588 |
| Náklady projektu celkem | 2 172 400 | 2 685 567 | 2 785 567 | 7 643 534 |
| Výše podpory | 1 017 314 | 1 200 000 | 1 3 06 044 | 3 523 358 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 20% |  |  |  |

Č R

Další účastník — [D] Technická univerzita v Liberci

| Položka / rok | 2025 | 2026 | 2027 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady |  |  |  | 2 625 000 |
| Subdodávky |  |  |  | 0 |
| Ostatní přímé náklady |  |  |  | 360 000 |
| Nepřímé náklady |  |  |  | 597 000 |
| Náklady projektu celkem | 1 095 600 | 1 215 600 | 1 270 800 | 3 582 000 |
| Výše podpory | 986 040 | 1 094 040 | 1 143 720 | 3 223 800 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 20% |  |  |  |

Další účastník — [D] Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

| Položka / rok | 2025 | 2026 | 2027 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady |  |  |  | 3 857 454 |
| Subdodávky |  |  |  | 0 |
| Ostatní přímé náklady |  |  |  | 725 885 |
| Nepřímé náklady |  |  |  | 916 661 |
| Náklady projektu celkem | 1 576 412 | 1 928 077 | 1 995 511 | 5 500 000 |
| Výše podpory | 1 418 771 | 1 735 269 | 1 795 960 | 4950000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 20% |  |  |  |

Č R

- Další závazné parametry projektu