|  |
| --- |
|  |
|  | **Městský úřad Kroměříž** | tel. +420 573 321 111 |
|  | Velké náměstí 115 | fax +420 573 331 481 |
|  | 767 01 Kroměříž | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |
|  |  | **René Seifried** |
|  |  | Radíkovská 85/10 |
| **Odbor investic** | 77900 | Olomouc |
|  | IČ: | 46617248 |
|  | DIČ: |  |
|  |
| Váš dopis značky | / | ze dne | vyřizuje | / | linka | V Kroměříži |
|  | / | 0.0.0000 | xxxx | / |  | 13.3.2025 |
|  |
| **OBJEDNÁVKA č.** | **OBJ/2025/0406/INV** |
|  |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |
|  | IČ: | 00287351 |  |
|  | DIČ: | CZ00287351 |  |
|  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 10. 03. 2025 u Vás objednává Město Kroměříž provedení restaurátorských prací na objektu Kina Nadsklepí v Kroměříži. Práce budou provedeny dle rozpočtu uznatelných a neuznatelných nákladů, který je nedílnou součástí této objednávky a tvoří její přílohu č. 1. Dále v souladu restaurátorským průzkumem a záměrem ,,Kamenné prvky budovy kina Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, 767 01 Kroměříž“ zpracovaným xxxx, Na zápovědi 520, Uherské Hradiště 686 01 a vydaným Rozhodnutím, závazným stanoviskem č. 162 pod sp. zn.: 02/069826/2022/Če ze dne 29.09.2022.Podmínky pro provedení restaurátorských prací:- Postup provádění díla bude průběžně konzultován s objednatelem a orgány památkové péče a upřesněn průběžnými zápisy dle zjištění v průběhu prací.- Kontrolní dny za přítomnosti objednatele a zástupci památkové péče budou dohodnuty při předání a převzetí staveniště, z každého kontrolního dne bude proveden zápis.- V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v restaurátorském průzkumu a záměru odsouhlaseném objednatelem a orgány památkové péče, lze použít takových materiálů pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a orgány památkové péče.- Případné vícepráce či méněpráce budou sjednány ve formě písemné změny, a to na základě dodatku k této objednávce.- Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR.- Závěrečná restaurátorská zpráva bude vyhotovena v souladu s § 10 odst. 4 vyhl. č. 66/1988 Sb. v platném znění 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.Termín realizace prací: 04 -10/2025Termín předání závěrečné restaurátorské zprávy: 1 měsíc po předání restaurátorských pracíCena restaurátorských prací: 244 000,- Kč bez DPH, 295 240,- Kč vč. DPH,Fakturace: splatnost faktury 30 dnů od předání faktury včetně předávacího protokolu a restaurátorské zprávy, možnost zaslání faktury i v elektronické podobě. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktury musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat: - výslovné označení, že se jedná o fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy- částku k úhradě samostatně s uznatelnými položkami s 21% DPH a samostatně položkami s neuznatelnými 21% DPH- předávací protokol na provedené práce a předávací protokol na závěrečnou restaurátorskou zprávu, podepsané objednatelem |
| Záruka: Zhotovitel poskytuje na jakost díla (restaurátorské práce) záruku v délce 60 měsíců od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.Záruční doba: počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí prací prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme práce s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. Kontaktní osoba za Město Kroměříž: xxxxxV Kroměříži dne 13.3.2025 Ve Svatém Kopečku dne 13.3.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_xxxxxxx – vedoucí odboru investic xxxxxx - kamenosochař a restaurátor  objednatel zhotovitelPříloha č. 1: Položkový rozpočet Příloha č. 2: Rozhodnutí, závazné stanovisko č. 162, pod sp. zn.: 02/069826/2022/Če ze dne 29.09.2022 |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |