Smlouva o dílo

Smluvní strany

- Zadavatel: Centrum Dominika Kokory, p.o.

se sídlem: 751 05 Kokory č.p. 54

IČ: 61985929

jednající Ing. Monika Orel, ředitelka

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 27424831/0100

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

- ve věcech smluvních:		Ing. Monika Orel, ředitelka

- ve věcech technických:	Ing. Monika Orel

a

- Zhotovitel: AMBRA – Trade, s.r.o.

se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 253 78 830, DIČ: CZ25378830

zastoupen: Ing. Pavlem Svobodou, prokuristou společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

- ve věcech smluvních:   	Ing. Pavel Svoboda, prokurista společnosti

- ve věcech technických: 	Simona Rychlá, vedoucí obchodního oddělení interiéry

nebo jiní písemně zmocnění pracovníci

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly podle ustanovení § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na tomto znění smlouvy:

I. Předmět díla

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro zadavatele dílo a zadavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

- Předmětem této smlouvy je vybavení vybaveni pokoje v podkroví, dílny, vč. vynášení a montáže.

Rozsah díla je stanoven přílohou:

č. 1. cenová nabídka ze dne 24.3.2025

- Místem plnění je: pracoviště Kokory

- Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovením díla i jiné osoby.

II. Cena díla

- Cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena dohodou na podkladě cenové nabídky jako cena smluvní:

- sjednaná cena bez DPH: 		142.500,-- Kč

- 12% DPH:			 	  10.824,-- Kč

- 21% DPH:				  10.982,-- Kč

- sjednaná cena s DPH: 		164.306,-- Kč

- Režim DPH podléhá ustanovení §92 a, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Placení a platební podmínky

- Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek.

- Fakturu je povinen zhotovitel vystavit a předat zadavateli nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání díla. Zaplacením faktury se rozumí připsání částky na bankovní účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Splatnost předložených faktur činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání.

- Vlastníkem zhotovovaného díla je zadavatel. Vlastníkem movitých věcí použitých ke zhotovení díla je zhotovitel, a to až do doby úplného zaplacení díla zadavatelem. Nebezpečí škody na věci použité ke zhotovování díla nese zhotovitel do doby převzetí díla nebo jeho části zadavatelem, a to potvrzeným protokolem o předání a převzetí díla nebo jeho části.

- V případě, že zadavatel nezaplatí sjednanou cenu díla ani v náhradním termínu, který stanoví zhotovitel, je zhotovitel oprávněn nezaplacené movité věci, které použil na realizaci díla odebrat a odvézt. Za tím účelem zadavatel výslovně souhlasí s tím, aby zhotovitel vstoupil do prostor, kde se tyto věci nachází, a tyto si odebral.

- Zakázka bude fakturována v režimu NP v plné výši.

IV. Doba plnění

- Zadavatel požaduje dodání díla do 30.6.2025

2.	Zadavatel je povinen předat prostory zhotoviteli v termínu 2 dny před požadovaným termínem dodání.

V. Smluvní pokuty

- Při nedodržení termínů dle čl. IV. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši  0,1% z ceny nepředaného díla za každý započatý kalendářní den, o který bude výše uvedený termín překročen.

- V případě prodlení zadavatele se zaplacením faktury za provedené práce zaplatí zadavatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,1% z nezaplacené ceny díla, za každý den prodlení.

- Pro případ odstoupení smluvních stran od smlouvy z důvodů podstatného porušení povinností dle čl. IX. se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 % ze stanovené ceny díla k tíži druhé strany.

- Uplatněné smluvní pokuty je zhotovitel i zadavatel povinen uhradit na základě faktury vystavené zadavatelem (zhotovitelem) v termínu její splatnosti. Tyto faktury budou kompenzovány s již vystavenými.

- Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody není sjednanými smluvními pokutami dotčena.

VI. Jakost a záruka

- Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě a bude odpovídat ČSN.

- Zhotovitel poskytne na dílo záruku (záruční lhůta) v délce 24 měsíců na jakost díla, tzn., že dílo bude po určenou dobu způsobilé pro použití smluvenému, jinak obvyklému účelu nebo si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

- Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zhotovitele zadavateli za přítomnosti uživatele.

VII. Ujednání o provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny oprávněných pracovníků zadavatele, viz. osoby oprávněné jednat.

- Zhotovitel je povinen organizovat práce tak, aby nedošlo k omezení provozu zadavatele. Práce lze provádět denně i o sobotách a nedělích v časovém rozmezí 7.00-20.00 hodin denně a za podmínky součinnosti s ostatními dodavateli objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):

- dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy

- zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to vyžadují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy.

- Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze na vyžádání zadavatele nebo po předchozím písemném souhlasu zadavatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a o ceně.

- Dodatečné výkony (vícepráce či vícenáklady) budou uhrazeny pouze na základě předchozího písemného schválení a vyžádání zadavatelem. K jejich ocenění budou sloužit odsouhlasené ceny z nabídky zhotovitele, v případě prací neobsažených v nabídce zhotovitele individuální kalkulace zhotovitele odsouhlasená zadavatelem.

- Zadavatel předá zhotoviteli pracoviště nebo jeho vymezenou část v termínu dle čl. IV. odst. 2) této smlouvy. Z předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány omezující podmínky na pracovišti a koordinace s ostatními dodavateli zhotovitele.

- Zadavatel zajistí možnost uzamčení prostor označených zhotovitelem určených ke skladování jednotlivých částí díla do doby jejich předání objednateli.

- Smluvní strany si odsouhlasily veškeré materiály, povrchové úpravy, barevnosti a detaily ovlivňující architektonický výraz zhotoveného díla dle příloh smlouvy a veškeré případné změny budou řešeny dodatkem smlouvy.

- Zadavatel se zavazuje, že svislé nosné konstrukce, příčky a vodorovné konstrukce, budou předány zhotoviteli dle platných stavebních ČSN. V případě nerovností, zjištěných při předání staveniště budou tyto odstraněny objednatelem do 24 hodin. V případě neodstranění vyčíslí zhotovitel vícenáklady nutné k zajištění jejich odstranění a objednatel se zavazuje tyto vícenáklady uhradit.  O těchto změnách bude proveden zápis, který bude odsouhlasen podpisem oběma smluvními stranami.

- Zadavatel umožní zhotoviteli, v průběhu provádění díla a po jeho skončení, označit místo plnění informačními cedulemi, ze kterých bude zřejmé, kdo realizuje dílo včetně kontaktu na zhotovitele.

- Zadavatel souhlasí s nafocením hotového díly a publikováním fotografií a vizualizací za účelem propagace.

VIII. Předání a převzetí díla

- Konečné předání a převzetí celého díla mezi zadavatelem a zhotovitelem proběhne pochůzkou na místě provádění díla a o výsledku předávacího řízení se pořídí písemný předávací protokol. Veškeré vady a nedostatky nebránící užívání díla se formou soupisu písemně zaprotokolují v příloze tohoto zápisu. Pro jejich odstranění se stanovuje lhůta 30 kalendářních dnů.

- V případě výskytu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla zadavatelem k termínu předání a převzetí díla nebude dílo převzato až do jejich odstranění.

- Strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za případy vyšší moci platí takové okolnosti, nezaviněné žádnou ze smluvních stran, které smluvní strana nemohla při normální péči a opatrnosti předvídat resp. jim zabránit a za něž neodpovídá, jestliže nastaly po vzniku smlouvy a pokud zabraňují řádnému nebo včasnému splnění závazků. Za takové okolnosti se považují např. živelné pohromy, válka, stávka a jiné podobné na vůli stran nezávislé okolnosti s výjimkou těch okolností, které vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů zavázané smluvní strany a dále překážek plnění, jež smluvní strana je povinna překonat nebo odstranit, jako např. nedostatek úředního povolení, jakož i okolností, které nastaly až v době, kdy smluvní strana byla již v prodlení. Nastanou-li okolnosti, které mají povahu vyšší moci bránící splnění závazků zadavatele a nebo zhotovitele ze smlouvy, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností stranami přiměřeně o dobu, během které takové okolnosti a jejich následky budou účinkovat.

IX. Odstoupení od smlouvy

Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého narušení, případně znemožnění hlavního provozu zadavatele, hrubého porušení bezpečnostních předpisů

- Zadavatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění zadavatele:

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů

- V případě, že zadavatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, bude se finanční vypořádání řídit dle odstavce 6 tohoto článku.

- Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s předáním místa dodávky po dobu delší než 15 dnů.

- Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení,

- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

- Vznik skutečností uvedených v odstavci 4 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

- Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 3 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran.

- Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

X. Řešení sporů, rozhodčí doložka

- Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

- Smluvní strany sjednávají, že v případě jakýchkoliv sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, budou tyto řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou takové spory rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to třemi rozhodci vybranými ze seznamu rozhodců vedeným Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky, přičemž každá ze smluvních stran zvolí jednoho rozhodce, kteří se pak dohodnou na třetím rozhodci. Pro případ, že nedojde k dohodě o třetím rozhodci, určí třetího rozhodce předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky. V případě, že jedna ze stran neurčí svého rozhodce do 30 dnů ode dne, kdy ji zvolení rozhodce oznámí druhá smluvní strana, spor bude rozhodnut pouze tímto jedním rozhodcem.

XI. Závěrečná ustanovení

- Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními občanského zákoníku.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Přílohami této smlouvy jsou, pokud neodporují jednotlivým ustanovením smlouvy tyto přílohy:

- č.1 Cenová nabídka

Ve Frýdku-Místku, dne 7. 4. 2025                               	V Kokorách, dne 8. 4. 2025

Za zhotovitele:						Za objednatele:

Ing. Pavel Svoboda					Ing. Monika Orel

prokurista společnosti					ředitelka

AMBRA – Trade, s. r. o.

| Cenová nabídka č.: CN - G250185-73-16 - Centrum Dominika Kokory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Označ. | Popis | Mj | ks | Cena/ks bez DPH | Celkem bez DPH | Celkem vč. DPH | DPH v % |
|  |  | a) Místnost č.309 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | AT SKR ŠAT | Skříň šatní, 800x2000x560 mm, 2x police volná, zámek | ks | 1 | 13 005 Kč | 13 005 Kč | 15 736 Kč | 21 |
| 2. | AT KL | Kuch.linka, horní skr s výklopem, 1x horní skr.prosklená, prac.deska tl.38 mm, spod.skr.zásuvková, sokl 100 mm, malý Nerez dřez Bez odkapu, stojánková baterie | ks | 1 | 34 980 Kč | 34 980 Kč | 39 178 Kč | 12 |
| 3. | AT KOM | Komoda, 1000x1000x400 mm, střední dělení | ks | 1 | 11 175 Kč | 11 175 Kč | 13 522 Kč | 21 |
| 4. | AT ST SKL | Stůl sklopný, 800x800x420 mm, kotvený ke stěně | ks | 1 | 4 860 Kč | 4 860 Kč | 5 881 Kč | 21 |
|  |  | b) Místnost č.206 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | AT DV A | Oprava dveří a dna, dv 277x712x18 mm, dno 564x18x489 mm, 1 pár ( 2 ks ) | pár | 1 | 3 740 Kč | 3 740 Kč | 4 525 Kč | 21 |
| 6. | AT NAST | Sestava nástavců a krytu topení, 1400x120x2070 mm | ks | 1 | 6 238 Kč | 6 238 Kč | 7 548 Kč | 21 |
| 7. | AT NIK | Nika, 1000x400x350 mm, kotvená ke stěně | ks | 2 | 4 542 Kč | 9 084 Kč | 10 992 Kč | 21 |
|  |  | c) Vyšetřovna - 3 oddělení |  |  |  |  |  |  |
| 8. | AT DV B | Oprava dveří, 351x647x18 mm, 1 pár ( 2 ks ) , úchytky Scala 160 mm, nerez | pár | 1 | 4 192 Kč | 4 192 Kč | 5 072 Kč | 21 |
|  |  | d) Lůžko, NS |  |  |  |  |  |  |
| 9. | PEČ LUŽ | Pečovatelské lůžko s průběž.postrannicemi, odblokování dílů pod LP, čelo Ts, kolečko 100 mm, centrální brzda, dekor Dub + rukojeť a hrazdou | ks | 1 | 33 507 Kč | 33 507 Kč | 37 528 Kč | 12 |
| 10. | MATRACE | Matrace Primacare 10 | ks | 1 | 6 401 Kč | 6 401 Kč | 7 169 Kč | 12 |
| 11. | NS Combinea | Noční stolek s jídelní deskou v dekoru Buk, zámek šuplíku | ks | 1 | 15 318 Kč | 15 318 Kč | 17 156 Kč | 12 |
|  |  | e) Služby |  |  |  |  |  |  |
| 12. | DaM | Doprava, vynášení, montáž - v cenách položek |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  | 142 500 Kč | 164 306 Kč |  |