Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. 166/24

uzavřené dne 23.7.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem:		Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

zastoupená:		Michalem Fišerem, členem představenstva

Liborem Fialou, členem představenstva

IČO:			25672541

DIČ:			CZ25672541

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100

OR:			MS Praha, oddíl B, vložka 5402

(dále jen „Objednatel“)

a

KOOPERATIVA vod družstvo

se sídlem:		Sázavská 504, 285 04 Uhlířské Janovice

zastoupená:		Ing. Miloslavem Melounem, předsedou družstva

IČO:			00028525

DIČ:			CZ00028525

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		416-161/0100

OR:			MS v Praze, sp. zn.: oddíl DrXCIX, vložka 696

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE:

  - Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) s názvem „Technický projekt pro design EVR lamp“ – Část 2 (dále také jako „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla realizována na základě požadavku HMP z důvodu nového vzhledu patic veřejného osvětlení pro EVR lampy.

  - Strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 14. odst. 14.3. Smlouvy o dílo tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je zejména doplnění  a upřesnění technického zadání uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) dle aktuálních potřeb Objednatele/THMP, kterou Objednatel nemohl ani s náležitou péčí předvídat.

  - V rámci procesu provádění Díla dle podmínek uzavřené Smlouvy se ukázala předem nepředvídatelná potřeba víceprací, která spočívá v doplnění a upřesnění technické specifikace Předmětu Díla, které nemohly Strany předem předvídat a která není Stranami považována za materiální změnu. Tato potřeba vznikla na základě přípravy dalšího projektu ze strany MHMP na samostatně stojící nabíjecí stanice (SSN) s názvem “Operační program Doprava 2021-2027 (název výzvy: Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 09 - infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích)“.

  - Analýzou technických možností vyvstala potřeba rozšířit a doplnit technickou specifikaci plnění této Smlouvy, která je závislá na různých možnostech připojení SSN k distribuční soustavě NN PREdi. Doplnění technické specifikace-vybavení týkající se připojení SSN k distribuční síti NN mohou znamenat i změnu  velikosti samotné SSN, což je pro městské prostředí žádoucí. Rovněž bylo nutné upřesnit vizuální podobu výrobků tak, aby byly co nejblíže požadavkům MHMP (zejm. odboru památkové péče).

  - Strany se na změně dohodly s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Zároveň se jedná o obdobné plnění, jehož potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel/THMP jednající s náležitou péčí nemohl předvídat s tím, že uzavřením tohoto dodatku se nemění celková povaha Veřejné zakázky, a zároveň tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy. S touto změnou dochází k navýšení smluvní ceny za dílo dle Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ, kdy navýšení smluvní ceny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku (ceny díla).

Čl. 1 Předmět Dodatku

1.1. 	Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení  v čl. 1, odst. 1.1., písm. c) tak, že se zcela nahrazuje a nově zní:

c) na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí dodat Objednateli 1 kus prototypu navrhovaného řešení EVR lampy podle výrobní výkresové dokumentace pro výrobek 2.1 a 1 kus prototypu navrhovaného řešení nabíjecího sloupku podle výrobní výkresové dokumentace pro výrobek 2.2 (dále ve Smlouvě také jen „prototyp“) a provést demonstraci funkčnosti prototypu ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 2 této Smlouvy;

1.2.	Předmětem tohoto Dodatku je rovněž změna v ustanovení čl. 2, odst. 2.2. tak, že se zcela nahrazuje a nově zní:

    - Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli výrobní výkresové dokumentace pro prototyp varianty 2.1 a 2.2  nejpozději 2 měsíců od obdržení vizualizace prototypu variant 2.1. s 2.2… Předání obou prototypů bude potvrzeno protokolem o převzetí.

    - Zhotovitel zahájí demonstraci funkčnosti prototypu navrhovaného řešení v délce 
4 týdnů, a to nejpozději do 6 týdnů od protokolárního předání výrobní výkresové dokumentace pro prototyp varianty 2.1 a rovněž pro prototyp varianty 2.2. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o prodloužení délky trvání demonstrace funkčnosti vždy o jeden měsíc v případě, že bude mít výhrady k funkčnosti prototypu, maximálně však může Objednatel délku demonstrace funkčnosti prodloužit o 3 kalendářní měsíce. Řádné ukončení demonstrace funkčnosti bude potvrzeno protokolem o ukončení demonstrace funkčnosti a odevzdáním finální projektové dokumentace pro oba prototypy variant 2.1. a 2.2..

    - Zhotovitel zajistí a předá Objednateli dokumenty prokazující případnou certifikaci prototypu, prohlášení o shodě a zajistí převod autorských práv Zhotovitele na Objednatele nejpozději do 20 kalendářních měsíců od obdržení písemné výzvy Objednatele dle odst. 2.1 této Smlouvy k zahájení plnění Díla.

    - Zhotovitel se zavazuje podávat vysvětlení, vyjádření a případné úpravy a opravy výrobních výkresových dokumentací pro výrobek 2.1 a 2.2 po celou dobu realizace zadávacího řízení na výběr výrobce EVR lamp nebo nabíjecího sloupku dle výrobních výkresových dokumentací pro výrobek 2.1 a 2.2.

    - Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat dílčí termíny uvedené pod písm. a), písm. b) a písm. c) tohoto článku, které jsou rovněž uvedeny v Časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy a jehož trvání je omezeno na maximálně 
20 kalendářních měsíců vyjma příp. prodloužení délky demonstrace kompatibility až o 3 kalendářní měsíce. Časový harmonogram nezahrnuje dílčí termín uvedený v písm. d) tohoto článku.

1.3. 	Předmětem tohoto Dodatku je dále doplnění a změna Přílohy č. 1 Smlouvy, která specifikuje vícepráce k plnění Předmětu díla dle čl. 1, odst. 1.1, písm. b) Smlouvy, a je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

1.4.	Předmětem tohoto Dodatku je rovněž doplnění Smlouvy o novou Přílohu č. 7, která zobrazuje a upřesňuje vizuální podobu výrobků varianty 2.1 a 2.2, a která je Přílohou 
č. 2 tohoto Dodatku.

1.5. 	Předmětem tohoto Dodatku je rovněž změna čl. 3., odst. 3.1. Smlouvy, který nově zní:

## 3.1. Za včasné a řádné provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu za Dílo v celkové výši:

1.600.000,- Kč bez DPH

336.000,- Kč DPH v zákonné výši

1.936.000,- Kč včetně DPH

za podmínek uvedených v čl. 5 této Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy.

1.6.	Předmětem tohoto Dodatku je rovněž opravení písařské chyby v čl. 10, odst. 10.1 Smlouvy – Zvláštní ujednání a to tak, že se vypouští slovo „mil“ za uvedenou částkou pojistného. Tedy bude ve Smlouvě uvedeno pouze „……..minimálně 1.000.000,- Kč za pojistné období, ….“.

1.7. 	Veškeré pojmy uvedené v Dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny účinná.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

  - Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

  - Dodatek je uzavírán v písemné formě, elektronické podobě a podepsán Smluvními stranami za využití uznávaných elektronických podpisů v jednom (1) vyhotovení. Na Dodatku jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah Dodatku znám a zavazují se, že se budou ujednáními v Dodatku řídit.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

- Příloha č. 1.: Technické zadání -  upřesnění

- Příloha č. 2: Vizualizace výrobků variant 2.1. a 2.2.

za Objednatele:	za Zhotovitele:

V Praze dne …………………….	V ………………..….dne

……...........…………………………………	……………………………………….

Libor Fiala	Ing. Miloslav Meloun

člen představenstva	předseda družstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.	KOOPERATIVA vod družstvo

………………………………….

Michal Fišer

člen představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.