

Povodí Ohře

BÁRTA-PROJEKT s.r.o.

Naše zn.: POH/15787/2025

Na Průhoně 4800 Vyřizuje:

TMeol.b:il: 430 03 Chomutov

E-mail:

Datum: 04.04.2025

Kontaktní adresa:

Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 503055/1/2025

Požadovaný termín dodání: 22.08.2025

Předpokládaná cena Kč bez DPH: **73 500,00**

DlHM inv. č.: 75171

**Žádáme o vystavení daňového dokladu (faktury), lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dní ode dne doručení objednateli.**

**Dále žádáme o potvrzení a vrácení kopie objednávky.**

Na základě vzájemné domluvy a předložené nabídky ze dne 28.03.2025 u Vás objednáváme zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na rekonstrukci vstupů a zádveří v administrativní budově na závodě Povodí Ohře, státní podnik v Chomutově.

Dokumentace bude obsahovat: technickou zprávu, výkresovou část, oceněný a slepý výkaz výměr.

Dokumentace bude řešit popis rekonstrukce vstupů, návrhy na výměnu dveří a jejich instalaci, návrh úpravy jednoho vstupu na bezbariérový, včetně popisu požadavků na kvalitu práce a výpočet ceny rekonstrukce - rozděleno na jednotlivé vstupy.

V průběhu zpracování dokumentace bude umožněna podrobná prohlídka místa realizace. Dále bude zorganizován min. 2x výrobní výbor a z toho 1 bude závěrečný s projednáním připomínek ke zpracované dokumentaci.

Zhotovitel dokumentace navrhne termín pro konání výrobních výborů a zástupce objednatele je zorganizuje. Zhotovitel vyhotoví záznamy z jednání.

Před závěrečným projednání zhotovitel dokumentaci elektronicky zašle zástupci objednatele, který zajistí připomínky od kolegů a předá je zhotoviteli k zapracování před závěrečným výrobním výborem.

Po úspěšném uzavření závěrečného VV zhotovitel zajistí kompletaci díla. Kompletní dílo bude předáno zástupci objednatele elektronicky pro následné projednání v investiční komisi objednatele.

Po úspěšném projednání a schválení díla, předá zhotovitel zástupci objednatele v termínu do 5 pracovních dnů 3 tištěná paré kompletní dokumentace a digitální podobu díla na nosičích dat.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami.

Termíny:

1. dílčí termín: předání kompletního díla (elektronicky) pro projednání na ZVV:

**nejpozději do 10.8.2025** konečné plnění: předání a převzetí kompletní dokumentace po schválení v investiční komisi:

**5 pracovních dnů po schválení v IK ZCV.**

Zástupce objednatele:.

Povodí Ohře

Fakturujte prosím na adresu: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov. Fakturu lze zaslat elektronicky na e-mail adresu: faktury-zcv@poh.cz

Předložená cenová nabídka je nedílnou součástí této objednávky.

ředitel závodu Chomutov