SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

uzavřená podle § 2430 a následujících ustanovení Občanského zákoníku v platném znění

mezi stranami

A/ 	VYTEZA, s.r.o.

Na Hraničkách 438/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

Zastoupená Ing. Michalem Koutníkem, Ph.D., ředitelem, prokuristou společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 41761

IČ 26284499, DIČ CZ26284499

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Vyškov, č. účtu: 1560627359/0800

(dále jen příkazce)

B/	R.Z. Stavoengeneering – servisní s.r.o.

J.V. Myslbeka 334/15, Prostějov 796 04

Zastoupená Ing. Radkem Zacpalem, jednatelem společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 49032

IČ 26971381, DIČ CZ 26971381

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Prostějov, č. účtu: 196797815/0300

(dále jen příkazník)

ve věci

zastupování příkazce při provádění technického dozoru investora, rozsah dle bodu čl. I. - předmět smlouvy.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Příkazník podle této smlouvy bude vykonávat pro příkazce inženýrskou činnost – technický dozor investora (dále jen TDI) a činnost koordinátora BOZP (dále jen BOZP), na stavbě s názvem „PARKOVIŠTĚ SÍDLIŠTĚ HRANIČKY, DVORNÍ ČÁST – ETAPA I, II, III,“ - SO 401, 402, 403 – veřejné osvětlení.

II. ROZSAH VÝKONU INŽENÝRSKÝCH PRACÍ

- Seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv, s obsahem územního rozhodnutí a stavebního povolení.

- Odevzdání staveniště zhotovitelům a provedení zápisu do stavebního (montážního) deníku

- Dodržení podmínek stavebního povolení, územního rozhodnutí a opatření stavebního dohledu po dobu realizace stavby.

- Organizaci kontrolních dnů stavby a vypracování zápisu z nich (min. 1x každých 14 dnů, jinak podle potřeby).

- Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu, nebo provozního souboru, neprodlužují lhůty výstavby, nezhoršují parametry stavby.

- Bezodkladné informování investora o všech závažných okolnostech.

- Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur zhotovitele stavby, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi (příkazci).

- Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

- Spolupráce s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

- Sledování provádění předepsaných a dohodných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotoviteli, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

- Zajištění kontrolních a průkazních zkoušek kvality s využitím akreditovaných osob pro předmětné činnosti v oblasti použitých materiálů a předčasných vlastností jednotlivých konstrukcí.

- Sledování vedení stavebních a montážních deníků a jejich potvrzování v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.

- Uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

- Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

- Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.

- Příprava podkladů, pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

- Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

- Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

- zabezpečení a průběžné zpracovávání kontrolního sestavení nákladů stavby (zejména věcná kontrola a finanční správnost fakturovaných položek oproti nabídkovému rozpočtu stavby)

- závěrečné sestavení a vyúčtování provedené stavby jako vcelku, které bude dokončeno nejpozději do ukončení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu.

- příslušnou foto a video-dokumentaci celého průběhu výstavby včetně dopadu na okolí.

- zajištění kolaudačního souhlasu.

# III. PLNĚNÍ   SMLOUVY

- Příkazník bude činnosti podle čl. I provádět ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy do ukončení stavby.

- Termín plnění je závislý na termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem díla.

- Místem realizace zakázky: pozemky k.ú. Vyškov, Vyškov.

- Dílo bude realizováno dle PD zpracované společností JPROJEKCE s.r.o., se sídlem Rostěnice č.p. 67, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČO: 07476752 pod zak. č. 0707/2023–04 zpracované 12/2023.

- Doba realizace 03/2025–06/2025.

IV. ZMOCNĚNÍ K VÝKONU ČINNOSTI A PODMÍNKY
 PRO VÝKON ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

- Příkazce zmocňuje Příkazníka jednat jeho jménem ve všech záležitostech, potřebných ke splnění podmínek této smlouvy.

- Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům potřebným ke splnění této smlouvy, kterou příkazník podpisem této smlouvy přijímá. Příkazník nemá plnou moc k podpisu smluvních vztahů /zejména koupi pozemků, podpisu smlouvy o dílo a jeho změn, dodávka stavby atd./.

- Příkazník je povinen vykonat smluvenou činnost při vynaložení odborné péče tak, aby byly v maximální možné míře hájeny zájmy příkazníka a aby bylo dosaženo smluveného výsledku činnosti.

- Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce. V případě, že příkazník dojde při plnění podmínek této smlouvy k jinému názoru než příkazce, v zájmu příkazce a v zájmu zdárného splnění podmínek této smlouvy či smluv, má platnost písemně vyjádřené stanovisko příkazce. V tomto případě přebírá příkazce veškeré důsledky svého rozhodnutí včetně úhrady případných nákladů a vzniklých škod.

- V případě, že příkazce bude chtít řešit záležitosti nad rámec předmětu smlouvy, budou tyto skutečnosti prováděny na základě dodatku příkazní smlouvy.

V. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za výkon inženýrské činnosti obsažené v této smlouvě dohodnutou odměnu ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.

- Cena předmětu plnění je sjednána dohodou a činí 176.000,00 Kč + 36.960,00 Kč (DPH 21 %). Cena celkem činí 212.960,00 Kč s DPH (slovy: dvě stě dvanáct tisíc devět set šedesát korun českých). Příkazce je plátcem DPH.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že finanční zálohy nebudou poskytovány.

- Fakturace bude rozdělena na 4 části (3 x 45.000,00 a 1 x 41.000,00 Kč + DPH), se splatností 14 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. 1. fakturace proběhne po prvním měsíci plnění, 2. po druhém měsíci plnění, 3. po třetím měsíci plnění a poslední po ukončení stavby.

- Součástí dohodnuté ceny nejsou poplatky vyplývající z požadavků na výstavbu a náklady spojené s majetkoprávními operacemi.

- V případě, že příkazník bude požadovat další služby, bude tato skutečnost řešena hodinovou sazbou ve výši 950,00 Kč/hod. + DPH za každou provedenou a vzájemně odsouhlasenou časovou jednotku (hodina), pokud nebude dohodnuto jinak.

# VI. SPOLUÚČAST A POVINNOSTI PŘÍKAZCE

- Příkazce čestně prohlašuje, že má zajištěny potřebné prostředky na úhradu smluvní ceny příkazníkovi.

- Příkazce se zavazuje uhradit v plném rozsahu cenu díla vyplývající ze smlouvy. Rovněž přejímá případné zákonné sankce vzniklé neplněním tohoto ujednání.

- Příkazce se zavazuje, že bude aktivně nápomocen při projednání předmětu příkazní smlouvy.

- Příkazce prohlašuje, že má zajištěna potřebná stanoviska a povolení.

# VII. SPOLUÚČAST A POVINNOSTI PŔÍKAZNÍKA

- Příkazník bude neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které nastanou při řešení předmětu smlouvy.

- Příkazník bude provádět činnost dle čl. I. této příkazní smlouvy v rozsahu dle potřeby (občasný dozor – minimálně 3 x týdně, min po 2 hodinách.

- Technický dozor bude provádět Ing. Radek Zacpal, bytem ………………………… (držitel autorizačního osvědčení ČKAIT – 1200073) a Ing. Josef Křupka, bytem ………… ………………………. (držitel autorizačního osvědčení ČKAIT 1200155).

- BOZP provádí Ing. Jan Jakubo, bytem ………………………………….., osvědčení ARRAN/22/KOO/2019).

VIII. VYPOVĚZENÍ SMLOUVY

- Obě strany mohou vypovědět smlouvu v případě závažného porušení smluvních podmínek druhou stranou, a to písemnou výpovědí, doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce, následujícího měsíce po doručení výpovědi.

- V případě vypovězení smlouvy příkazníkem je tento povinen pokračovat v zastupování příkazce jeden měsíc po uplynutí výpovědní lhůty. Po uplynutí této lhůty je povinen předat příkazci, nebo jím určené osobě kompletní dokumentaci týkající se předmětu této smlouvy proti vyrovnání pohledávky z čl. V. bod. 2.

IX. SPLNĚNÍ ČINNOSTI

Činnost příkazníka se považuje za splněnou v okamžiku protokolárního předání díla a na něž je činnost příkazníka touto smlouvou dohodnuta, případně jeho části.

X. SANKCE

- Příkazník je povinen uhradit příkazci případné škody, které vznikly porušením smluvních podmínek.

- Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi v případě vypovězení smlouvy všechny náklady, které mu jejím plněním vznikly, včetně alikvotní části sjednané odměny.

- V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je příkazník oprávněn účtovat příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě nesplnění nebo porušení povinností příkazníka vyplývajících z čl. I. této smlouvy je příkazce oprávněn účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 100,00 Kč za každý případ porušení a den.

# XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Případné spory, vzniklé při plnění toto smlouvy, budou obě strany řešit především dohodou.

- V případech neuvedených v této smlouvě, řídí se vztahy obou stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být sjednány pouze písemným dodatkem.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příkazník a jedno příkazce.

- Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších přepisů. Příkazník prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Ve Vyškově dne 					V Prostějově dne

Příkazce						Příkazník

Ing. Michal Koutník, Ph.D. 				Ing. Radek Zacpal

ředitel společnosti, prokurista			jednatel společnosti