NABÍDKA NA REALIZACI ŽÁDOSTI

(„Nabídka“)

Věc: Nabídka 06/2025 na základě Servisní smlouvy na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSV

OBJEDNATEL:

| Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Poříčním právu 376/1, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 01 |
| IČO: | 005 51 023 |
| zastoupená: | Ing. Karlem Trpkošem, Vrchním ředitelem sekce informačních technologií |

POSKYTOVATEL:

| Asseco Central Europe, a.s. |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525 |
| IČO: | 27074358 |
| zastoupená: | Mgr. Jiřím Winklerem, prokuristou |

(Objednatel a Poskytovatel společně „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“)

Vážení,

Strany uzavřely dne 7. 11. 2024 „Servisní smlouvu na poskytování služeb provozní podpory a dalšího

rozvoje JPŘ PSV“ („Servisní smlouva“).

- Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace:

Předmětem Služeb na objednávku je realizace požadavků uvedených v Žádosti č. 06/2025 ze dne 18.3.2025 (dále jen „Žádost“) Konsolidovaného datového úložiště (KDU) – Fáze IV a jejích přílohách v souladu s postupem stanoveným v čl. 8.7 Servisní smlouvy na realizaci požadavků.

Cílem je implementace následujících funkcionalit:

- API pro získání kontaktních údajů osob.

- Rozšíření API pro autentizovaného chatbota / voicebota

  - Metadata výzev

  - Všechny dávky autentizované osoby

- Integrace s KRK a rozšíření atributů osob

Služby dalšího rozvoje JPŘ PSV budou poskytovány v souladu s čl. 4.3. Přílohy č. 1 Technická specifikace Servisní smlouvy.

Poskytovatel doručí Objednateli výše uvedených Služeb na objednávku Nabídku v souladu s podmínkami čl. 8.7 písm. c) a d) Servisní smlouvy.

- Termín plnění (harmonogram):

Harmonogram dodání do 30.6.2025.

- Označení jednotlivých členů Realizačního týmu podílejících se na plnění předmětu Služby na objednávku:

| Člen týmu | Role |
| --- | --- |
|  | Projektový manažer |
|  | Solution architekt |
|  | Testovací manažer |
|  | Vývojář BE |

- Dopad na Systém anebo IT prostředí objednatele:

Poskytované služby v rozsahu uvedeném v čl. 4.2.4 a součinností na základě požadavků třetích stran.

- Návrh konceptu technického řešení včetně uživatelského a případně licenčního zajištění Objednatele:

Technické řešení v souladu s požadavky Objednatele, bez licenčního zajištění.

- Požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob:

- S ohledem na předpokládanou povahu budoucích zadání popsaných v Žádosti neočekáváme další nároky na Objednatele ani třetí osoby nad rámec běžné komunikace na úrovni pracovních týmů Poskytovatele a Objednatele.

- Cenová nabídka:

Celková maximální cena služby je 550 200,- Kč bez DPH, tj. 665 742,- včetně DPH.

Jednotková cena za člověkoden (MD) práce je definována v Příloze č. 2 Servisní smlouvy: cena služeb.

Fakturaci proběhne po dodání plnění v souladu s harmonogramem, na základě schváleného akceptačního protokolu Objednatelem.

- Akceptační kritéria:

Akceptace plnění proběhne při předání díla formou nasazení na testovací prostředí, předání schválené dokumentace.

Akceptace plnění proběhne na základě:

- Dodávky specifikace požadovaných služeb

- Instalace funkcionalit do testovacího prostředí

- Dodávky podkladů pro integrační testy v testovacím prostředí

Věcná a kvalitativní akceptace:

Poskytovatel dodá k funkčním testům kompletní řešení dle dohodnutého zadání. Řešení bude funkční a nebude obsahovat kritické závady bránící provedení testů.

- Další podmínky:

Pojmy s velkými písmeny v této Žádosti nedefinované mají význam uvedený v Servisní smlouvě.

Pro vyloučení pochybností, Služby na objednávku dle této Žádosti se plně řídí Servisní smlouvou.

Poskytnutím Služeb na objednávku dle této Žádosti nedojde k překročení limitů stanovených v čl. 9.3 Servisní smlouvy.

- Lhůta k potvrzení Nabídky:

Doba platnosti Nabídky je v souladu s ustanovením Servisní smlouvy třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

S pozdravem

Za Poskytovatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

___________________________________

Mgr. Jiří Winkler

Příloha č. 1

KDU

Fáze 4

# Shrnutí

Tento dokument popisuje scope čtvrté fáze implementace Konsolidovaného datového úložiště (KDU).

Čtvrtá fáze bude zahrnovat následující:

- API pro získání kontaktních údajů osob

- Rozšíření API pro autentizovaného chatbota / voicebota

  - Metadata výzev

  - Všechny dávky autentizované osoby

- Integrace s KRK a rozšíření atributů osob

# Kontaktní údaje osob

Bude implementována služba, která pro dané ikmpsv vrátí email a telefon dané osoby, pokud osoba existuje v databázi.

Metoda bude GET, ikmpvs bude path parametr.

Pokud daná osoba neexistuje, služba vrátí 404. Pokud daná osoba existuje, ale nemá v databázi email nebo telefon, nebude příslušný atribut vrácen.

Endpoint bude volán v rámci serverové komunikace, nelze počítat s JWT. Bude vystaven na APIM v Azure (nikoli HCI). Zabezpečení bude pomocí API klíče a certifikátu, vydaného certifikační autoritou MPSV (2 way SSL). White list na IP adresu není považován za dostatečné zabezpečení.

# Rozšíření API pro autentizovaného chatbota / voicebota

## Metadata výzev

V současnosti jsou výzvy generovány ve formě PDF v OKcentru. Metadata (číslo jednací výzvy, datum, spisová značka dávky, a další) jsou odesílána Kafkou do Jendy. Časem OKsystem vytvoří nové komponenty s definovaným rozhraním, odkud bude moci KDU tato data brát.

V současné době nejjednodušším způsobem, jak příslušná metadata výzev včetně historie získat, je brát je jednou denně z tabulky gold.reporting_pbi.ssp_okc_log_vyzev a gold.reporting_pbi.kpi_okc_ssp v DWH. Ze strany DWH je preferovaný způsob integrace přes JDBC. KDU pro tyto účely získá příslušná oprávnění.

KDU si na začátku jednorázově natáhne všechna data výzev a poté jednou denně bude získávat nová data dle atributu VYTVORENO z tabulky gold.reporting_pbi.ssp_okc_log_vyzev.

Zajímají nás tyto atributy: CISLO_JEDNACI, VYTVORENO, EXPEDOVANO, VYZVA_TEXT, BLOB_STORAGE_UUID, ADRESAT_IKMPSV

Atributy BLOB_STORAGE_UUID a ADRESAT_IKMPSV zatím v DWH nejsou, jedná se o jejich přidání a pravděpodobně tam brzy budou.

Brát budeme pouze výzvy, které mají atribut ind_vyzva_na_klienta == 1

Pomocí joinu přes atribut VEC_ID získáme ještě atributy KRP, KOP, SPIS_ZNACKA z tabulky gold.reporting_pbi.ssp_okc_log_vyzev

Atribut SPIS_ZNACKA nám pak pomůže výzvy spárovat s dávkami, jejichž data už v KDU máme.

Response stávající metody podani-davka-info  bude rozšířena tak, že objekt z pole davka získá nový atribut vyzvy, jehož hodnotou bude pole objektů s atributy cisloJednaci, vytvoreno, expedovano, vyzvaText, krp, kop, blobStorageUUID.

Příklad:

{
  "davka": [
    {
      "cisloPodani": "RODP-0202320020",
      ...
       "jmeno": "Jan Světlík",
      "vyzvy" : [
        { "vytvoreno": "2024-11-11", 
          ...
        }
      ]
    }
  ]
}

Zařazeny sem budou výzvy, jejichž spisová značka se rovná spisové značce dané dávky a adresatIkmpsv je shodný s ikmpsv žadatele.

## Rozšíření API – všechny dávky

Pokud se klient autentizuje, dohledáme všechny jeho dávky, kde je žadatelem, nikoli jen tu, pro niž zná nějaké číslo podání.

V poli podani budou podání ke všem dávkám dané osoby. V poli davka budou všechny jeho dávky (pro které je v roli zadatel). Vazba mezi podáním a dávkou bude jako dosud přes atribut cisloPodaniZadosti, což zajistí, že data nebudou pomíchána.

# Integrace s KRK a rozšíření atributů osob

Pro profil klienta je vyžadována nová množina atributů, z nichž většinu je možno získat z KRKu. KRK vystaví dva Kafka topicy, v jednom budou publikovány změny, druhý bude obsahovat kompletní data a ta z něj půjdou kdykoli kompletně načíst. Topic s kompletními daty bude ve formě Kafka compacted topic, pro úvodní načtení dat je možno přečíst všechny zprávy, které v něm jsou. Pokud se objeví nová osoba nebo bude upravena stávající osoba, přijde tato informace jako nová zpráva do tohoto topicu.

Topic je namodelován zde: API.CAO.Kafka.jri-cao-aktualniDataIkmpsv.jri-cao-aktualniDataIkmpsv

Název topicu je jri-cao-aktualniDataIkmpsv

Dle plánu by měl by být k dispozici 1.3.2025.

Diagram se strukturou topicu je velký, tak jej sem nekopírujeme a prosíme laskavého čtenáře, ať se podívá do KDM.

AVRO schéma může být vygenerováno pomocí MPSV generátoru.

Atributy, které přidáme k datům klienta:

Jméno, Příjmení, Rodné příjmení, Rodné číslo, Datum narození, Datum úmrtí, Místo narození, Místo úmrtí, Pohlaví, Titul před, Titul za, Občanství, Nesvéprávnost, Rodinný stav, Datová schránka, Trvalé bydliště

IT architektura - SK020_Profil klienta_v1.1 - IT Business architektura - Confluence

Časem přibydou i další atributy, které nejsou obsaženy v KRKu, ale v jiných systémech. Zadání pro ně bude doplněno.

Bude vytvořena metoda, která pro dané IKMPSV vrátí všechny informace, které pro daného klienta má KDU k dispozici. Zabezpečení bude obdobné jako u metody pro kontaktní údaje osob.

# Číselníky

Aktuálně je dohodnuto, že číselníky (např. číselník škol) budou implementovány mimo KDU, proto dříve diskutovaný číselník škol nezařazujeme do scope KDU fáze 4.

# Další funkcionalita

Další funkcionality, hlavně data pro DSSP, budou specifikovány v rámci separátního zadání a nejsou součástí KDU fáze 4.

Příloha č. 2

Vzor akceptačního protokolu

|  | Akceptační protokol |  |
| --- | --- | --- |
|  | č. xxxxxxxxx |  |

| Rámcová Smlouva | Servisní smlouva na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSV | Ze dne: (7.11.2024) | ID smlouvy: SML/2024/00637 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dílčí Smlouva/Objednávka | (název objednávky) | Ze dne: (datum platnosti od) | ID smlouvy: (uvést číslo) |
| Odkaz na dílčí smlouvu | (odkaz na dílčí smlouvu v registru smluv) |  |  |

| Objednatel: | Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Na Poříčním právu 1/376 |
| IČ: | 00 55 10 23 |
| DIČ: | Ministerstvo práce a sociálních věcí není plátcem daně z přidané hodnoty |

| Zhotovitel(é): | Asseco Central Europe, a.s. |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4 |
| IČ: | 27074358 |
| DIČ: | CZ27074358 |

| Období: | (datum plnění od - do) |
| --- | --- |
| Datum vyplnění: | (datum vyplnění) |
| Vyplnil: | (kdo vyplnil) |

# Předmět dodávky

Plnění dle uzavřené (Rámcové smlouvy a dílčí) smlouvy byla poskytnuta v rámci projektů:

Role:

Předmětem fakturace, dle odsouhlaseného výkazu plnění, jsou role (role, které vykazují) /(počet osob na výkazu)/ (počet MD) MD (dle znění smlouvy) v fakturovaném období od (datum plnění od - do) za celkovou cenu (fakturovaná ceny) Kč s DPH ((cena bez DPH) Kč bez DPH).

# Akceptační protokol

Předmětem dodávky byly následující funkčnosti, artefakty a činnosti. Všechny tyto artefakty byly odprezentovány a předány odpovědným zástupcům MPSV.

# Poskytnuté plnění – role a položky

Na základě výkazu práce č. (uvést konkrétní číslo výkazu) za období (měsíc a rok výstupu) byly vykázány činnosti a poskytnutá plnění dle odst. 1 objednávky č. (uvést konkrétní číslo objednávky).

# Přílohy

Výkazy za období (měsíc a rok výstupu).

# Vyjádření a potvrzení akceptace

Potvrzení a schválení zástupce objednatele o akceptaci dodávky/výkonu činností:

| Akceptováno | Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akceptováno, S výhradou Neakceptováno | Dle el. podpisu |  |  |  |

Při variantě „akceptováno s výhradou nebo „neakceptováno“ vyplňte důvod: …………………………

# Schvalovací doložka

Na základě podpisu tohoto protokolu je zhotovitel/dodavatel oprávněn fakturovat 100% příslušné ceny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy.

| Za objednatele: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
| Dle el. podpisu |  |  |  |

| Za zhotovitele/dodavatele: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
| Dle el. podpisu |  |  |  |