**Příloha č. 3** - **Harmonogram**

Zpracování PD PSDI k projednání 3 měsíce od podpisu SoD

Podání žádosti o povolení 3 měsíce od schválení PD k projednání

Zpracování PD DPSPK + rozpočet 2 měsíce od nabytí právní moci povolení