**Smlouva o dílo**

1. **Smluvní strany**

**Objednatel : Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace  
 Smetanova ul. 24/746, 798 11 Prostějov**

IČO: 70287431

zastoupená Evou Pírkovou, ředitelkou mateřské školy

tel: 582 360 008

e-mail: [mspv.smetanova@seznam.cz](mailto:mspv.smetanova@seznam.cz)

(dále je **“Objednatel”**)

a

**Zhotovitel : Karolína Machová**

**se sídlem Obránců míru 891/11, 742 21 Kopřivnice**

IČO: 21320853

tel: 721 864 246, 601 530 870

e-mail: [karolina.machova8@gmail.com](mailto:karolina.machova8@gmail.com)

(dále jen **“zhotovitel”**)

1. **Předmět smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Vybudování dopadové plochy pod venkovní herní prvek** dle cenové nabídky ze dne 26.3.2025, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána- dále upřesněno v čl. 3 této smlouvy.

Vzniknou-li v průběhu plnění díla nepředpokládané vícepráce, bude se toto řešit formou písemného dodatku k této smlouvě.

1. **Cena díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 259 090,- Kč s DPH (slovy dvěstěpadesát devět tisíc devadesát ) a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 278883872/0300 vedený u Československé obchodní banky a. s.,

Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři:

* záloha ve výši 129 600,- Kč splatná do 13.4.2025, před zahájením prací
* doplatek ve výši 129 490,-- Kč splatná do 5 dnů po předání díla.

Objednatel uhradí zhotoviteli zálohu na dílo na základě vystavené faktury, doplatek pak též na základě faktury za provedené a předané dílo.

1. **Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 1.7.do 20.7.2025 v místě Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace.

1. **Předání a převzetí díla**

K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. 4 této smlouvy.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.

Smluvní strany se pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení či změn ze strany objednatele nebo ze strany zhotovitele musí být vše jasně oznámeno v písemné podobě a to emailové komunikaci nebo tištěné podobě akceptované oběma stranami.

1. **Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 36 měsíců od předání díla objednateli. Reklamace se nevztahuje na mechanické poškození z nedbalosti a při nesprávném používání.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

1. **Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby předvídanými obchodním zákoníkem.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově dne 8.4.2025 V Kopřivnici dne 8.4.2025

…………………………………… ……………………………………..

Objednatel Zhotovitel