O B J E D N Á V K A					číslo : 61
	Objednatel			IČO:		00074276	DIČ:	CZ00074276
				Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
				náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
				350 02 Cheb					Dodavatel		IČO:	26324105	DIČ:	CZ26324105
				ZIP o.p.s.
	Bankovní spojení					Tomanova 3-5
	Číslo účtu			Anonymizováno
				301 00 Plzeň

	Objednáváme:				ORJ 6004
	u Vás: technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě "Rekonstrukce ulice Kamenná v Chebu". místo: ppč. 60/1; 2273/13, k. ú. Chebu druh a rozsah požadovaných činnosti:, dokumentace odkrytých situací 3x archeologický dělník na 42 dní 1x terénní technik na 80 dní předpokládaná výměra: bude se jednat o komplexní archeologický výzkum od začištění skrývkových prací, přes výkop archeologického souvrství až po dokumentaci. Předpokládaná skrytá plocha cca 3500 m? zahájení a předpokládaný termín dokončení: zahájení 9. 4. 2025 dokončení 30. 11. 2025 harmonogram: 1. až 80. den: průběžný dohled a dokončení skrývkových prací, průběžná exkavace, třídění stratigrafických jednotek, třídění nálezů, jejich evidence, průběžná dokumentace, kresebná, fotografická, geodetická. Fakturace bude probíhat měsíčně. (vždy po skončení kalendářního měsíce). Cena: 560 897,92,- Kč včetně DPH Žadatel: Anonymizováno Příkazce operace: Ing. Matina Kubinčan Správce rozpočtu: Anonymizováno

	V
	Dne:	09.04.2025
	Vyřizuje:	Anonymizováno
	Telefon:	Anonymizováno
	E-mail:	Anonymizováno
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu