O B J E D N Á V K A					číslo : 62
	Objednatel			IČO:		00074276	DIČ:	CZ00074276
				Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
				náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
				350 02 Cheb					Dodavatel		IČO:	26324105	DIČ:	CZ26324105
				ZIP o.p.s.
	Bankovní spojení					Tomanova 3-5
	Číslo účtu			Anonymizováno
				301 00 Plzeň

	Objednáváme:				ORJ 6000
	u Vás: technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě "Čištění sklepa památkově chráněné venkovské usedlosti ve Vysočanech u Ovesných Kladrub". místo: ppč. st.18/1, k. ú. Vysočany u Ovesných Kladrub druh a rozsah požadovaných činnosti:, dokumentace odkrytých situací 1x archeologický dělník na 10 dní 1x terénní technik na 10 dní předpokládaná výměra: výkopové práce ve sklepních prostorech, předpokládaný objemem exkavace cca 15m?. zahájení a předpokládaný termín dokončení: zahájení 21. 4. 2025 dokončení 30. 5. 2025 harmonogram: 1. až 8. den: výkopové práce, třídění nálezů, značení stratigrafických jednotek, průběžná dokumentace 9. až 10. den: celkové dokončení, včetně podrobné kresebné a fotografické dokumentace 11. den: lze zakázku fakturovat Cena: 56 531,2,- Kč včetně DPH Žadatel: Anonymizováno Příkazce operace: Ing. Martina Kubinčan Správce rozpočtu: Anonymizováno

	V
	Dne:	09.04.2025
	Vyřizuje:	Anonymizováno
	Telefon:	Anonymizováno
	E-mail:	Anonymizováno
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu