Název akce:

Stavební úpravy budovy

R E K A P I T U L A C E   Z M Ě N

Z	M	Ě	N	O	V	Ý	 	L	I	S	T	 	  číslo: ZL č. 01 - 06

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 10.09.2024

1. 	Objednatel: Centrum služeb pro seniory, příspěvková organizace            Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov

Zastoupení: PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka

2. 	Zhotovitel / Zpracovatel změnového listu: SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 3030/1, 6901 Hodonín

Zastoupení: Pavol Dvorský, Peter Dvorský-jednatelé

3. 	Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Rozpočtové podklady

4. 	Oznámení a Předmět změny

ZL č.01 Interiérové dveře, Parapety, Přechodové lišty

ZL č.02 Kazetový podhled

ZL č.03 Elektroinstalace

ZL č.04 Vzduchotechnika

ZL č.05 ZTI, Ústřední vytápění  
ZL č.06 Malby

5. 	Důvod vícepráce / méněpráce:

Vícepráce na nepředvídatelné stavební práce, které se objevily při realizaci stavby, dodatečné požadavky objednatele.

Méněpráce odpočty neprovedených prací na žádost objednatele, odpočty chybně uvedených položek v nabídkovém  rozpočtu.

Vazba na zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek; zvláště § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou  zakázku:

1.  Odstavec 4, § 222  2.  Odstavec 5, § 222  3.  Odstavec 6, § 222  4.  Odstavec 7, § 222

6.  A. Rekapitulace - Finanční náklady změny:

| POLOŽKA |  | Vícepráce | Méněpráce | Celkem bez |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DPH |
| ZL č.01 Interiérové dveře |  | 209 039,16 | -96 699,23 | 112 339,93 |
| ZL č.02 Kazetový podhled |  | 377 341,53 | -120 146,22 | 257 195,31 |
| ZL č.03 Elektroinstalace |  | 87 857,68 | -78 623,85 | 9 233,83 |
| ZL č.04 Vzduchotechnika |  | 344 352,81 | 0,00 | 344 352,81 |
| ZL č.05 ZTI, Ústřední vytá- pění |  | 92 895,02 | -154 470,06 | -61 575,04 |
| ZL č.06 Malby |  | 556 055,64 | 0,00 | 556 055,64 |
|  |  | 1 667 541,84 | -449 939,36 | 1 217 602,48 |
| ZL č.01-06: VÝSLEDNÁ |  |  |  |  |
| CENA ZMĚNY BEZ DPH |  |  |  |  |

B. Celková cena díla:

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| VÍCEPRÁCE | 1 667 541,84 | 1 867 646,86 |
| MÉNĚPRÁCE | -449 939,36 | -503 932,08 |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD | 14 335 851,40 | 16 056 153,57 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 15 553 453,88 | 17 419 868,35 |

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, prove- dení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Objednatel:

15:19:10 +0100

V Kyjově   dne

…………………………………..

Objednatel

Centrum služeb pro seniory Kyjov,           příspěvková organizace

PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka

Zhotovitel:

V Kyjově   dne

……………………………………..

Zhotovitel

SBD, spol. s r.o.  
         Pavol Dvorský, jednatel

Technický dozor stavebníka:

Digitally signed by  
Ing. Tomáš Dříal  
Date: 2025.03.24

14:50:05 +01'00'

V Kyjově    dne

……………………………………..

XXXXX

TDS

Generální projektant:

V Kyjově     dne

……………………………………..

XXXX

Příloha č.1: Rekapitulace změnových rozpočtů – vyjádření změny v %

Str: 2/2