**Rekapitulace změnových rozpočtů**

**Stavba:** Stavební úpravy budovy

**Adresa:** Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov

**Objednatel:** Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

**Zhotovitel:** SBD, spol. s r.o.

**cena díla dle SOD bez DPH 14 335 851,40 cena díla po změnách 15 553 453,88**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo popis** |  |  | **č. odstavce**  **dle par. 222**  **ZZVZ** | **vícepráce v Kč**  **bez DPH** | **méněpráce v Kč**  **bez DPH** | **vícepráce v**  **%** | **méněpráce**  **v %** | **celková změna**  **ceny v Kč** | **celková změna ceny v %** |
| ZL č.01 |  | Interiérové dveře, Parapety, Přechodové lišty | 4 | 209 039,16 | 0,00 | 1,46 % | 0,00 % | 209 039,16 | 1,46 % |
|  | Méněpráce | 4 | 0,00 | -96 699,23 | 0,00 % | 0,67 % | -96 699,23 | 0,67 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM DODATEK Č.1** | | | |  |  |  |  | **112 339,93** | **2,13 %** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL č.02 |  | Kazteový podhled, Osvětlení | 4 | 377 341,53 | 0,00 | 2,63 % | 0,00 % | 377 341,53 | 2,63 % |
|  | Méněpráce | 4 | 0,00 | -120 146,22 | 0,00 % | 0,84 % | -120 146,22 | 0,84 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM DODATEK Č.2** | | | |  |  |  |  | **257 195,31** | **3,47 %** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL č.03 |  | Elektroinstalace | 4 | 87 857,68 | 0,00 | 0,61 % | 0,00 % | 87 857,68 | 0,61 % |
|  | Méněpráce |  | 0,00 | -78 623,85 | 0,00 % | 0,55 % | -78 623,85 | 0,55 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM DODATEK Č.3** | | | |  |  |  |  | **9 233,83** | **1,16 %** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL č.04 |  | Vzduchotechnika | 4 | 344 352,81 | 0,00 | 2,40 % | 0,00 % | 344 352,81 | 2,40 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM DODATEK Č.4** | | | |  |  |  |  | **344 352,81** | **2,40 %** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL č.05 |  | ZTI Zdravotechnika, Ústřední vytápění | 4 | 92 895,02 | 0,00 | 0,65 % | 0,00 % | 92 895,02 | **0,65 %** |
|  | Méněpráce | 4 | 0,00 | -154 470,06 | 0,00 % | 1,08 % | -154 470,06 | **1,08 %** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM DODATEK Č.5** | | | |  |  |  |  | **-61 575,04** | **1,73 %** |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL č.06 |  | Malby | **4** | 556 055,64 | 0,00 | 3,88 % | 0,00 % | 556 055,64 | 3,88 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM DODATEK Č.6** | | | |  |  |  |  | **556 055,64** | **3,88 %** |

**ZR celkem dle odstavce 4 14,77 %** 

**ZMĚNY CELKEM ZA DÍLO**

**1 667 541,84 -449 939,36 1 217 602,48**

Za zhotovitele: Za projektanta stavby:



Za investora: Za technický dozor:

Změna č.6 Změna č.5

Změna č.3

Změna č. 1

Změna č.2

Změna č.4