Krycí list rozpočtu - ZL č.06 Malby

**Stavební úpravy budovy - Centrum služeb**

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

**pro seniory Kyjov**

Malby Vícepráce

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Centrum služeb pro seniory Kyjov,p.o.

SBD, spol. s r.o.

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

46937099/

26967731/CZ26967731

7

JKSO:

Zpracoval:

Datum: 26.02.2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A**  | **Rozpočtové náklady v Kč** **Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)**  | **B**  |  | **C**  |  |
| **HSV**  | Dodávky  | 10 307,37  | Práce přesčas Bez pevné podl. Kulturní památka  | 0,00  |  | 0,00  |
| Montáž  | 0,00  |  | 0,00  | Zařízení staveniště Mimostav. doprava Územní vlivy Provozní vlivy Ostatní NUS z rozpočtu  | 0,00  |
| **PSV**  | Dodávky  | 545 748,27  |  | 0,00  |  | 0,00  |
| Montáž  | 0,00  |  |  |  | 0,00  |
| **"M"**  | Dodávky  | 0,00  |  |  |  | 0,00  |
| Montáž  | 0,00  |  |  |  | 0,00  |
| **Ostatní materiál** **Přesun hmot a sutí** **ZRN celkem**  | 0,00  |  |  |  |  |
|  | 0,00  |  |  |  |  |
|  | 556 055,64  | **DN celkem** **DN celkem z obj.**  | 0,00  | **NUS celkem** **NUS celkem z obj.** **VORN celkem** **VORN celkem z obj.**  | 0,00  |
|  |  | 0,00  |  | 0,00  |
|  |  | 0,00  |
|  |  | 0,00  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Základ 0%**  | **0,00**  |  |
| **Základ 12%**  | **556 055,64**  | **66 726,68** **DPH 12%** **DPH 21%**  | **556 055,64** **Celkem bez DPH** **Celkem včetně DPH** Zhotovitel  |
| **Základ 21%**  | **0,00**  | **0,00**  | **622 782,32**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant Datum, razítko a podpis  | Objednatel Datum, razítko a podpis  | Datum, razítko a podpis  |

*Poznámka:*

Digitally signed by
Ing. Tomáš Dřímal
Date: 2025.03.24

15:13:47 +01'00'

Ing. Tomáš
Dřímal



Stavební rozpočet - Jen podskupiny

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO:  | **Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov** Malby Vícepráce  | Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne: 26.02.2025  |
|  **Objekt**  |  **Kód**  | **Zkrácený popis** Lešení a stavební výtahy Bourání konstrukcí Malby  |  |
| **Celkem**  |
|  | 94 1 851,48 96 8 455,89 784 545 748,27  |

**556 055,64**

*Poznámka:*



Stavební rozpočet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO:  | **Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov** Malby Vícepráce  | Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne:  | 26.02.2025  |
| **Č**   | **Objekt**   | **Kód**   | **Zkrácený popis** **Rozměry** **Lešení a stavební výtahy** Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m  | **MJ**   | **Množství**   | **Cena/MJ** **(Kč)**  |  |
| **Celkem**  |
|  | **94**  **1 851,48**  |
| 1 941955102R00 m2 12,00 154,29 1 851,48 *12 12,00*  |
|  | **96**  **8 455,89** **Bourání konstrukcí** Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m  |
| 2 784402801R00 m2 256,08 33,02 8 455,89 2\*(3,6+3,8)\*2,91-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) m.č.318 39,25 2\*(3,6+6,4)\*2,87-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) 2.NP 217 53,58  2\*(3,6+3,8)\*2,87-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) 2.NP 222 38,66 *26,12\*3 schodiště uprostřed 78,36* *10,85\*2 strop kuchyňka m.č. 329 21,70* *3,8\*1,05\*2 m.č. 116 strop 7,98* *(3,25+3,8)\*2\*1,46-(0,75\*1,5\*2)-(0,9\*1,97) 16,56*  |
|  | **784**  **545 748,27** **Malby**  |
| 3 784161101R00 m2 5 784,04 19,86 114 871,03 Penetrace podkladu nátěrem 1x *13,11\*2 3.NP 318 strop 26,22* *2\*(3,6+3,8)\*2,91-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) m.č.318 39,25* *26,1+(10,85\*2) m..č. 329 3.NP 47,80* *2\*(3,6+6,4)\*2,87-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) 2.NP 217 53,58* *21,3\*2 m.č. 217 strop 42,60*  *2\*(3,6+3,8)\*2,87-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) 2.NP 222 38,66* *13,11\*2 m.č. 222 strop 26,22* *29,66 m.č. 118 1.NP stěny a strop 29,66* *30 m..č. 123 30,00*  |

*174,44\*2 1.NP stropy pokoje 348,88*

*228,52 1.NP stěny pokoje 228,52*

*126,83 1.NP chodba 126,83*

*1846,3896 2.NP položka oškrabání omítky 1 846,39*

*1957,9548 3.NP dtto 1 957,95*

*26,12\*3 schodiště uprostřed 78,36*

*0 SDK 1.NP kastlíky 0,00*

*190 Jídelna - stěny 190,00*

*(86+113)\*2 Jídelna - strop 398,00*

*140 4.NP stěny a strop SDK 140,00*

*7,5\*1,3 9,75*

*16\*1,2 Jídelna 19,20*

*5,6\*0,8 4,48*

*39,8\*1 39,80*

*6,4\*0,8 Kuchyně 5,12*

*5,6\*0,7 3,92*

*6,3\*0,75 4,73*

*15\*1,2 18,00*

*4,2\*0,9 3,78*

*2\*0,9 1,80*

*3,8\*1,05\*2 m.č. 116 strop 7,98*

*(3,25+3,8)\*2\*1,46-(0,75\*1,5\*2)-(0,9\*1,97) 16,56*

4 784165512R00 m2 3 690,70 68,11 251 373,30

Malba bílá, bez penetrace, 2 x

*13,11\*2 3.NP 318 strop 26,22*

*2\*(3,6+3,8)\*2,91-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) m.č. 318 39,25*

*26,1+(10,85\*2) m..č. 329 3.NP 47,80*

*2\*(3,6+6,4)\*2,87-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) 2.NP 217 53,58*

*21,3\*2 m.č. 217 strop 42,60*

 *2\*(3,6+3,8)\*2,87-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) 2.NP 222 38,66*

*13,11\*2 m.č. 222 strop 26,22*

*7,98+16,563 m.č. 116 1.NP 24,54*

*29,66 m.č. 118 1.NP stěny a strop 29,66*

*30 m..č. 123 30,00*

*728 Jídelna stěny, strop, 4.NP 728,00*

*174,44\*2 1.NP stropy pokoje 348,88*

*228,52 1.NP stěny pokoje 228,52*

*126,83 1.NP chodba 126,83*

*1846,3896 2.NP položka oškrabání omítky 1 846,39*

*1957,9548 3.NP dtto 1 957,95*

*26,12\*3 schodiště uprostřed 78,36*

*110,575 SDK 110,58*

*-2093,3404 barevná malba -2 093,34*

5 784165R m2 2 093,34 85,75 179 503,94

Malba vč příplatek za tónování barvy

*26,12\*3 schodiště uprostřed 78,36*

*(2\*6,4\*3,46)-(2\*0,8\*2) 136 1.NP 41,09*

*(2\*6,4\*3,46)-(0,8\*2) 137 42,69*

*126,83 chodba 1.NP 126,83*

*0 118 0,00*

*2\*6,4\*3,46 121 44,29*

*(2\*6,4\*3,46)-(0,8\*2) 135 42,69*

*190 Jídelna stěny 190,00*

*2\*(46,8+2,1)\*2,87-(0,8\*2,0\*5+0,9\*2,0+1,0\*2,0\*4+1,1\*2,0\*16)*

*202 2.NP 227,69*

*(2\*3,9+1,88)\*2,87 203 27,78*

*(2\*6,4\*2,87)\*5 204-208 183,68*

*(2\*6,4\*2,87)\*5 211-215 183,68*

*(2\*3,8\*2,87)\*4 234-237 87,25*

*2\*(46,8+2,1)\*2,91-(0,8\*2,0\*5+0,9\*2,0+1,0\*2,0\*4+1,1\*2,0\*16)*

*302 3.NP 231,60*

*(2\*3,9+1,88)\*2,91 303 28,17*

*(2\*6,4\*2,91)\*8 304-311 297,98*

*2\*6,4\*2,91 312 společ místn 37,25*

*(2\*6,4\*2,91)\*3 313-315 111,74*

*(2\*3,8\*2,91)\*2 317,330 44,23*

*(2\*3,8\*2,91)\*3 333-335 66,35*

**556 055,64**

*Poznámka:*