Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako „objednatel“

a

Tomáš Shejbal, IČ: 19683367

sídlo: Benešovo náměstí 2471, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí

jako „zhotovitel“

Článek I.

- Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo Vytvoření webových stránek českého hostování na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026 včetně následné podpory v letech 2025 - 2027“.

- Smluvní strany uzavřely dne 03.03.2025 dodatek č. 1 ke smlouvě, jejímž předmětem je

změna termínu provedení části díla milník 1, a to do 31.3.2025.

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě za účelem změny termínu provedení části díla milník 1 a části díla milník 2 a změny v platebních podmínkách smlouvy.  Po uzavření smlouvy objednatel zjistil, že část webových stránek včetně jejich AJ a NJ verze smí být zveřejněna až po říjnu 2025. Z tohoto důvodu dochází ke změně podmínek pro vytvoření a zveřejnění webových stránek.

Článek II.

Text čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

Zhotovitel je povinen dokončit níže uvedené části díla:

- vytvoření webových stránek v ČJ včetně podstránek (Homepage, O projektu, Novinky, Média, Kontakt),  zveřejnění ČJ verze a proškolení administrátorů v MZK do 31. 3. 2025 – milník 1

- vytvoření webových stránek v ČJ včetně podstránek (Program, Autoři, Knihy, Překladatelé), a proškolení administrátorů v MZK do 30. 4. 2025 – milník 2

- vytvoření webových stránek v AJ a NJ včetně podstránek (Homepage, O projektu, Novinky, Média, Kontakt, Program, Autoři, Knihy, Překladatelé) do 30.6.2025 – milník 3

- zveřejnění webových stránek v ČJ včetně podstránek (Program, Autoři, Knihy, Překladatelé), v NJ a AJ včetně podstránek (Homepage, O projektu, Novinky, Média, Kontakt, Program, Autoři, Knihy, Překladatelé) zhotovitel provede v termínech dle pokynů zadavatele (učiněných mailem).

- provoz webu od 1.3.2025 do 30.6.2027

- následné práce dle požadavků objednatele od 1.5.2025 do 30.6.2027 (každý požadavek ve lhůtě uvedené v čl. I. této smlouvy)

Text čl. IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

Cena za dílo – tvorba webu bude uhrazena ve třech platbách.

- První platba bude uhrazena na základě faktury vystavené po dokončení části díla milník 1, a to ve výši 48.000,- Kč vč. DPH.

- Druhá platba bude uhrazena na základě faktury po dokončení části díla milník 2, a to ve výši 48.000,- Kč vč. DPH.

- Třetí platba bude uhrazena na základě faktury po dokončení části díla  milník 3, a to  ve výši 24.000,- Kč vč. DPH.

Článek III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb. (do registru smluv jej vloží objednatel).

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.

V Brně dne

....................................................				.................................................

za objednatele							za zhotovitele

PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D.						Tomáš Shejbal

generální ředitel