S M L O U V A   O   D Í L O

Údržba zeleně v městském obvodu Ostrava-Vítkovice v roce 2025

I.

### Smluvní strany

Objednatel:			Statutární město Ostrava

Sídlo:				Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO:                  		00845451

DIČ: 				CZ00845451 (plátce DPH)

Městský obvod:		městský obvod Vítkovice

Adresa městského obvodu:  	Mírové náměstí 516/1, 703 79  Ostrava-Vítkovice

Zastoupený: 			panem Richardem Čermákem, starostou, ve věcech smluvních

odborem komunálních služeb a investiční výstavby,

Bc. Markem Niedelským, ve věcech technických

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava

Zhotovitel:     		            Údržba pozemků, a.s.

Adresa/Sídlo:		            Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky

Zastoupený:		            Ing. Petrem Kallusem, předsedou představenstva

IČO:			            28620968

DIČ:			            CZ28620968

Číslo účtu:		            xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	            Česká spořitelna a.s.

Email pro zaslání výzvy:           klegova@udrzbapozemku.cz

II.

Základní ustanovení

- Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“).

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

- Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami                        a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

III.

Předmět a místo plnění

- Předmětem smlouvy je provedení údržby zeleně v rozsahu, jak je blíže specifikována v odst. 5 tohoto článku, ve lhůtě plnění od účinnosti této smlouvy do 31.12.2025 na pozemcích ve vlastnictví nebo svěřených Městskému obvodu Vítkovice a na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Ostravy.

- Zhotovitel se zavazuje k provedení I. až V. pokosu travnatých ploch v rozsahu stanoveném Seznamem ploch určených k pokosu – příloha smlouvy č. 1 a mapovými podklady jednotlivých parcel s vyznačenými plochami zeleně – příloha smlouvy č. 2. Na podkladech jsou vyznačeny jednotlivé pozemky v  k.ú. Vítkovice v městském obvodě Vítkovice, plochy, na kterých má být podle této smlouvy provedena údržba zeleně v rozsahu odst. 5 tohoto článku. Jedná se o plochy o celkové rozloze 116 607 m2. V. pokos bude zadán zadavatelem dle potřeb a klimatických podmínek. Objednatel deklaruje, že V. pokos nemusí být vůbec zadán a v takovém případě nebude ze strany zhotovitele objednateli ani fakturován.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zadat v rámci dílčího pokosu vytipované plochy k přednostnímu kosení.

- Rozsah prací:

- pokos travnatých ploch

- pokos trávy mezi chodníkem a přilehlými objekty (přírůstky)

- dle potřeby ořez náletových dřevin do maximálního obvodu větví 5 cm

- odstranění pokosené travní hmoty

- odvoz a likvidace pokosené travní hmoty

- úklid i přilehlých pozemků po nakládce

- podzimní vyhrabání listí (součást posledního pokosu)

- Zadavatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit              za něj zhotoviteli cenu dle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani.

IV.

Doba plnění

- Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny na základě výzvy objednatele. Každý pokos musí být zahájen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel písemně (emailem) vyzve zhotovitele k jeho zahájení. Pokos musí být proveden nejpozději do 14 dní ode dne zahájení pokosu. Tato lhůta se prodlužuje o dny, kdy prokazatelně z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nemohl být pokos prováděn.

- Výzva podle odst. 1 tohoto článku musí být učiněna písemně, přičemž dostačující je i výzva učiněná prostřednictvím emailu, který je uveden v záhlaví této smlouvy u zhotovitele a je označen jako „email pro zaslání výzvy“.

- Objednatel sděluje předběžné termíny, ve kterých by měl I. až V. pokos proběhnout:

- pokos   duben/květen

- pokos   červen/červenec

- pokos    srpen / září

IV.         pokos    září / říjen

V.          pokos    dle potřeby objednatele

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

V.

Cena díla

- Cena je stanovena objemem prací jako nejvýše přípustná, bez poplatku za uskladnění travní hmoty a činí:

| Označení pokosu | Cena bez DPH za 1 m2 | DPH | Cena včetně DPH za 1 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - pokos | 2 | 21% | 2,42 |
| - pokos | 1,7 | 21% | 2,057 |
| III. pokos | 2 | 21% | 2,42 |
| IV. pokos | 1,7 | 21% | 2,057 |
| V. pokos | 0,6 | 21% | 0,726 |
| Podzimní vyhrabání listí | 1,3 | 21% | 1,573 |
| Cena celkem | 9,3 |  | 11,253 |

2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

3. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až                 do doby ukončení díla.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými předpisy.

VI.

Platební podmínky

- Zálohové platby nejsou sjednány.

- Provedené dílo bude uhrazeno na základě dílčích faktur, které budou vystaveny po každém jednotlivém pokosu. Součástí faktury musí být oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli pouze cenu odpovídající rozsahu (m2) v jakém dílo (pokos) provedl.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).

- Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

- Zadavatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,

- budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,

- bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet        původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

- Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou    prostřednictvím pošty.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

- Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacením částky   ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn   závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

VII.

Jakost a vady díla

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude plně uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě.

- Objednatel si vyhrazuje právo provádět namátkové kontroly plnění předmětu smlouvy. V případě zjištění nedostatků o tomto sepíše zápis a doručí jej zhotoviteli k zaujetí stanoviska.

VIII.

Provádění díla

- Rozsah prací je stanoven seznamem ploch k jednotlivým pokosům (příloha č. 1 smlouvy), který odpovídá mapovým podkladům (přílohou č. 2 této smlouvy).

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit dotčené plochy do dne předání a převzetí díla.  Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost veškerého provozu a ochranu zdraví všech osob v prostoru předmětu díla, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost.

- Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, záborům komunikací a zeleně (v případě potřeby).

6.  Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

7.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

IX.

Odpovědnost za škodu

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání                            a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škod nebo k jejich zmírnění.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo neplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně nahradit.

X.

Sankční ujednání

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč denně za každý, byť jen započatý den prodlení:

- se zahájením pokosu (článek IV. odst. 1 věta druhá této smlouvy);

- s provedením díla (dílčího pokosu) (článek IV. odst. 1 věta třetí této smlouvy).

- V případě zjištění nedostatků v provedení pokosu je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad do 48 hodin od výzvy objednatele. Pokud nebude tento termín dodržen je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000,00 Kč za každý, byť jen započatý den prodlení s odstraněním vady.

- V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

- Splatnost částek sankčních ujednání je 15 dnů po obdržení výzvy k jejich úhradě.

XI.

Závěrečná ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel, a to nejpozději do 5 dnů                               od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení NOZ                § 1765, § 1978 odst. 2, § 2093 , § 2591.

- Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

- Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo a uhradit případně vzniklou škodu.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.

- Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Seznam ploch určených k pokosu

- Příloha č. 2 – Mapa s vyznačenými pozemky

- Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

MOb Vítkovice ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této dohodě byly ze strany MOb Vítkovice splněny podmínky stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

O uzavření této dohody rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice dne 19.3.2025 svým usnesením číslo 2457/RMOb-Vit/2226/77.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne: 26.03.2025                                                       V Ostravě dne:

za objednatele:                                                                          za zhotovitele:

_________________________				_________________________

Richard Čermák					             Ing. Petr Kallus

starosta MOb Vítkovice		                                       předseda představenstva